LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CONVOCATÓRIA DE BACKLOG REFINEMENT

| Grupo | Grupo 08 | Projeto | Gestão de Clínica Veterinária |
| --- | --- | --- | --- |
| Milestone de Entrega | M2 | Sprint em preparação | Sprint 02 |

1. Emissão da convocatória

| Emitida por | Ivan Cristiano Silva Mendes |
| --- | --- |
| Função | Líder do Grupo G08 |
| Data e hora de envio | 2026-09-30 às 11:00 |
| Canal de envio | E-mail institucional enviado a todos os elementos do grupo |
| Antecedência aplicável | 24 horas consecutivas |
| Antecedência efetiva | 28 horas consecutivas |
| Cumprimento do prazo | Sim |

2. Identificação da reunião

| Data e hora da reunião | 2026-10-01 às 15:00 |
| --- | --- |
| Modalidade | Remota |
| Local ou Link | Microsoft Teams — https://teams.microsoft.com/meet/316493585415155?p=VvBZyfr7oiVAfSSigH |
| Instruções de acesso | Entrar com a conta institucional cinco minutos antes da hora marcada |
| Sessão | Segunda sessão |
| Convocatória anterior | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement/01.03.02.01-convocatorias/m2-20260917-convocatoria-backlog-refinement-v01.pdf |

3. Participantes convocados

| Nome | Número de aluno | E-mail institucional | Participação ou função |
| --- | --- | --- | --- |
| André Filipe Moreira Mesquita | 8220764 | 8220764@estg.ipp.pt | Elemento do grupo |
| Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 8240293 | 8240293@estg.ipp.pt | Secretário do grupo |
| Gonçalo Magalhães Ribeiro | 8250466 | 8250466@estg.ipp.pt | Elemento do grupo |
| Ivan Cristiano Silva Mendes | 8220390 | 8220390@estg.ipp.pt | Líder do grupo |

4. Objeto e finalidade da reunião

A reunião tem como finalidade preparar as tarefas do Backlog de Projeto que poderão ser consideradas para o Sprint 02. Serão analisadas as prioridades e clarificadas as tarefas candidatas, incluindo a identificação, descrição, objetivo, tipo, prioridade e resultado esperado. Cada tarefa será estimada através de Planning Poker, utilizando a escala oficial, e serão definidos o orçamento total, a repartição dos pontos pelos papéis, os critérios de aceitação, as evidências do Executor, as verificações do Revisor, a checklist do Auditor, as dependências, a Definition of Done aplicável, as normas e referências e a pasta de destino. Será ainda verificado o cumprimento da Definition of Ready e tomada a decisão sobre a preparação de cada tarefa. Nesta reunião não serão atribuídos alunos aos papéis de Executor, Revisor ou Auditor, sendo essa atribuição realizada apenas no Sprint Planning.

5. Ordem de trabalhos

| N.º | Assunto | Objetivo ou decisão esperada | Responsável | Referências e preparação necessária | Duração |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abertura da reunião | Verificar o quórum aplicável e confirmar a ordem de trabalhos. | Ivan Cristiano Silva Mendes | Consultar a convocatória e comunicar antecipadamente qualquer impedimento conhecido. | 5 min |
| 2 | Prioridades e tarefas candidatas | Identificar e priorizar as tarefas I011 a I019 previstas para a M2 e o Sprint 02, confirmando âmbito, dependências e capacidade de preparação. | Gonçalo Magalhães Ribeiro | PS, DA, CCA, Regulamento do Grupo, Plano de Qualidade e restantes artefactos previstos para M2. | 20 min |
| 3 | Clarificação e estruturação das tarefas | Definir para cada tarefa a identificação, descrição, objetivo, tipo e resultado esperado. | André Filipe Moreira Mesquita | Versão de trabalho atualizada do Backlog de Projeto e documentação relevante da Milestone M2. | 25 min |
| 4 | Estimativa por Planning Poker | Estimar por Planning Poker, confirmar os orçamentos e a repartição 60% / 30% / 10%, sem atribuição de alunos aos papéis. Os valores existentes são propostas até confirmação da decisão efetiva. | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Informação e complexidade de cada tarefa; escala oficial de Planning Poker. | 25 min |
| 5 | Preparação e qualidade das tarefas | Completar os campos N a U das candidatas: critérios de aceitação, evidências, revisão, auditoria, dependências, DoD, referências e caminhos completos de destino. Resolver referências de Issues incorretas e nomes de ficheiros por definir. | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Definition of Ready, Definition of Done, Plano de Qualidade, CCA, hierarquia de diretórios do projeto. | 30 min |
| 6 | Decisão e aprovação da versão atualizada do Backlog de Projeto | Registar a decisão efetivamente tomada para cada tarefa: Aprovada como Ready ou Permanece em preparação. Confirmar DoR e corrigir os resultados REVER antes de aprovar a versão do Backlog. | André Filipe Moreira Mesquita | Versão atualizada do Backlog de Projeto e tarefas analisadas durante a reunião. | 10 min |
| 7 | Encerramento | Rever as decisões tomadas e identificar documentos resultantes da reunião. | Ivan Cristiano Silva Mendes | Versão editável aprovada, ordenada por prioridade; PDF com todas as linhas preenchidas e 27 colunas da folha Backlog de Projeto, excluindo folhas de apoio; assinatura e identificação dos ficheiros na ata. | 5 min |

6. Informações adicionais

Cada participante deverá consultar previamente o Regulamento de Funcionamento da UC, a versão atualizada do Backlog de Projeto, a Definition of Ready, a Definition of Done e os restantes documentos identificados na ordem de trabalhos, reunindo a informação necessária à identificação, clarificação, estimativa e preparação das tarefas a analisar durante a reunião. Registo documental elaborado em 2026-10-05 relativo à reunião realizada em 2026-10-01 às 15:00. A elaboração e as assinaturas são posteriores à reunião. As referências a envio, intervenientes e decisões devem ser confirmadas pelo grupo com base nos registos disponíveis. Esta versão é uma minuta para conferência e não atesta decisões ainda não confirmadas.