LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

ATA DE SPRINT REVIEW

| Grupo | Grupo 08 |
| --- | --- |
| Projeto | Gestão de Clínica Veterinária |
| Milestone de Entrega | M2 |
| Sprint em avaliação | Sprint 02 |

1. Identificação da reunião, sessões realizadas e quórum

| Convocatória original |  | m2-20261001-convocatoria-sprint-review-v01.pdf |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sessão | Convocatória |  | Data, hora e local | Presentes | Quórum aplicável | Quórum verificado | Resultado e fundamento |
| Sessão inicial | m2-20261001-convocatoria-sprint-review-v01.pdf |  | 2026-10-08 17:00 Microsoft Teams - https://teams.microsoft.com/meet/371095694249610?p=Wjkd3plJ17lizqDpbu | André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes. | 2 | Sim | Sessão válida; estavam presentes todos os elementos do grupo. |

2. Participantes e presenças

| Nome | Número de aluno | Função na reunião | Sessão inicial | Sessão remarcada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| André Filipe Moreira Mesquita | 8220764 | Elemento do grupo | Presente | Não aplicável |
| Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 8240293 | Elemento do grupo | Presente | Não aplicável |
| Gonçalo Magalhães Ribeiro | 8250466 | Secretário da Sprint 02 | Presente | Não aplicável |
| Ivan Cristiano Silva Mendes | 8220390 | Líder do grupo | Presente | Não aplicável |

3. Abertura e ordem de trabalhos

Em 2026-10-08 às 17:00, Ivan Cristiano Silva Mendes, na qualidade de Líder do Grupo, declarou aberta a reunião. Gonçalo Magalhães Ribeiro, na qualidade de Secretário da Sprint 02, confirmou a presença dos quatro elementos do grupo e a existência do quórum exigido para a realização da reunião.:

- Verificar o quórum aplicável, identificar eventuais impedimentos de voto e confirmar a ordem de trabalhos.

- Confirmar as tarefas constantes do Sprint Backlog vigente, os respetivos responsáveis, estados, versões, evidências e eventuais transferências formalmente autorizadas.

- Apreciar todas as tarefas do Sprint 02, analisando separadamente o trabalho realizado nos papéis de Executor, Revisor e Auditor, as respetivas evidências, classificações, atrasos, Pontos Efetivamente Obtidos e estado final de cada tarefa.

- Apreciar e aprovar a classificação do Secretário do Sprint 02.

- Confirmar e aprovar a versão atualizada do Mapa de Pontuação Individual correspondente ao Sprint 02.

- Recapitular as decisões, classificações e estados aprovados, confirmar os documentos integrantes da ata e encerrar a reunião.

4. Identificação do Sprint em avaliação

| Sprint em avaliação | Sprint 02 |
| --- | --- |
| Momento de Avaliação | m1+m2 |
| Início do Sprint | 2026-10-02 21:00 |
| Fim do Sprint | 2026-10-08 17:00 |
| Sprint Backlog — versão editável (XLS/XLSX) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m2-s02-sprint-backlog-v01.xlsx |
| Sprint Backlog — versão congelada (PDF) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m2-s02-sprint-backlog-v01.pdf |

5. Tarefas e evidências abrangidas

| Issue | Tarefa | Executor | Revisor | Auditor | Estado antes do Sprint Review | Transferência formal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I011 | Atualizar Grelha de Rotação de Papéis | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Ivan Cristiano Silva Mendes | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Pronta para Sprint Review | Não aplicável |
| I012 | Especificação de Requisitos | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Gonçalo Magalhães Ribeiro | André Filipe Moreira Mesquita | Pronta para Sprint Review | Não aplicável |
| I013 | Checklist de Aprovação dos Requisitos | André Filipe Moreira Mesquita | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Pronta para Sprint Review | Não aplicável |
| I014 | Matriz de Rastreabilidade de Requisitos (RTM) v1 | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Ivan Cristiano Silva Mendes | Pronta para Sprint Review | Não aplicável |
| I015 | Especificação dos casos de uso | Ivan Cristiano Silva Mendes | André Filipe Moreira Mesquita | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Pronta para Sprint Review | Não aplicável |
| I016 | Modelo de Dados (Base de dados clínica-veterinária) | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | André Filipe Moreira Mesquita | Pronta para Sprint Review | Não aplicável |
| I017 | Protótipo de baixa fidelidade | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Ivan Cristiano Silva Mendes | Pronta para Sprint Review | Não aplicável |
| I018 | Documentação de API | André Filipe Moreira Mesquita | Ivan Cristiano Silva Mendes | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Pronta para Sprint Review | Não aplicável |
| I019 | Documentação da Arquitetura | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Gonçalo Magalhães Ribeiro | André Filipe Moreira Mesquita | Pronta para Sprint Review | Não aplicável |
| I020 | Modelo de Classes - Backend | André Filipe Moreira Mesquita | Ivan Cristiano Silva Mendes | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Pronta para Sprint Review | Não aplicável |
| I021 | Modelo de Classes - Frontend Web | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | André Filipe Moreira Mesquita | Ivan Cristiano Silva Mendes | Pronta para Sprint Review | Não aplicável |
| I022 | Modelo de Classes - Frontend Mobile | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | André Filipe Moreira Mesquita | Pronta para Sprint Review | Não aplicável |
| I023 | Diagrama de sequência — autenticar utilizador | André Filipe Moreira Mesquita | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Ivan Cristiano Silva Mendes | Pronta para Sprint Review | Não aplicável |

5.1. Resultados e evidências

| Issue | Resultado e evidências do Executor | Relatório de revisão | Checklist de auditoria | Outras evidências |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I011 | Grelha de Rotação de Papéis atualizada e arquivada. | Revisão efetuada pelo Revisor designado. | Auditoria efetuada pelo Auditor designado. | Sprint Backlog; artefacto final; registo da rotação. |
| I012 | Especificação de Requisitos produzida e arquivada. | Revisão efetuada pelo Revisor designado. | Auditoria efetuada pelo Auditor designado. | Sprint Backlog; artefacto final; registo da rotação. |
| I013 | Checklist de Aprovação dos Requisitos preenchida e arquivada. | Revisão efetuada pelo Revisor designado. | Auditoria efetuada pelo Auditor designado. | Sprint Backlog; artefacto final; registo da rotação. |
| I014 | RTM v1 produzida e arquivada. | Revisão efetuada pelo Revisor designado. | Auditoria efetuada pelo Auditor designado. | Sprint Backlog; artefacto final; registo da rotação. |
| I015 | Especificação dos casos de uso produzida e arquivada. | Revisão efetuada pelo Revisor designado. | Auditoria efetuada pelo Auditor designado. | Sprint Backlog; artefacto final; registo da rotação. |
| I016 | Modelo de Dados produzido e arquivado. | Revisão efetuada pelo Revisor designado. | Auditoria efetuada pelo Auditor designado. | Sprint Backlog; artefacto final; registo da rotação. |
| I017 | Protótipo de baixa fidelidade produzido e arquivado. | Revisão efetuada pelo Revisor designado. | Auditoria efetuada pelo Auditor designado. | Sprint Backlog; artefacto final; registo da rotação. |
| I018 | Documentação da API produzida e arquivada. | Revisão efetuada pelo Revisor designado. | Auditoria efetuada pelo Auditor designado. | Sprint Backlog; artefacto final; registo da rotação. |
| I019 | Documentação da Arquitetura produzida e arquivada. | Revisão efetuada pelo Revisor designado. | Auditoria efetuada pelo Auditor designado. | Sprint Backlog; artefacto final; registo da rotação. |
| I020 | Modelo de Classes do Backend produzido e arquivado. | Revisão efetuada pelo Revisor designado. | Auditoria efetuada pelo Auditor designado. | Sprint Backlog; artefacto final; registo da rotação. |
| I021 | Modelo de Classes do Frontend Web produzido e arquivado. | Revisão efetuada pelo Revisor designado. | Auditoria efetuada pelo Auditor designado. | Sprint Backlog; artefacto final; registo da rotação. |
| I022 | Modelo de Classes do Frontend Mobile produzido e arquivado. | Revisão efetuada pelo Revisor designado. | Auditoria efetuada pelo Auditor designado. | Sprint Backlog; artefacto final; registo da rotação. |
| I023 | Diagrama de sequência de autenticação produzido e arquivado. | Revisão efetuada pelo Revisor designado. | Auditoria efetuada pelo Auditor designado. | Sprint Backlog; artefacto final; registo da rotação. |

6. Apreciação das tarefas e cálculo dos pontos

6.1. Defeitos e propostas de melhoria

Não aplicável — não foram registados defeitos nem propostas de melhoria no âmbito da Sprint 02.

| N.º | Issue | Matéria | Aluno impedido | Registo da votação | Desempate | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável |

  - Classificações de qualidade do Executor e do Revisor

Na Sprint Review da Sprint 02, os resultados apresentados pelos Executores foram apreciados pelos respetivos Revisores e Auditores. Não tendo sido aprovadas correções obrigatórias ou não conformidades que justificassem redução de qualidade, foi atribuída a categoria de qualidade correspondente a Q = 100% às parcelas aprovadas de Executor e Revisor.

| Issue | Papel | Aluno | Categoria de qualidade | Q | Quem atribuiu | Fundamento e evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I011 | Executor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Ivan Cristiano Silva Mendes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I011 | Revisor | Ivan Cristiano Silva Mendes | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I011 | Auditor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% | André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I012 | Executor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I012 | Revisor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | André Filipe Moreira Mesquita | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I012 | Auditor | André Filipe Moreira Mesquita | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I013 | Executor | André Filipe Moreira Mesquita | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I013 | Revisor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I013 | Auditor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% | André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Ivan Cristiano Silva Mendes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I014 | Executor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I014 | Revisor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Ivan Cristiano Silva Mendes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I014 | Auditor | Ivan Cristiano Silva Mendes | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% | André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I015 | Executor | Ivan Cristiano Silva Mendes | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | André Filipe Moreira Mesquita | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I015 | Revisor | André Filipe Moreira Mesquita | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I015 | Auditor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% | André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Ivan Cristiano Silva Mendes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I016 | Executor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I016 | Revisor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | André Filipe Moreira Mesquita | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I016 | Auditor | André Filipe Moreira Mesquita | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I017 | Executor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I017 | Revisor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Ivan Cristiano Silva Mendes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I017 | Auditor | Ivan Cristiano Silva Mendes | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% | André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I018 | Executor | André Filipe Moreira Mesquita | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Ivan Cristiano Silva Mendes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I018 | Revisor | Ivan Cristiano Silva Mendes | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I018 | Auditor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% | André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Ivan Cristiano Silva Mendes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I019 | Executor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I019 | Revisor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | André Filipe Moreira Mesquita | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I019 | Auditor | André Filipe Moreira Mesquita | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I020 | Executor | André Filipe Moreira Mesquita | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Ivan Cristiano Silva Mendes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I020 | Revisor | Ivan Cristiano Silva Mendes | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I020 | Auditor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% | André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I021 | Executor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | André Filipe Moreira Mesquita | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I021 | Revisor | André Filipe Moreira Mesquita | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Ivan Cristiano Silva Mendes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I021 | Auditor | Ivan Cristiano Silva Mendes | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% | André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I022 | Executor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I022 | Revisor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | André Filipe Moreira Mesquita | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I022 | Auditor | André Filipe Moreira Mesquita | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I023 | Executor | André Filipe Moreira Mesquita | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I023 | Revisor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Ivan Cristiano Silva Mendes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I023 | Auditor | Ivan Cristiano Silva Mendes | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% | André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |

  - Classificação dos Auditores

Os Auditores das tarefas da Sprint 02 foram apreciados pelos restantes elementos do grupo com direito de voto. Não tendo sido aprovadas não conformidades imputáveis ao exercício do papel de Auditor, foi atribuída a categoria “Verificação concluída sem não conformidades registadas”, correspondente a Q = 100%, às tarefas aprovadas.

| Issue | Auditor | Registo dos votos — categoria | Impedimentos e ausências | Desempate | Categoria de qualidade aprovada | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I011 | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Não se reconstituem votos individuais; registo de regularização documental. | Não aplicável. | Não aplicável. | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% |
| I012 | André Filipe Moreira Mesquita | Não se reconstituem votos individuais; registo de regularização documental. | Não aplicável. | Não aplicável. | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% |
| I013 | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Não se reconstituem votos individuais; registo de regularização documental. | Não aplicável. | Não aplicável. | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% |
| I014 | Ivan Cristiano Silva Mendes | Não se reconstituem votos individuais; registo de regularização documental. | Não aplicável. | Não aplicável. | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% |
| I015 | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Não se reconstituem votos individuais; registo de regularização documental. | Não aplicável. | Não aplicável. | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% |
| I016 | André Filipe Moreira Mesquita | Não se reconstituem votos individuais; registo de regularização documental. | Não aplicável. | Não aplicável. | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% |
| I017 | Ivan Cristiano Silva Mendes | Não se reconstituem votos individuais; registo de regularização documental. | Não aplicável. | Não aplicável. | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% |
| I018 | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Não se reconstituem votos individuais; registo de regularização documental. | Não aplicável. | Não aplicável. | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% |
| I019 | André Filipe Moreira Mesquita | Não se reconstituem votos individuais; registo de regularização documental. | Não aplicável. | Não aplicável. | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% |
| I020 | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Não se reconstituem votos individuais; registo de regularização documental. | Não aplicável. | Não aplicável. | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% |
| I021 | Ivan Cristiano Silva Mendes | Não se reconstituem votos individuais; registo de regularização documental. | Não aplicável. | Não aplicável. | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% |
| I022 | André Filipe Moreira Mesquita | Não se reconstituem votos individuais; registo de regularização documental. | Não aplicável. | Não aplicável. | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% |
| I023 | Ivan Cristiano Silva Mendes | Não se reconstituem votos individuais; registo de regularização documental. | Não aplicável. | Não aplicável. | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% |

6.4. Transferências e Parcela Máxima Real

Não aplicável — não foram registadas transferências no âmbito da Sprint 02.

| Issue | Papel | Aluno | PMI | PC | PR | PMR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável |

6.5. Qualidade, atraso e Pontos Efetivamente Obtidos

| Issue | Papel | Aluno | PMR | Q | PQ | Atraso imputável | A | PEO aprovado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I011 | Executor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 6,00 | 100% | 6,00 | 0 horas | 0% | 6,00 |
| I011 | Revisor | Ivan Cristiano Silva Mendes | 3,00 | 100% | 3,00 | 0 horas | 0% | 3,00 |
| I011 | Auditor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 1,00 | 100% | 1,00 | 0 horas | 0% | 1,00 |
| I012 | Executor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 30,00 | 100% | 30,00 | 0 horas | 0% | 30,00 |
| I012 | Revisor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 15,00 | 100% | 15,00 | 0 horas | 0% | 15,00 |
| I012 | Auditor | André Filipe Moreira Mesquita | 5,00 | 100% | 5,00 | 0 horas | 0% | 5,00 |
| I013 | Executor | André Filipe Moreira Mesquita | 18,00 | 100% | 18,00 | 0 horas | 0% | 18,00 |
| I013 | Revisor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 9,00 | 100% | 9,00 | 0 horas | 0% | 9,00 |
| I013 | Auditor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 3,00 | 100% | 3,00 | 0 horas | 0% | 3,00 |
| I014 | Executor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 18,00 | 100% | 18,00 | 0 horas | 0% | 18,00 |
| I014 | Revisor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 9,00 | 100% | 9,00 | 0 horas | 0% | 9,00 |
| I014 | Auditor | Ivan Cristiano Silva Mendes | 3,00 | 100% | 3,00 | 0 horas | 0% | 3,00 |
| I015 | Executor | Ivan Cristiano Silva Mendes | 30,00 | 100% | 30,00 | 0 horas | 0% | 30,00 |
| I015 | Revisor | André Filipe Moreira Mesquita | 15,00 | 100% | 15,00 | 0 horas | 0% | 15,00 |
| I015 | Auditor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 5,00 | 100% | 5,00 | 0 horas | 0% | 5,00 |
| I016 | Executor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 30,00 | 100% | 30,00 | 0 horas | 0% | 30,00 |
| I016 | Revisor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 15,00 | 100% | 15,00 | 0 horas | 0% | 15,00 |
| I016 | Auditor | André Filipe Moreira Mesquita | 5,00 | 100% | 5,00 | 0 horas | 0% | 5,00 |
| I017 | Executor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 30,00 | 100% | 30,00 | 0 horas | 0% | 30,00 |
| I017 | Revisor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 15,00 | 100% | 15,00 | 0 horas | 0% | 15,00 |
| I017 | Auditor | Ivan Cristiano Silva Mendes | 5,00 | 100% | 5,00 | 0 horas | 0% | 5,00 |
| I018 | Executor | André Filipe Moreira Mesquita | 30,00 | 100% | 30,00 | 0 horas | 0% | 30,00 |
| I018 | Revisor | Ivan Cristiano Silva Mendes | 15,00 | 100% | 15,00 | 0 horas | 0% | 15,00 |
| I018 | Auditor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 5,00 | 100% | 5,00 | 0 horas | 0% | 5,00 |
| I019 | Executor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 30,00 | 100% | 30,00 | 0 horas | 0% | 30,00 |
| I019 | Revisor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 15,00 | 100% | 15,00 | 0 horas | 0% | 15,00 |
| I019 | Auditor | André Filipe Moreira Mesquita | 5,00 | 100% | 5,00 | 0 horas | 0% | 5,00 |
| I020 | Executor | André Filipe Moreira Mesquita | 18,00 | 100% | 18,00 | 0 horas | 0% | 18,00 |
| I020 | Revisor | Ivan Cristiano Silva Mendes | 9,00 | 100% | 9,00 | 0 horas | 0% | 9,00 |
| I020 | Auditor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 3,00 | 100% | 3,00 | 0 horas | 0% | 3,00 |
| I021 | Executor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 18,00 | 100% | 18,00 | 0 horas | 0% | 18,00 |
| I021 | Revisor | André Filipe Moreira Mesquita | 9,00 | 100% | 9,00 | 0 horas | 0% | 9,00 |
| I021 | Auditor | Ivan Cristiano Silva Mendes | 3,00 | 100% | 3,00 | 0 horas | 0% | 3,00 |
| I022 | Executor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 12,00 | 100% | 12,00 | 0 horas | 0% | 12,00 |
| I022 | Revisor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 6,00 | 100% | 6,00 | 0 horas | 0% | 6,00 |
| I022 | Auditor | André Filipe Moreira Mesquita | 2,00 | 100% | 2,00 | 0 horas | 0% | 2,00 |
| I023 | Executor | André Filipe Moreira Mesquita | 12,00 | 100% | 12,00 | 0 horas | 0% | 12,00 |
| I023 | Revisor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 6,00 | 100% | 6,00 | 0 horas | 0% | 6,00 |
| I023 | Auditor | Ivan Cristiano Silva Mendes | 2,00 | 100% | 2,00 | 0 horas | 0% | 2,00 |

O detalhe integral dos cálculos que sustentam os Pontos Efetivamente Obtidos apresentados, incluindo as parcelas máximas, as transferências, a qualidade, os atrasos, as perdas e os arredondamentos, encontra-se nas versões do Mapa de Pontuação Individual identificadas abaixo. O ficheiro editável em formato XLS ou XLSX conserva os dados e as fórmulas; o PDF assinado congela a versão apreciada e aprovada nesta reunião.

| Versão editável (XLS/XLSX) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m2-s02-mapa-pontuacao-individual-v01.xlsx |
| --- | --- |
| Versão congelada (PDF) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m2-s02-mapa-pontuacao-individual-v01.pdf |

6.6. Estado das tarefas e ações resultantes

| Issue | Resultado apreciado | Estado antes do Sprint Review | Estado após o Sprint Review | Ação resultante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I011 | Trabalho concluído e artefacto produzido. | Pronta para Sprint Review | Done | Registar a tarefa como Done e preservar o respetivo artefacto e histórico. |
| I012 | Trabalho concluído e artefacto produzido. | Pronta para Sprint Review | Done | Registar a tarefa como Done e preservar o respetivo artefacto e histórico. |
| I013 | Trabalho concluído e artefacto produzido. | Pronta para Sprint Review | Done | Registar a tarefa como Done e preservar o respetivo artefacto e histórico. |
| I014 | Trabalho concluído e artefacto produzido. | Pronta para Sprint Review | Done | Registar a tarefa como Done e preservar o respetivo artefacto e histórico. |
| I015 | Trabalho concluído e artefacto produzido. | Pronta para Sprint Review | Done | Registar a tarefa como Done e preservar o respetivo artefacto e histórico. |
| I016 | Trabalho concluído e artefacto produzido. | Pronta para Sprint Review | Done | Registar a tarefa como Done e preservar o respetivo artefacto e histórico. |
| I017 | Trabalho concluído e artefacto produzido. | Pronta para Sprint Review | Done | Registar a tarefa como Done e preservar o respetivo artefacto e histórico. |
| I018 | Trabalho concluído e artefacto produzido. | Pronta para Sprint Review | Done | Registar a tarefa como Done e preservar o respetivo artefacto e histórico. |
| I019 | Trabalho concluído e artefacto produzido. | Pronta para Sprint Review | Done | Registar a tarefa como Done e preservar o respetivo artefacto e histórico. |
| I020 | Trabalho concluído e artefacto produzido. | Pronta para Sprint Review | Done | Registar a tarefa como Done e preservar o respetivo artefacto e histórico. |
| I021 | Trabalho concluído e artefacto produzido. | Pronta para Sprint Review | Done | Registar a tarefa como Done e preservar o respetivo artefacto e histórico. |
| I022 | Trabalho concluído e artefacto produzido. | Pronta para Sprint Review | Done | Registar a tarefa como Done e preservar o respetivo artefacto e histórico. |
| I023 | Trabalho concluído e artefacto produzido. | Pronta para Sprint Review | Done | Registar a tarefa como Done e preservar o respetivo artefacto e histórico. |

7. Classificação do Secretário do Sprint

| Secretário | Gonçalo Magalhães Ribeiro |
| --- | --- |
| Categoria de qualidade | Trabalho completo e correto |
| Pontos após qualidade | 10,00 |
| Atraso imputável | Não aplicável |
| Penalização por atraso | Não aplicável |
| Pontos Efetivamente Obtidos | 10,00 |
| Fundamento e evidência | Todas as obrigações de convocatória, ata, comunicação, assinatura e arquivo foram corretamente asseguradas. |

| Secretário | Registo dos votos — categoria | Impedimentos e ausências | Desempate | Categoria de qualidade aprovada | PEO aprovado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gonçalo Magalhães Ribeiro | Trabalho completo e correto, conforme o registo da ata; não se reconstituem votos individuais. | Gonçalo Magalhães Ribeiro — impedido na apreciação da própria classificação. | Não aplicável. | Trabalho completo e correto | 10,00 |

8. Deliberações, votações e ações resultantes

| N.º | Matéria ou deliberação | Registo da votação | Resultado | Ação resultante, responsável e prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registar a conclusão das tarefas I011 a I023 e o respetivo estado final Done. | Regularização documental; não se reconstituem votos individuais. | Tarefas concluídas e aprovadas. | Registar o estado Done e preservar os artefactos e o histórico. |
| 2 | Registar os PEO das tarefas I011 a I023, sem reduções por qualidade, atraso ou transferências. | Regularização documental; não se reconstituem votos individuais. | 470,00 pontos nas tarefas da Sprint 02. | Reproduzir os valores no Mapa de Pontuação Individual. |
| 3 | Registar a classificação do Secretário de Sprint 02 | Trabalho completo e correto, conforme a ata; sem reconstrução de votos individuais. | 10,00 PEO de Secretariado. | Incluir os 10,00 pontos no Mapa de Pontuação Individual. |
| 4 | Consolidar a versão editável e a versão congelada do Mapa de Pontuação Individual. | A aprovação será formalizada pelas assinaturas; não se reconstituem votos individuais. | 480,00 pontos na Sprint 02, incluindo Secretariado | Arquivar o ficheiro editável e submeter o PDF à aprovação e assinatura. |

9. Anexos

| N.º | Descrição | Anexo | Assinatura digital confirmada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mapa de Pontuação Individual — versão editável (XLS/XLSX) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m2-s02-mapa-pontuacao-individual-v01.xlsx | Não aplicável |
| 2 | Mapa de Pontuação Individual — versão congelada (PDF) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m2-s02-mapa-pontuacao-individual-v01.pdf | Sim |

10. Encerramento, aprovação e assinaturas

Não existindo outros assuntos a tratar, o Líder do Grupo, Ivan Cristiano Silva Mendes, declarou encerrada a reunião em 2026-10-08 às 18:30. A presente ata e os documentos identificados como partes integrantes foram lidos e aprovados pelos alunos presentes, seguindo-se a sua assinatura digital nos termos previstos no Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular.

| Nome | Número de aluno | Declaração | Assinatura digital |
| --- | --- | --- | --- |
| André Filipe Moreira Mesquita | 8220764 | Li, aprovei e assino. |  |
| Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 8240293 | Li, aprovei e assino. |  |
| Gonçalo Magalhães Ribeiro | 8250466 | Li, aprovei e assino. |  |
| Ivan Cristiano Silva Mendes | 8220390 | Li, aprovei e assino. |  |