LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

| Grupo / Projeto | Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária |
| --- | --- |
| Issue / Tarefa | I027 — Elaborar o Plano de Testes do Backend |
| Sprint / Milestone | Sprint 03 / m3 |
| Executor | Ivan Cristiano Silva Mendes |
| Revisor | André Filipe Moreira Mesquita |
| Auditor | Gonçalo Magalhães Ribeiro |
| Artefacto revisto | m3-plano-testes-backend-v01.md (versão v01), em /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.01-plano-de-testes |
| Origem no repositório | Branch docs/i027-plano-testes-backend; Pull Request #151; commit c1c3a94, integrado em develop como ed8f880 (2026-10-16) e em main pela PR #155 (6802187, 2026-10-17). SHA-256 do ficheiro igual em develop, em main e na versão revista (f89c5097…754f5e). |
| Data da revisão | 2026-10-17 — hora conforme a assinatura digital |
| Versão do relatório | v01 |

## 1. Âmbito e método

Revisão técnica do Plano de Testes do Backend face aos critérios de aceitação e às verificações do Revisor definidos na Issue I027 (Backlog de Projeto m3), à Definition of Done do G08 e à secção 19 do Regulamento da UC v19. A matriz de rastreabilidade foi comparada por script com a Documentação de API (m2-documentacao-api-v01.md) e as ferramentas e comandos foram confrontados com o código em develop (src/backend).

## 2. Verificações realizadas

| N.º | Verificação | Método e evidência | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nome e pasta conforme secção 19 e 18.2 | Ficheiro m3-plano-testes-backend-v01.md em 03.01.01-plano-de-testes; hífen, sem acentos, prefixo m3. | Cumpre |
| 2 | Conteúdo mínimo da secção 19 | Âmbito (sec. 3), estratégia (4), ambiente e dados (6), responsabilidades (13), critérios de entrada e saída (8) e Collection Postman (11) presentes. | Cumpre |
| 3 | CA 1 — 51 endpoints e níveis de teste por área funcional | Matriz 15.1 com 51 linhas; condições por F001–F007 (sec. 10). | Cumpre |
| 4 | Matriz vs. Documentação de API | Script: 51/51 endpoints; rotas e métodos iguais; RF001–RF052 todos presentes e iguais por endpoint; UC01–UC18 todos presentes; 0 divergências nos códigos de erro 4xx. | Cumpre |
| 5 | Condições de teste vs. regras da API | Amostra de 20 condições (CT-F001, F002, F003, F004, F005, F006, F007) confrontadas com as secções «Erros» dos EP: coerentes. | Cumpre |
| 6 | CA 2 — ferramentas, versões e comandos (local e pipeline) | Secções 5 e 7. Comandos de build e teste coincidem com o README do backend. Estrutura dos projetos (UnitTests, IntegrationTests) e appsettings.Example.json confirmadas em develop. Comandos de cobertura, ReportGenerator e Newman ainda não executáveis (ferramentas por instalar; indicado no plano e atribuído a I091/I103). | Cumpre |
| 7 | Versões vs. código | Plano indica xUnit 2.6 (Plano de Qualidade) e 2.5.3 (código); Moq, Mvc.Testing, Testcontainers, Respawn por instalar. Confirmado nos .csproj de develop. Divergência declarada no plano (D-02). | Cumpre (divergência registada como M1) |
| 8 | CA 3 — critérios de entrada/saída e limiares justificados | Secções 8 e 9: QG-01 a QG-04, cobertura de linhas ≥ 70% (Plano de Qualidade) e propostas LT-02/LT-03 identificadas como tal. | Cumpre |
| 9 | CA 4 — Collection Postman | Secção 11 (organização, variáveis, verificações, segredos, execução). | Cumpre |
| 10 | CA 5 — registo e tratamento de defeitos | Secção 12 (Issues, severidade, quem classifica e corrige). | Cumpre |
| 11 | CA 6 — coerência com o Plano de Qualidade (I006) | Secção 16 compara objetivos, QG, métricas e artefactos OF-M3-009 a OF-M3-016. | Cumpre |
| 12 | Evidências da DoD — versões e decisões | Histórico de versões (v01) e lista de decisões D-01 a D-08 com estado. | Cumpre |
| 13 | Processo — integração antes da revisão | A PR #151 foi integrada em develop pelo próprio Executor (2026-10-16 22:22) sem pedido de revisão nem Revisor atribuído na PR, em vez de o merge ser executado pelo Revisor após a autorização do Auditor. A versão integrada é a revista (hash igual). | Desvio de processo (ver 4) |
| 14 | Prazos | Limite de entrega ao Revisor: 2026-10-15 09:30. PR #151 aberta a 2026-10-16 22:21 (cerca de 37 horas depois): escalão «mais de 24 e até 48 horas». Janela do Revisor: 24 horas desde a receção efetiva (até 2026-10-17 22:21). | Atraso do Executor: A = 50% (a aprovar no Sprint Review) |

## 3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum.

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

| Ref. | Descrição | Seguimento |
| --- | --- | --- |
| M1 | Resolver a divergência de versões do xUnit (2.6 no Plano de Qualidade; 2.5.3 no código) e instalar as dependências de teste em falta. | Decisão D-02; tratar em I091 ou por pedido formal de alteração ao Plano de Qualidade. |
| M2 | Ratificar em Backlog Refinement os limiares propostos LT-02 e LT-03 e a etiqueta «defeito». | Registar em ata. |
| M3 | A linha «Versão» do cabeçalho do plano ainda indica «rascunho do Executor, por rever». Atualizar para v01 final. | Próxima alteração ao ficheiro, por Pull Request. |

## 4. Desvios de processo

Integração antes da revisão, sem pedido de revisão na PR (verificação 13), e entrega fora de prazo (verificação 14). Não afetam o conteúdo do artefacto, mas ficam registados para a auditoria e para o Sprint Review. A PR #151 e o commit ed8f880 referem «Closes #57» (Issue I024) em vez da Issue da I027 (#58): a #57 continua aberta porque a PR #155 foi integrada em main por squash, mas fechará por engano se ed8f880 chegar a main por merge normal. A Issue #58 foi fechada pelo Executor a 2026-10-16, antes do Sprint Review, e deve ser reaberta.

## 5. Classificação do Executor e conclusão

| Categoria de qualidade proposta | Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%) |
| --- | --- |
| Atraso | Cerca de 37 horas, imputável ao Executor (penalização a aprovar no Sprint Review) |
| Conclusão | Revisão concluída sem defeitos obrigatórios. A tarefa segue para Em Auditoria de Qualidade para autorização de aceitação. |

| Revisor | Data e hora | Assinatura digital |
| --- | --- | --- |
| André Filipe Moreira Mesquita | 2026-10-17 — hora conforme a assinatura digital |  |