LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

ATA DE BACKLOG REFINEMENT

| Grupo | Grupo 08 |
| --- | --- |
| Projeto | Gestão de Clínica Veterinária |
| Milestone de Entrega | M3 |
| Sprint em preparação | Sprint 04 |

1. Identificação da reunião, sessões realizadas e quórum

| Convocatória original | m3-s04-20261018-backlog-refinement-convocatoria-v01.pdf |
| --- | --- |

| Sessão | Convocatória | Data, hora e local | Presentes | Quórum aplicável | Quórum verificado | Resultado e fundamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sessão inicial | m3-s04-20261018-backlog-refinement-convocatoria-v01.pdf | 2026-10-19 17:30 Microsoft Teams —https://teams.microsoft.com/meet/361077854253417?p=mEvEjULcYphjjPcWgT | André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes | 3 | Sim | Sessão válida; estavam presentes os quatro elementos do grupo (quórum aplicável: 3 alunos). |

2. Participantes e presenças

| Nome | Número de aluno | Função na reunião | Sessão inicial | Sessão remarcada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| André Filipe Moreira Mesquita | 8220764 | Secretario da Sprint S04 | Presente | Não aplicável |
| Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 8240293 | Elemento do grupo | Presente | Não aplicável |
| Gonçalo Magalhães Ribeiro | 8250466 | Elemento do grupo | Presente | Não aplicável |
| Ivan Cristiano Silva Mendes | 8220390 | Líder do grupo | Presente | Não aplicável |

3. Abertura e ordem de trabalhos

- Em 2026-10-19 17:30, Ivan Cristiano Silva Mendes, na qualidade de Líder do Grupo, declarou aberta a reunião. O Secretário do Sprint 03, André Filipe Moreira Mesquita, confirmou a presença dos quatro elementos do grupo e a existência de quórum (quórum aplicável de 3 alunos). A reunião prosseguiu com a seguinte ordem de trabalhos, conforme a respetiva convocatória:

Verificar o quórum aplicável e confirmar a ordem de trabalhos.

Atualizar no Backlog de Projeto o estado das tarefas executadas na Sprint 03 (I058, I060 e I027) e reconciliar a documentação cumulativa da M3 (Backlog de Projeto, CCA e RTM).

Confirmar a lista de tarefas candidatas à Sprint 04 da Milestone M3 (I028, I030, I059, I061 a I077, I079, I091, I098, I101 e I102) e ordená-las por prioridade e dependências.

Completar ou confirmar a identificação, descrição, objetivo, tipo, resultado esperado e dependências de cada tarefa candidata à Sprint 04, incluindo referências corretas aos artefactos da M2 e da Sprint 03.

Estimar ou confirmar, por Planning Poker (escala oficial 10, 20, 30, 50, 80, 130), os orçamentos e a repartição obrigatória de 60% / 30% / 10% pelas parcelas de Executor / Revisor / Auditor, sem atribuição de alunos aos papéis.

Completar e confirmar os critérios de aceitação, as evidências do Executor, as verificações do Revisor, a checklist do Auditor, as dependências, a Definition of Done aplicável, as normas/referências e os caminhos completos da pasta de destino, confirmando o cumprimento da Definition of Ready (DoR).

Assinalar, para cada tarefa analisada, a decisão Aprovada como Ready ou Permanece em preparação, corrigir todos os alertas na folha Validação (incluindo a ordenação por prioridade) e rever e aprovar a nova versão cumulativa do Backlog de Projeto (m3-backlog-projeto-v02.xlsx e respetivo PDF congelado).

Recapitular as decisões tomadas, confirmar as tarefas aprovadas como Ready ou mantidas em preparação, identificar os documentos integrantes da ata e proceder ao encerramento da reunião.

4. Tarefas aprovadas como Ready

| Issue | Tarefa e objetivo | Orçamento da tarefa | Executor | Revisor | Auditor | Decisão |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IO59 | Implementar a camada de persistência com Entity Framework Core | 50 | 30 | 15 | 5 | Aprovada como Ready |
| I061 | Escrever os scripts de dados iniciais e de demonstração | 30 | 18 | 9 | 3 | Aprovada como Ready |
| IO62 | Preparar as migrações e a reposição da base de dados por ambiente | 30 | 18 | 9 | 3 | Aprovada como Ready |
| IO63 | Implementar autenticação JWT e controlo de acesso por perfil (EP-001, EP-003) | 50 | 30 | 15 | 5 | Aprovada como Ready |
| IO67 | Implementar os dados gerais e o horário de funcionamento da clínica (EP-009, EP-010) | 20 | 12 | 6 | 2 | Aprovada como Ready |
| IO68 | Implementar a gestão de contas de Cliente (EP-011 a EP-014) | 30 | 18 | 9 | 3 | Aprovada como Ready |
| IO69 | Implementar a gestão de pacientes (EP-015 a EP-018) | 30 | 18 | 9 | 3 | Aprovada como Ready |
| IO71 | Implementar a lista de Veterinários e o cálculo de disponibilidade (EP-021, EP-022) | 50 | 30 | 15 | 5 | Aprovada como Ready |
| IO73 | Implementar a criação de marcações sem sobreposição (EP-025) | 50 | 30 | 15 | 5 | Aprovada como Ready |
| IO91 | Criar a infraestrutura dos testes de integração | 50 | 30 | 15 | 5 | Aprovada como Ready |
| I102 | Criar a pipeline de compilação e testes do backend | 50 | 30 | 15 | 5 | Aprovada como Ready |
| IO28 | Especificar os Testes Unitários do Backend | 50 | 30 | 15 | 5 | Aprovada como Ready |
| IO30 | Especificar os Testes de Integração do Backend | 50 | 30 | 15 | 5 | Aprovada como Ready |
| IO64 | Implementar o fim de sessão com revogação do token (EP-002) | 20 | 12 | 6 | 2 | Aprovada como Ready |
| IO65 | Implementar a consulta e a criação de contas de funcionário (EP-004 a EP-006) | 30 | 18 | 9 | 3 | Aprovada como Ready |
| IO66 | Implementar a atualização, atribuição de perfil e bloqueio de contas (EP-007, EP-008) | 30 | 18 | 9 | 3 | Aprovada como Ready |
| IO70 | Implementar a consulta de animais na área do Cliente (EP-019, EP-020) | 20 | 12 | 6 | 2 | Aprovada como Ready |
| IO72 | Implementar a agenda e a consulta de marcações (EP-023, EP-024) | 20 | 12 | 6 | 2 | Aprovada como Ready |
| IO74 | Implementar a alteração de marcações e a mudança de estado (EP-026, EP-027) | 30 | 18 | 9 | 3 | Aprovada como Ready |
| IO75 | Implementar o registo de chegada e as notas de preparação (EP-028, EP-029) | 20 | 12 | 6 | 2 | Aprovada como Ready |
| IO76 | Implementar as marcações, o histórico e as despesas na área do Cliente (EP-030, EP-041) | 30 | 18 | 9 | 3 | Aprovada como Ready |
| IO77 | Implementar a criação e a atualização do registo clínico (EP-031, EP-032) | 50 | 30 | 15 | 5 | Aprovada como Ready |
| IO79 | Implementar contas, custos e valores em dívida (EP-035 a EP-037) | 30 | 18 | 9 | 3 | Aprovada como Ready |
| IO98 | Criar a Collection Postman e os pedidos de identidade, clínica, clientes e pacientes | 30 | 18 | 9 | 3 | Aprovada como Ready |
| I101 | Configurar a análise estática e o quality gate do backend | 30 | 18 | 9 | 3 | Aprovada como Ready |

Pontuação Total: 880 pontos (528 pontos de Executor / 264 pontos de Revisor / 88 pontos de Auditor). Escala oficial: 10, 20, 30, 50, 80, 130; repartição 60% Executor / 30% Revisor / 10% Auditor. Mesmo que o grupo utilize uma plataforma de gestão de Issues, toda a informação considerada e aprovada no Backlog Refinement deve constar do Backlog de Projeto no formato editável efetivamente utilizado, XLS ou XLSX. A versão integral desse ficheiro editável deve ser exportada para PDF, aprovada e assinada digitalmente como parte integrante da ata. As ligações para Issues, quadros ou outros recursos externos são complementares e não substituem o conteúdo arquivado no ficheiro editável e congelado no PDF assinado.

| Backlog de Projeto — versão editável (XLS/XLSX) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-backlog-projeto-v02.xlsx |
| --- | --- |
| Backlog de Projeto — versão congelada (PDF) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-backlog-projeto-v02.pdf |

5. Tarefas que permanecem em preparação e ações resultantes

| Issue | Tarefa e objetivo | Orçamento e parcelas Executor / Revisor / Auditor | Elementos em falta | Decisão e ação resultante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Não Aplicável | Não Aplicável | Não Aplicável | Não Aplicável | Não Aplicável |

Não aplicável. As 25 tarefas candidatas ao Sprint 04 (I028, I030, I059, I061, I062, I063, I064, I065, I066, I067, I068, I069, I070, I071, I072, I073, I074, I075, I076, I077, I079, I091, I098, I101 e I102) cumpriram integralmente a Definition of Ready (DoR) e foram aprovadas como Ready, conforme a secção 4. As restantes tarefas previstas para o Sprint 05 e para a Milestone M4 mantêm a decisão. Não analisada e serão preparadas nos Backlog Refinements dos sprints respetivos.

6. Deliberações, votações e ações resultantes

| N.º | Matéria e deliberação | Registo da votação | Resultado | Ação resultante, responsável e prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Atualizar o estado das tarefas executadas e concluídas no Sprint 03 (I058, I060 e I027) para Done no Backlog de Projeto e confirmar a ordenação das tarefas por prioridade crescente (1 — Crítica a 5 — Muito baixa) e dependências, eliminando os alertas na folha Validação. | André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. | Aprovada por unanimidade dos presentes. | André Filipe Moreira Mesquita atualiza a ordenação das tarefas e confirma a folha Validação no Backlog de Projeto até ao fecho da reunião (2026-10-19) |
| 2 | Confirmar a lista das 25 tarefas candidatas ao Sprint 04 da Milestone M3 (I028, I030, I059, I061 a I077, I079, I091, I098, I101 e I102) e os respetivos elementos de identificação, descrição, objetivo, tipo, resultado esperado, critérios de aceitação, evidências do Executor, verificações do Revisor, checklist do Auditor, dependências, Definition of Done, referências e pasta de destino. | André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. | Aprovada por unanimidade dos presentes. | Gonçalo Magalhães Ribeiro e André Filipe Moreira Mesquita verificam a completude das 27 colunas nas 25 tarefas candidatas ao Sprint 04 (2026-10-19). |
| 3 | Aprovar como Ready as 25 tarefas candidatas ao Sprint 04 identificadas na secção 4, com a pontuação total de 880 pontos e respetivos orçamentos e parcelas de Executor (60%), Revisor (30%) e Auditor (10%) aprovados por Planning Poker, confirmando o cumprimento da Definition of Ready (DoR = Sim) | André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. | Aprovada por unanimidade dos presentes. | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira regista. Sim na coluna Definition of Ready confirmada, aprovada como Ready na coluna Decisão do Backlog Refinement, a data 2026-10-19 e a referência desta ata nas 25 tarefas no Backlog de Projeto (2026-10-19) |
| 4 | Aprovar a nova versão cumulativa do Backlog de Projeto (m3-backlog-projeto-v02.xlsx) e a respetiva versão congelada em PDF (m3-backlog-projeto-v02.pdf) como parte integrante da presente ata | André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. | Aprovada por unanimidade dos presentes. | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira conclui o ficheiro m3-backlog-projeto-v02.xlsx, exporta o respetivo PDF integral das 27 colunas antes do início das assinaturas da ata e disponibiliza ambos para validação e assinatura digital (2026-10-19) |

7. Anexos

| N.º | Descrição | Anexo | Assinatura digital confirmada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Backlog de Projeto — versão editável (XLS/XLSX) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-backlog-projeto-v01.xlsx | Não aplicável |
| 2 | Backlog de Projeto — versão congelada (PDF) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-backlog-projeto-v02.pdf | Sim |

8. Encerramento, aprovação e assinaturas

Não existindo outros assuntos a tratar, o Aluno A declarou encerrada a reunião em 2026-10-12 19:30. A presente ata e os documentos identificados como partes integrantes foram lidos e aprovados pelos alunos presentes, seguindo-se a sua assinatura digital nos termos previstos no Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular.

| Nome | Número de aluno | Declaração | Assinatura digital |
| --- | --- | --- | --- |
| André Filipe Moreira Mesquita | 8220764 | Li, aprovei e assino. |  |
| Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 8240293 | Li, aprovei e assino. |  |
| Gonçalo Magalhães Ribeiro | 8250466 | Li, aprovei e assino. |  |
| Ivan Cristiano Silva Mendes | 8220390 | Li, aprovei e assino |  |