LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CHECKLIST DE AUDITORIA DE QUALIDADE

| Grupo / Projeto | Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária |
| --- | --- |
| Issue / Tarefa | I060 — Escrever o script de criação do esquema da base de dados |
| Sprint / Milestone | Sprint 03 / m3 |
| Executor | Gonçalo Magalhães Ribeiro |
| Revisor | Ivan Cristiano Silva Mendes |
| Auditor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira |
| Relatório de revisão auditado | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s03-i060-20261017-relatorio-revisao-v01.pdf |
| Artefacto | Scripts m3-v01 em 04.13-scripts-de-base-de-dados; Pull Request #152 (evidências na #153); commit f300c52 (main) |
| Data da auditoria | 2026-10-17 — hora conforme a assinatura digital |
| Versão da checklist | v01 |

## 1. Auditoria inicial

| N.º | Ponto de verificação | Verificação e evidência | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Independência dos papéis | Executor (Gonçalo Magalhães Ribeiro), Revisor (Ivan Cristiano Silva Mendes) e Auditor (Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira) são três alunos diferentes (Sprint Backlog S03 v01, linha I060). | Conforme |
| 2 | Revisão completa e credível | O relatório cobre os 5 critérios de aceitação, as 3 verificações do Revisor do Backlog, a DoD e as divergências face ao Modelo de Dados; método e evidência indicados em cada linha. | Conforme |
| 3 | Defeitos e melhorias bem distinguidos | Zero defeitos obrigatórios; quatro melhorias (M1–M4) sem impacto na classificação. | Conforme |
| 4 | Evidências acessíveis | Scripts em 04.13-scripts-de-base-de-dados/m3-v01; dois registos de execução do Executor na PR #153 (pasta I060-evidencias); PR #152; relatório em 02.04-revisoes. | Conforme |
| 5 | Datas e prazos | Limite de entrega do Executor: 2026-10-15 09:30. Entrega efetiva ao Revisor: 2026-10-16 23:22 (pedido de revisão na PR #152): atraso de cerca de 37,9 h, escalão >24 e ≤48 h, A = 50%.Janelas aplicáveis: Revisor 24 h desde a receção efetiva; Auditor 16 h desde a receção do relatório de revisão. | Atraso do Executor (A = 50%), registado para o Sprint Review. Janelas do Revisor e Auditor confirmadas. |
| 6 | Pontos | Orçamento 50; PMI 30 (Executor), 15 (Revisor), 5 (Auditor), 60/30/10%. Sem transferências. | Conforme |
| 7 | Classificação do Executor sustentada | Q = 100% («aceite sem correções obrigatórias») coerente com a ausência de defeitos obrigatórios. | Conforme |
| 8 | Classificação do Revisor atribuída pelo Auditor | Categoria proposta: revisão completa, correta e sustentada por evidências (Q = 100%). | Revisão completa, correta e sustentada por evidências (Q = 100%) |
| 9 | Ponto específico da I060 | O esquema cobre as 22 entidades do Modelo de Dados (verificação «1. Tabela»: 22/22); a ordem dos ficheiros permite execução automática pela pipeline (executar-scripts.sh: ordem numérica, configuração por variáveis de ambiente, código ≠ 0 no primeiro erro). | Conforme |
| 10 | Nomenclatura e pasta | m3-s03-i060-20261017-relatorio-revisao-v01.pdf e m3-s03-i060-20261017-checklist-auditoria-v01.pdf (secções 18.2 e 19). | Conforme |

Decisão da auditoria inicial: AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO.

## 2. Aceitação e confirmação final

| N.º | Ponto de verificação | Verificação e evidência | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Versão integrada = versão revista | Commit f300c52 integrado em main. Os 14 ficheiros de m3-v01 revistos são idênticos aos de main (verificado pelo Revisor). Único commit posterior na pasta: 052f366, que só acrescenta os dois registos de execução. | Conforme |
| 12 | Aceitação pelo Revisor | Merge da PR #152 executado pelo Revisor a 2026-10-16 23:25, antes da AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO e do relatório de revisão formal (desvio registado). O Revisor registou «ACEITAÇÃO FINAL CONCLUÍDA» em 2026-10-17, conforme registo no repositório. | Desvio de processo — merge realizado antes da AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO do Auditor |
| 13 | Estado da tarefa | Após a confirmação final: Pronta para Sprint Review (Project e Sprint Backlog). A Issue só passa a Done no Sprint Review. | Pronta para Sprint Review |

Decisão final: AUDITORIA FINAL CONCLUÍDA (2026-10-17 — hora conforme assinatura digital)

| Auditor | Data e hora | Assinatura digital |
| --- | --- | --- |
| Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 2026-10-17 — hora conforme a assinatura digital |  |