LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

ATA DE SPRINT REVIEW

| Grupo | Grupo 08 |
| --- | --- |
| Projeto | Gestão de Clínica Veterinária |
| Milestone de Entrega | M1 |
| Sprint em avaliação | Sprint 01 |

1. Identificação da reunião, sessões realizadas e quórum

| Convocatória original |  | m1-s01-20260924-sprint-review-convocatoria-v01.pdf |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sessão | Convocatória |  | Data, hora e local | Presentes | Quórum aplicável | Quórum verificado | Resultado e fundamento |
| Sessão inicial | m1-20260924-convocatoria-sprint-review-v01.pdf |  | 2026-09-25 18:00 Microsoft Teams - https://teams.microsoft.com/meet/387261404467445?p=V31gM6GPVlDpnTQlle | André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes. | 3 | Sim | Sessão válida. |

2. Participantes e presenças

| Nome | Número de aluno | Função na reunião | Sessão inicial | Sessão remarcada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| André Filipe Moreira Mesquita | 8220764 | Elemento do grupo | Presente | Não aplicável |
| Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 8240293 | Elemento do grupo | Presente | Não aplicável |
| Gonçalo Magalhães Ribeiro | 8250466 | Elemento do grupo | Presente | Não aplicável |
| Ivan Cristiano Silva Mendes | 8220390 | Líder do grupo | Presente | Não aplicável |

3. Abertura e ordem de trabalhos

Em 2026-09-25 às 18:00, o Ivan Cristiano Silva Mendes, na qualidade de Líder, declarou aberta a reunião. O Gonçalo Magalhães Ribeiro confirmou a presença de quatro elementos e a existência do quórum exigido para a realização da reunião com a seguinte ordem de trabalhos, conforme a convocatória da reunião:

- Verificar o quórum aplicável, identificar eventuais impedimentos de voto e confirmar a ordem de trabalhos.

- Confirmar as tarefas constantes do Sprint Backlog vigente, os respetivos responsáveis, estados, versões, evidências e eventuais transferências formalmente autorizadas.

- Apreciar todas as tarefas do Sprint 01, analisando separadamente o trabalho realizado nos papéis de Executor, Revisor e Auditor, as respetivas evidências, classificações, atrasos, Pontos Efetivamente Obtidos e estado final de cada tarefa.

- Apreciar e aprovar a classificação do Secretário do Sprint 01.

- Confirmar e aprovar a versão atualizada do Mapa de Pontuação Individual correspondente ao Sprint 01.

- Recapitular as decisões, classificações e estados aprovados, confirmar os documentos integrantes da ata e encerrar a reunião.

Nota de regularização documental: A presente ata formaliza retrospetivamente o encerramento da Sprint 01 da M1, com base nos artefactos efetivamente produzidos e nos registos existentes. Esta regularização decorre da clarificação posterior de que a M1 deveria incluir uma simulação de Sprint. O presente registo não altera o conteúdo técnico produzido nem introduz transferências, defeitos, atrasos ou outras ocorrências sem suporte nos artefactos existentes.

4. Identificação do Sprint em avaliação

| Sprint em avaliação | Sprint 01 |
| --- | --- |
| Momento de Avaliação | m1+m2 |
| Início do Sprint | 2026-09-19 10:00 |
| Fim do Sprint | 2026-09-25 18:00 |
| Sprint Backlog — versão editável (XLS/XLSX) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m1-s01-sprint-backlog-v01.xlsx |
| Sprint Backlog — versão congelada (PDF) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m1-s01-sprint-backlog-v01.pdf |

5. Tarefas e evidências abrangidas

| Issue | Tarefa | Executor | Revisor | Auditor | Estado antes do Sprint Review | Transferência formal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I001 | Elaborar Proposta de Sistema | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Ivan Cristiano Silva Mendes | Ivan Cristiano Silva Mendes | Pronta para Sprint Review | Não aplicável |
| I002 | Elaborar Declaração de Âmbito | André Filipe Moreira Mesquita | Ivan Cristiano Silva Mendes | Ivan Cristiano Silva Mendes | Pronta para Sprint Review | Não aplicável |
| I003 | Preparar Checklist de Controlo de Artefactos (CCA) | Ivan Cristiano Silva Mendes | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Pronta para Sprint Review | Não aplicável |
| I004 | Obter e arquivar homologação da PS, DA e CCA | Ivan Cristiano Silva Mendes | André Filipe Moreira Mesquita | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Pronta para Sprint Review | Não aplicável |
| I005 | Elaborar Regulamento Interno do Grupo | Ivan Cristiano Silva Mendes | Gonçalo Magalhães Ribeiro | André Filipe Moreira Mesquita | Pronta para Sprint Review | Não aplicável |
| I006 | Elaborar Plano de Qualidade do Processo | André Filipe Moreira Mesquita | Ivan Cristiano Silva Mendes | Ivan Cristiano Silva Mendes | Pronta para Sprint Review | Não aplicável |
| I007 | Elaborar Definition of Ready | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Ivan Cristiano Silva Mendes | Ivan Cristiano Silva Mendes | Pronta para Sprint Review | Não aplicável |
| I008 | Elaborar Definition of Done | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Ivan Cristiano Silva Mendes | Ivan Cristiano Silva Mendes | Pronta para Sprint Review | Não aplicável |
| I009 | Definir Critérios de Qualidade dos Requisitos | Gonçalo Magalhães Ribeiro | André Filipe Moreira Mesquita | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Pronta para Sprint Review | Não aplicável |
| I010 | Preparar Grelha de Rotação de Papéis | Ivan Cristiano Silva Mendes | André Filipe Moreira Mesquita | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Pronta para Sprint Review | Não aplicável |

5.1. Resultados e evidências

| Issue | Resultado e evidências do Executor | Relatório de revisão | Checklist de auditoria | Outras evidências |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I001 | Proposta de Sistema elaborada e arquivada. | Não aplicável — não foi produzido documento autónomo de revisão durante a M1. | Não aplicável — não foi produzida checklist autónoma de auditoria durante a M1. | Artefacto final e respetivo histórico arquivados no repositório do projeto. |
| I002 | Declaração de Âmbito elaborada e arquivada. | Não aplicável — não foi produzido documento autónomo de revisão durante a M1. | Não aplicável — não foi produzida checklist autónoma de auditoria durante a M1. | Artefacto final e respetivo histórico arquivados no repositório do projeto. |
| I003 | Checklist de Controlo de Artefactos elaborada e arquivada. | Não aplicável — não foi produzido documento autónomo de revisão durante a M1. | Não aplicável — não foi produzida checklist autónoma de auditoria durante a M1. | Artefacto final e respetivo histórico arquivados no repositório do projeto. |
| I004 | Homologação da PS, DA e CCA obtida e arquivada. | Não aplicável — não foi produzido documento autónomo de revisão durante a M1. | Não aplicável — não foi produzida checklist autónoma de auditoria durante a M1. | Artefacto final e respetivo histórico arquivados no repositório do projeto. |
| I005 | Regulamento Interno do Grupo elaborado e arquivado. | Não aplicável — não foi produzido documento autónomo de revisão durante a M1. | Não aplicável — não foi produzida checklist autónoma de auditoria durante a M1. | Artefacto final e respetivo histórico arquivados no repositório do projeto. |
| I006 | Plano de Qualidade do Processo elaborado e arquivado. | Não aplicável — não foi produzido documento autónomo de revisão durante a M1. | Não aplicável — não foi produzida checklist autónoma de auditoria durante a M1. | Artefacto final e respetivo histórico arquivados no repositório do projeto. |
| I007 | Definition of Ready elaborada e arquivada. | Não aplicável — não foi produzido documento autónomo de revisão durante a M1. | Não aplicável — não foi produzida checklist autónoma de auditoria durante a M1. | Artefacto final e respetivo histórico arquivados no repositório do projeto. |
| I008 | Definition of Done elaborada e arquivada. | Não aplicável — não foi produzido documento autónomo de revisão durante a M1. | Não aplicável — não foi produzida checklist autónoma de auditoria durante a M1. | Artefacto final e respetivo histórico arquivados no repositório do projeto. |
| I009 | Critérios de Qualidade dos Requisitos definidos e documentados. | Não aplicável — não foi produzido documento autónomo de revisão durante a M1. | Não aplicável — não foi produzida checklist autónoma de auditoria durante a M1. | Artefacto final e respetivo histórico arquivados no repositório do projeto. |
| I010 | Grelha de Rotação de Papéis preparada e arquivada. | Não aplicável — não foi produzido documento autónomo de revisão durante a M1. | Não aplicável — não foi produzida checklist autónoma de auditoria durante a M1. | Artefacto final e respetivo histórico arquivados no repositório do projeto. |

6. Apreciação das tarefas e cálculo dos pontos

6.1. Defeitos e propostas de melhoria

Não aplicável — não foram registados defeitos nem propostas de melhoria no âmbito da Sprint 01.

| N.º | Issue | Matéria | Aluno impedido | Registo da votação | Desempate | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável |

  - Classificações de qualidade do Executor e do Revisor

Na regularização documental da Sprint 01, não foram identificadas reduções de qualidade aplicáveis às tarefas I001 a I010. Os artefactos efetivamente produzidos foram considerados concluídos e conformes com o resultado esperado. Por esse motivo, para efeitos de cálculo dos Pontos Efetivamente Obtidos, é aplicado Q = 100% às parcelas de Executor e Revisor.

| Issue | Papel | Aluno | Categoria de qualidade | Q | Quem atribuiu | Fundamento e evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I001 | Executor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Regularização documental com base nos artefactos e registos existentes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I001 | Revisor | Ivan Cristiano Silva Mendes | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Regularização documental com base nos artefactos e registos existentes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I001 | Auditor | Ivan Cristiano Silva Mendes | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% | Regularização documental com base nos artefactos e registos existentes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I002 | Executor | André Filipe Moreira Mesquita | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Regularização documental com base nos artefactos e registos existentes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I002 | Revisor | Ivan Cristiano Silva Mendes | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Regularização documental com base nos artefactos e registos existentes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I002 | Auditor | Ivan Cristiano Silva Mendes | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% | Regularização documental com base nos artefactos e registos existentes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I003 | Executor | Ivan Cristiano Silva Mendes | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Regularização documental com base nos artefactos e registos existentes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I003 | Revisor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Regularização documental com base nos artefactos e registos existentes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I003 | Auditor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% | Regularização documental com base nos artefactos e registos existentes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I004 | Executor | Ivan Cristiano Silva Mendes | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Regularização documental com base nos artefactos e registos existentes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I004 | Revisor | André Filipe Moreira Mesquita | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Regularização documental com base nos artefactos e registos existentes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I004 | Auditor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% | Regularização documental com base nos artefactos e registos existentes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I005 | Executor | Ivan Cristiano Silva Mendes | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Regularização documental com base nos artefactos e registos existentes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I005 | Revisor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Regularização documental com base nos artefactos e registos existentes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I005 | Auditor | André Filipe Moreira Mesquita | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% | Regularização documental com base nos artefactos e registos existentes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I006 | Executor | André Filipe Moreira Mesquita | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Regularização documental com base nos artefactos e registos existentes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I006 | Revisor | Ivan Cristiano Silva Mendes | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Regularização documental com base nos artefactos e registos existentes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I006 | Auditor | Ivan Cristiano Silva Mendes | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% | Regularização documental com base nos artefactos e registos existentes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I007 | Executor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Regularização documental com base nos artefactos e registos existentes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I007 | Revisor | Ivan Cristiano Silva Mendes | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Regularização documental com base nos artefactos e registos existentes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I007 | Auditor | Ivan Cristiano Silva Mendes | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% | Regularização documental com base nos artefactos e registos existentes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I008 | Executor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Regularização documental com base nos artefactos e registos existentes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I008 | Revisor | Ivan Cristiano Silva Mendes | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Regularização documental com base nos artefactos e registos existentes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I008 | Auditor | Ivan Cristiano Silva Mendes | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% | Regularização documental com base nos artefactos e registos existentes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I009 | Executor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Regularização documental com base nos artefactos e registos existentes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I009 | Revisor | André Filipe Moreira Mesquita | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Regularização documental com base nos artefactos e registos existentes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I009 | Auditor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% | Regularização documental com base nos artefactos e registos existentes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I010 | Executor | Ivan Cristiano Silva Mendes | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Regularização documental com base nos artefactos e registos existentes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I010 | Revisor | André Filipe Moreira Mesquita | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Regularização documental com base nos artefactos e registos existentes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |
| I010 | Auditor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% | Regularização documental com base nos artefactos e registos existentes | Artefacto concluído e arquivado, sem defeitos ou correções obrigatórias registadas. |

  - Classificação dos Auditores

Na regularização documental da Sprint 01, não foram registadas não conformidades imputáveis às verificações realizadas no papel de Auditor. Para efeitos do cálculo dos Pontos Efetivamente Obtidos, é aplicado Q = 100% às respetivas parcelas.

| Issue | Auditor | Registo dos votos — categoria | Impedimentos e ausências | Desempate | Categoria de qualidade aprovada | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I001 | Ivan Cristiano Silva Mendes | Não se reconstituem votos individuais; registo de regularização documental. | Não aplicável ao registo documental. | Não aplicável. | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% |
| I002 | Ivan Cristiano Silva Mendes | Não se reconstituem votos individuais; registo de regularização documental. | Não aplicável ao registo documental. | Não aplicável. | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% |
| I003 | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Não se reconstituem votos individuais; registo de regularização documental. | Não aplicável ao registo documental. | Não aplicável. | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% |
| I004 | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Não se reconstituem votos individuais; registo de regularização documental. | Não aplicável ao registo documental. | Não aplicável. | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% |
| I005 | André Filipe Moreira Mesquita | Não se reconstituem votos individuais; registo de regularização documental. | Não aplicável ao registo documental. | Não aplicável. | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% |
| I006 | Ivan Cristiano Silva Mendes | Não se reconstituem votos individuais; registo de regularização documental. | Não aplicável ao registo documental. | Não aplicável. | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% |
| I007 | Ivan Cristiano Silva Mendes | Não se reconstituem votos individuais; registo de regularização documental. | Não aplicável ao registo documental. | Não aplicável. | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% |
| I008 | Ivan Cristiano Silva Mendes | Não se reconstituem votos individuais; registo de regularização documental. | Não aplicável ao registo documental. | Não aplicável. | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% |
| I009 | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Não se reconstituem votos individuais; registo de regularização documental. | Não aplicável ao registo documental. | Não aplicável. | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% |
| I010 | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Não se reconstituem votos individuais; registo de regularização documental. | Não aplicável ao registo documental. | Não aplicável. | Verificação concluída sem não conformidades registadas | 100% |

6.4. Transferências e Parcela Máxima Real

Não aplicável — não foram registadas transferências no âmbito da Sprint 01.

| Issue | Papel | Aluno | PMI | PC | PR | PMR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável |

6.5. Qualidade, atraso e Pontos Efetivamente Obtidos

| Issue | Papel | Aluno | PMR | Q | PQ | Atraso imputável | A | PEO aprovado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I001 | Executor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 30,00 | 100% | 30,00 | 0 horas | 0% | 30,00 |
| I001 | Revisor | Ivan Cristiano Silva Mendes | 15,00 | 100% | 15,00 | 0 horas | 0% | 15,00 |
| I001 | Auditor | Ivan Cristiano Silva Mendes | 5,00 | 100% | 5,00 | 0 horas | 0% | 5,00 |
| I002 | Executor | André Filipe Moreira Mesquita | 30,00 | 100% | 30,00 | 0 horas | 0% | 30,00 |
| I002 | Revisor | Ivan Cristiano Silva Mendes | 15,00 | 100% | 15,00 | 0 horas | 0% | 15,00 |
| I002 | Auditor | Ivan Cristiano Silva Mendes | 5,00 | 100% | 5,00 | 0 horas | 0% | 5,00 |
| I003 | Executor | Ivan Cristiano Silva Mendes | 18,00 | 100% | 18,00 | 0 horas | 0% | 18,00 |
| I003 | Revisor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 9,00 | 100% | 9,00 | 0 horas | 0% | 9,00 |
| I003 | Auditor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 3,00 | 100% | 3,00 | 0 horas | 0% | 3,00 |
| I004 | Executor | Ivan Cristiano Silva Mendes | 6,00 | 100% | 6,00 | 0 horas | 0% | 6,00 |
| I004 | Revisor | André Filipe Moreira Mesquita | 3,00 | 100% | 3,00 | 0 horas | 0% | 3,00 |
| I004 | Auditor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 1,00 | 100% | 1,00 | 0 horas | 0% | 1,00 |
| I005 | Executor | Ivan Cristiano Silva Mendes | 18,00 | 100% | 18,00 | 0 horas | 0% | 18,00 |
| I005 | Revisor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 9,00 | 100% | 9,00 | 0 horas | 0% | 9,00 |
| I005 | Auditor | André Filipe Moreira Mesquita | 3,00 | 100% | 3,00 | 0 horas | 0% | 3,00 |
| I006 | Executor | André Filipe Moreira Mesquita | 30,00 | 100% | 30,00 | 0 horas | 0% | 30,00 |
| I006 | Revisor | Ivan Cristiano Silva Mendes | 15,00 | 100% | 15,00 | 0 horas | 0% | 15,00 |
| I006 | Auditor | Ivan Cristiano Silva Mendes | 5,00 | 100% | 5,00 | 0 horas | 0% | 5,00 |
| I007 | Executor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 12,00 | 100% | 12,00 | 0 horas | 0% | 12,00 |
| I007 | Revisor | Ivan Cristiano Silva Mendes | 6,00 | 100% | 6,00 | 0 horas | 0% | 6,00 |
| I007 | Auditor | Ivan Cristiano Silva Mendes | 2,00 | 100% | 2,00 | 0 horas | 0% | 2,00 |
| I008 | Executor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 12,00 | 100% | 12,00 | 0 horas | 0% | 12,00 |
| I008 | Revisor | Ivan Cristiano Silva Mendes | 6,00 | 100% | 6,00 | 0 horas | 0% | 6,00 |
| I008 | Auditor | Ivan Cristiano Silva Mendes | 2,00 | 100% | 2,00 | 0 horas | 0% | 2,00 |
| I009 | Executor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 18,00 | 100% | 18,00 | 0 horas | 0% | 18,00 |
| I009 | Revisor | André Filipe Moreira Mesquita | 9,00 | 100% | 9,00 | 0 horas | 0% | 9,00 |
| I009 | Auditor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 3,00 | 100% | 3,00 | 0 horas | 0% | 3,00 |
| I010 | Executor | Ivan Cristiano Silva Mendes | 12,00 | 100% | 12,00 | 0 horas | 0% | 12,00 |
| I010 | Revisor | André Filipe Moreira Mesquita | 6,00 | 100% | 6,00 | 0 horas | 0% | 6,00 |
| I010 | Auditor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 2,00 | 100% | 2,00 | 0 horas | 0% | 2,00 |

O detalhe integral dos cálculos que sustentam os Pontos Efetivamente Obtidos apresentados, incluindo as parcelas máximas, as transferências, a qualidade, os atrasos, as perdas e os arredondamentos, encontra-se nas versões do Mapa de Pontuação Individual identificadas abaixo. O ficheiro editável em formato XLS ou XLSX conserva os dados e as fórmulas; o PDF assinado congela a versão apreciada e aprovada nesta reunião.

| Versão editável (XLS/XLSX) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m1-s01-mapa-pontuacao-individual-v01.xlsx |
| --- | --- |
| Versão congelada (PDF) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m1-s01-mapa-pontuacao-individual-v01.pdf |

6.6. Estado das tarefas e ações resultantes

| Issue | Resultado apreciado | Estado antes do Sprint Review | Estado após o Sprint Review | Ação resultante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I001 | Trabalho concluído e artefacto produzido. | Pronta para Sprint Review | Done | Registar a tarefa como Done e preservar o respetivo artefacto e histórico. |
| I002 | Trabalho concluído e artefacto produzido. | Pronta para Sprint Review | Done | Registar a tarefa como Done e preservar o respetivo artefacto e histórico. |
| I003 | Trabalho concluído e artefacto produzido. | Pronta para Sprint Review | Done | Registar a tarefa como Done e preservar o respetivo artefacto e histórico. |
| I004 | Trabalho concluído e artefacto produzido. | Pronta para Sprint Review | Done | Registar a tarefa como Done e preservar o respetivo artefacto e histórico. |
| I005 | Trabalho concluído e artefacto produzido. | Pronta para Sprint Review | Done | Registar a tarefa como Done e preservar o respetivo artefacto e histórico. |
| I006 | Trabalho concluído e artefacto produzido. | Pronta para Sprint Review | Done | Registar a tarefa como Done e preservar o respetivo artefacto e histórico. |
| I007 | Trabalho concluído e artefacto produzido. | Pronta para Sprint Review | Done | Registar a tarefa como Done e preservar o respetivo artefacto e histórico. |
| I008 | Trabalho concluído e artefacto produzido. | Pronta para Sprint Review | Done | Registar a tarefa como Done e preservar o respetivo artefacto e histórico. |
| I009 | Trabalho concluído e artefacto produzido. | Pronta para Sprint Review | Done | Registar a tarefa como Done e preservar o respetivo artefacto e histórico. |
| I010 | Trabalho concluído e artefacto produzido. | Pronta para Sprint Review | Done | Registar a tarefa como Done e preservar o respetivo artefacto e histórico. |

7. Classificação do Secretário do Sprint

| Secretário | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira |
| --- | --- |
| Categoria de qualidade | Trabalho completo e correto |
| Pontos após qualidade | 10,00 |
| Atraso imputável | Não aplicável |
| Penalização por atraso | Não aplicável |
| Pontos Efetivamente Obtidos | 10,00 |
| Fundamento e evidência | Todas as obrigações de convocatória, ata, comunicação, assinatura e arquivo foram corretamente asseguradas. |

| Secretário | Registo dos votos — categoria | Impedimentos e ausências | Desempate | Categoria de qualidade aprovada | PEO aprovado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Trabalho completo e correto, conforme o registo da ata; não se reconstituem votos individuais. | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira — impedido na apreciação da própria classificação. | Não aplicável. | Trabalho completo e correto | 10,00 |

8. Deliberações, votações e ações resultantes

| N.º | Matéria ou deliberação | Registo da votação | Resultado | Ação resultante, responsável e prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registar a conclusão das tarefas I001 a I010 e o respetivo estado final Done. | Regularização documental; não se reconstituem votos individuais. | Tarefas concluídas. | Registar o estado Done e preservar os artefactos e o histórico. Responsável e prazo: não especificados nos registos disponíveis. |
| 2 | Registar os PEO das tarefas I001 a I010, sem reduções por qualidade, atraso ou transferências. | Regularização documental; não se reconstituem votos individuais. | 310,00 pontos nas tarefas. | Reproduzir os valores no Mapa de Pontuação Individual. Responsável e prazo: não especificados nos registos disponíveis. |
| 3 | Registar a classificação do Secretário Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira. | Trabalho completo e correto, conforme a ata; sem reconstrução de votos individuais. | 10,00 PEO de Secretariado. | Incluir os 10,00 pontos no Mapa de Pontuação Individual. Responsável e prazo: não especificados nos registos disponíveis. |
| 4 | Consolidar a versão editável e a versão congelada do Mapa de Pontuação Individual. | A aprovação será formalizada pelas assinaturas; não se reconstituem votos individuais. | 320,00 pontos na Sprint 01, incluindo Secretariado. | Arquivar o ficheiro editável e submeter o PDF à aprovação e assinatura. Responsável e prazo: não especificados nos registos disponíveis. |

9. Anexos

| N.º | Descrição | Anexo | Assinatura digital confirmada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mapa de Pontuação Individual — versão editável (XLS/XLSX) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m1-s01-mapa-pontuacao-individual-v01.xlsx | Não aplicável |
| 2 | Mapa de Pontuação Individual — versão congelada (PDF) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m1-s01-mapa-pontuacao-individual-v01.pdf | Sim |

10. Encerramento, aprovação e assinaturas

Não existindo outros assuntos a tratar, o Líder do Grupo, Ivan Cristiano Silva Mendes, declarou encerrada a reunião em 2026-09-25 às 19:00. A presente ata e os documentos identificados como partes integrantes foram lidos e aprovados pelos alunos presentes, seguindo-se a sua assinatura digital nos termos previstos no Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular.

| Nome | Número de aluno | Declaração | Assinatura digital |
| --- | --- | --- | --- |
| André Filipe Moreira Mesquita | 8220764 | Li, aprovei e assino. |  |
| Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 8240293 | Li, aprovei e assino. |  |
| Gonçalo Magalhães Ribeiro | 8250466 | Li, aprovei e assino. |  |
| Ivan Cristiano Silva Mendes | 8220390 | Li, aprovei e assino. |  |