LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

ATA DE SPRINT PLANNING

| Grupo | Grupo 08 |
| --- | --- |
| Projeto | Gestão de Clínica Veterinária |
| Milestone de Entrega | M2 |
| Sprint a iniciar | Sprint 02 |

1. Identificação da reunião, sessões realizadas e quórum

| Convocatória original | m2-s02-20261001-sprint-planning-convocatoria-v01.pdf |
| --- | --- |

| Sessão | Convocatória | Data, hora e local | Presentes | Quórum aplicável | Quórum verificado | Resultado e fundamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sessão inicial | m2-s02-20261001-sprint-planning-convocatoria-v01.pdf | 2026-10-02 às 21:00 Microsoft Teams - https://teams.microsoft.com/meet/349367154137063?p=yWjhxPGdCQ8EMqgCvC | André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro Ivan Cristiano Silva Mendes | 4 | Sim | Sessão válida, estavam presentes os quatro elementos do grupo |

2. Participantes e presenças

| Nome | Número de aluno | Função na reunião | Sessão inicial | Sessão remarcada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| André Filipe Moreira Mesquita | 8220764 | Elemento do grupo | Presente | Não aplicável |
| Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 8240293 | Elemento do grupo | Presente | Não aplicável |
| Gonçalo Magalhães Ribeiro | 8250466 | Elemento do grupo | Presente | Não aplicável |
| Ivan Cristiano Silva Mendes | 8220390 | Líder | Presente | Não aplicável |

3. Abertura e ordem de trabalhos

Em 2026-10-02 às 21:00, Ivan Cristiano Silva Mendes, na qualidade de Líder do grupo, declarou retomada a reunião de Sprint Planning do Sprint 02. Verificada a existência do quórum aplicável à sessão remarcada, passou-se à apreciação da ordem de trabalhos constante da convocatória.

Verificar o quórum aplicável e confirmar a ordem de trabalhos.

Analisar e aprovar o objetivo geral do Sprint 02.

Confirmar, com base na versão do Backlog de Projeto aprovada no Backlog Refinement, as tarefas candidatas aprovadas como Ready e elegíveis para seleção no Sprint 02.

Aprovar a constituição do Sprint Backlog, selecionar as tarefas, manter os respetivos orçamentos e repartições previamente aprovados, atribuir Executor, Revisor e Auditor, definir o prazo máximo do Executor e registar o estado inicial.

Designar o Secretário do Sprint 02.

Verificar o equilíbrio acumulado da Carga das Tarefas Planeadas.

Recapitular as decisões tomadas, confirmar tarefas, papéis, prazos e documentos aprovados e encerrar a reunião.

4. Objetivo e duração do Sprint a iniciar

| Sprint a iniciar | Sprint 02 |
| --- | --- |
| Objetivo do Sprint | Executar e concluir as tarefas incorporadas no Sprint Backlog do Sprint 02, assegurando o cumprimento dos critérios de aceitação e da Definition of Done aplicável, bem como a produção das evidências previstas e a realização das atividades de revisão e auditoria definidas no Backlog de Projeto de origem. |
| Início | 2026-10-02 às 21:00 |
| Duração | 5 dias e 20 horas. |

5. Constituição do Sprint Backlog

| Issue | Tarefa | DoR | Pontos totais | Executor | Revisor | Auditor | Prazo máximo do Executor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I011 | Atualizar grelha de rotação de papéis | Sim | 10 | Gonçalo Magalhães Ribeiro 6 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 3 pontos | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 1 ponto | 2026-10-06 17:00 |
| I012 | Especificação de Requisitos | Sim | 50 | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 30 pontos | Gonçalo Magalhães Ribeiro 15 pontos | André Filipe Moreira Mesquita 5 pontos | 2026-10-06 17:00 |
| I013 | Checklist de Aprovação dos Requisitos | Sim | 30 | André Filipe Moreira Mesquita 18 pontos | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 9 pontos | Gonçalo Magalhães Ribeiro 3 pontos | 2026-10-06 17:00 |
| I014 | Matriz de Rastreabilidade de Requisitos (RTM) v1 | Sim | 30 | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 18 pontos | Gonçalo Magalhães Ribeiro 9 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 3 pontos | 2026-10-06 17:00 |
| I015 | Especificação dos casos de uso | Sim | 50 | Ivan Cristiano Silva Mendes 30 pontos | André Filipe Moreira Mesquita 15 pontos | Gonçalo Magalhães Ribeiro 5 pontos | 2026-10-06 17:00 |
| I016 | Modelo de Dados (Base de Dados clinica-veterinária) | Sim | 50 | Gonçalo Magalhães Ribeiro 30 pontos | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 15 pontos | André Filipe Moreira Mesquita 5 pontos | 2026-10-06 17:00 |
| I017 | Protótipo de baixa fidelidade | Sim | 50 | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 30 pontos | Gonçalo Magalhães Ribeiro 15 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 5 pontos | 2026-10-06 17:00 |
| I018 | Documentação de API | Sim | 50 | André Filipe Moreira Mesquita 30 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 15 pontos | Gonçalo Magalhães Ribeiro 5 pontos | 2026-10-06 17:00 |
| I019 | Documentação de Arquitetura | Sim | 50 | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 30 pontos | Gonçalo Magalhães Ribeiro 15 pontos | André Filipe Moreira Mesquita 5 pontos | 2026-10-06 17:00 |
| I020 | Modelo de Classes – Backend | Sim | 30 | André Filipe Moreira Mesquita 18 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 9 pontos | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 3 pontos | 2026-10-06 17:00 |
| I021 | Modelo de Classes – Frontend Web | Sim | 30 | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 18 pontos | André Filipe Moreira Mesquita 9 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 3 pontos | 2026-10-06 17:00 |
| I022 | Modelo de Classes – Frontend Mobile | Sim | 20 | Gonçalo Magalhães Ribeiro 12 pontos | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 6 pontos | André Filipe Moreira Mesquita 2 pontos | 2026-10-06 17:00 |
| I023 | Diagrama de sequência – autenticar utilizador | Sim | 20 | André Filipe Moreira Mesquita 12 pontos | Gonçalo Magalhães Ribeiro 6 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 2 pontos | 2026-10-06 17:00 |

Os critérios de aceitação, as evidências do Executor, as verificações do Revisor, a checklist do Auditor, as dependências, a Definition of Done aplicável, as normas, referências, pasta de destino e restantes elementos aprovados no Backlog Refinement permanecem integralmente documentados na versão do Backlog de Projeto de origem e no respetivo PDF assinado. O Sprint Backlog aprovado na presente reunião identifica essa origem e regista, de forma compacta, as tarefas selecionadas para o Sprint 02, os respetivos orçamentos e parcelas, os alunos atribuídos aos papéis de Executor, Revisor e Auditor, o prazo máximo do Executor e o estado inicial de cada tarefa. O PDF que congela a versão aprovada do Sprint Backlog constitui parte integrante da presente ata e será assinado digitalmente nos termos aplicáveis. O PDF assinado do Backlog de Projeto de origem, já ratificado no Backlog Refinement, é apenas referenciado nesta ata, não sendo novamente exportado nem assinado.

| Backlog de Projeto — versão editável de origem (XLS/XLSX) | /projeto/01-artefactos-de-gestao /01.04-backlog-de-projeto/m2-20261007-backlog-projeto-v01.xlsx |
| --- | --- |
| Backlog de Projeto de origem — PDF assinado no Backlog Refinement | /projeto/01-artefactos-de-gestao /01.04-backlog-de-projeto/m2-20261007-backlog-projeto-v01.pdf |
| Sprint Backlog — versão editável (XLS/XLSX) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m2-s02-20261007-sprint-backlog-v01.xlsx |
| Sprint Backlog — versão congelada (PDF) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m2-s02-20261007-sprint-backlog-v01.pdf |

6. Designação do Secretário do Sprint

| Sprint | Sprint 02 |
| --- | --- |
| Secretário designado | Gonçalo Magalhães Ribeiro |
| Pontuação máxima | 10 pontos |

7. Equilíbrio da Carga das Tarefas Planeadas

| Próximo Momento de Avaliação | m1+m2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprints abrangidos pelo acumulado | Sprint 01 a Sprint 02 |  |  |  |  |  |  |
| Mapa de Carga Planeada — versão editável (XLS/XLSX) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m2-mapa-carga-planeada-v02.xlsx |  |  |  |  |  |  |
| Mapa de Carga Planeada — versão congelada (PDF) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m2-20261007-mapa-carga-planeada-v02.pdf |  |  |  |  |  |  |
| Aluno |  | Execução |  | Revisão | Auditoria | Secretariado | CTP acumulada |
| André Filipe Moreira Mesquita |  | 138 |  | 42 | 20 | 0 | 200 |
| Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira |  | 150 |  | 30 | 10 | 10 | 200 |
| Gonçalo Magalhães Ribeiro |  | 96 |  | 78 | 16 | 10 | 200 |
| Ivan Cristiano Silva Mendes |  | 84 |  | 84 | 32 | 0 | 200 |
| Fórmula |  |  | Cálculo com os valores obtidos |  |  |  |  |
| CTPmax = max(CTP1, …, CTPn) |  |  | CTPmax = max(200, 200, 200, 200) = 200 |  |  |  |  |
| CTPmin = min(CTP1, …, CTPn) |  |  | CTPmin = min (200, 200, 200, 200) = 200 |  |  |  |  |
| QCTP = CTPmax / CTPmin |  |  | QCTP = 200 / 200 = 1,00000 |  |  |  |  |
| QCTP ≤ 1,10 |  |  | QCTP = 1,00; 1,00 ≤ 1,10 |  |  |  |  |
| Conclusão |  |  | O equilíbrio da Carga das Tarefas Planeadas cumpre o limite máximo permitido. |  |  |  |  |

Legenda: CTPi — Carga das Tarefas Planeadas acumulada do aluno i; n — número de alunos do grupo; CTPmax — maior carga planeada acumulada; CTPmin — menor carga planeada acumulada; QCTP — quociente utilizado para verificar o equilíbrio.

8. Deliberações, votações e ações resultantes

| N.º | Matéria e deliberação | Registo da votação | Resultado | Ação resultante, responsável e prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aprovar o objetivo do Sprint 02. | André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos. | Aprovada por unanimidade. | Gonçalo Magalhães Ribeiro regista a decisão na ata antes do encerramento da reunião. |
| 2 | Aprovar a constituição do Sprint Backlog, selecionando as tarefas Ready, atribuindo os responsáveis e fixando os prazos máximos dos Executores, sem alterar os elementos fechados no Backlog Refinement. | André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos. | Aprovada por unanimidade. | Gonçalo Magalhães Ribeiro atualiza o Sprint Backlog em formato XLS ou XLSX, exporta o respetivo PDF e prepara ambos para validação e assinatura. |
| 3 | Designar o Gonçalo Magalhães Ribeiro como Secretário do Sprint 02. | André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos. | Aprovada por unanimidade. | Gonçalo Magalhães Ribeiro assume o Secretariado do Sprint 02. |
| 4 | Validar o equilíbrio acumulado da Carga das Tarefas Planeadas apresentado na secção 7. | André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos. | Aprovada por unanimidade. | Gonçalo Magalhães Ribeiro atualiza o ficheiro editável do Mapa de Carga Planeada, exporta-o para PDF e associa o PDF à ata antes da assinatura. |

9. Anexos

| N.º | Descrição | Anexo | Assinatura digital confirmada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint Backlog — versão editável (XLS/XLSX) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m2-s02-20261007-sprint-backlog-v01.xlsx | Não aplicável |
| 2 | Sprint Backlog — versão congelada (PDF) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m2-s02-20261007-sprint-backlog-v01.pdf | Sim |
| 3 | Mapa de Carga Planeada — versão editável (XLS/XLSX) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m2-mapa-carga-planeada-v02.xlsx | Não aplicável |
| 4 | Mapa de Carga Planeada — versão congelada (PDF) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m2-20261007-mapa-carga-planeada-v02.pdf | Sim |

10. Encerramento, aprovação e assinaturas

Não existindo outros assuntos a tratar, o Ivan Cristiano Silva Mendes declarou encerrada a reunião em 2026-10-02 às 22:00. A presente ata e os documentos identificados como partes integrantes foram lidos e aprovados pelos alunos presentes, seguindo-se a sua assinatura digital nos termos previstos no Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular."

| Nome | Número de aluno | Declaração | Assinatura digital |
| --- | --- | --- | --- |
| André Filipe Moreira Mesquita | 8220764 | Li, aprovei e assino. |  |
| Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 8240293 | Li, aprovei e assino. |  |
| Gonçalo Magalhães Ribeiro | 8250466 | Li, aprovei e assino. |  |
| Ivan Cristiano Silva Mendes | 8220390 | Li, aprovei e assino. |  |