LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

ATA DE REUNIÃO FORMAL — DECISÃO DE GESTÃO — ORGANIZAÇÃO INICIAL DO PROJETO

| Grupo | G08 |
| --- | --- |
| Projeto | Gestão de Clínica Veterinária |
| Milestone de Entrega | M1 |
| Sprint | Não Aplicável |

1. Identificação da reunião, sessões realizadas e quórum

| Convocatória original | m1-20260916-convocatoria-reuniao-inicial-grupo-v01.pdf |
| --- | --- |

| Sessão | Convocatória | Data, hora e local | Presentes | Quórum aplicável | Quórum verificado | Resultado e fundamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sessão inicial | m1-20260916-convocatoria-reuniao-inicial-grupo-v01.pdf | 2026-09-17 21:00 Microsoft Teams — https://teams.microsoft.com/meet/3402378704561999?p=iGYOK2yJ1h6aDlf9Cg | André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes | 3 | Sim | Sessão válida; estavam presentes os quatro elementos. |

2. Participantes e presenças

| Nome | Número de aluno | Função na reunião | Sessão inicial | Sessão remarcada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| André Filipe Moreira Mesquita | 8220764 | Elemento do grupo | Presente | Não aplicável |
| Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 8240293 | Elemento do grupo | Presente | Não aplicável |
| Gonçalo Magalhães Ribeiro | 8250466 | Elemento do grupo | Presente | Não aplicável |
| Ivan Cristiano Silva Mendes | 8220390 | Líder do grupo | Presente | Não aplicável |

3. Abertura e ordem de trabalhos

Em 2026-09-17 às 21:00, o líder do grupo, Ivan Cristiano Silva Mendes, declarou aberta a reunião. Foi confirmada a presença dos quatro elementos do Grupo 08 e verificada a existência do quórum aplicável. A reunião prosseguiu de acordo com a ordem de trabalhos constante da respetiva convocatória:

- Verificar o quórum aplicável e confirmar a ordem de trabalhos.

- Analisar a organização inicial do grupo e os meios de comunicação e trabalho a utilizar.

- Iniciar a preparação do Regulamento Interno do Grupo.

- Analisar a proposta inicial do sistema de Gestão de Clínica Veterinária e delimitar o âmbito inicial do projeto.

- Identificar os principais artefactos necessários à Milestone M1 e a respetiva organização.

- Identificar o trabalho inicial necessário ao projeto e preparar a criação do Backlog de Projeto.

- Definir as ações seguintes e a preparação necessária para o primeiro Backlog Refinement.

- Rever as decisões tomadas e encerrar a reunião.

4. Matéria analisada, posições e evidências

| Matéria analisada | Organização inicial do projeto e preparação dos primeiros artefactos da Milestone M1. |
| --- | --- |
| Facto ou necessidade | Necessidade de estabelecer a organização inicial do Grupo 08, identificar os artefactos necessários à M1 e preparar o trabalho a desenvolver nas reuniões seguintes. |
| Documento ou tarefa afetada | Regulamento Interno do Grupo, Proposta de Sistema, Declaração de Âmbito, Checklist de Controlo de Artefactos e preparação inicial do Backlog de Projeto. |
| Proposta apresentada | Definir uma organização inicial comum, iniciar a preparação dos artefactos da M1 e identificar o trabalho necessário para posterior preparação no Backlog Refinement. |
| Regras aplicáveis | Regulamento de Funcionamento da UC, templates oficiais aplicáveis e requisitos definidos para a Milestone M1. |
| Alternativas consideradas | Diferentes formas de organização interna do grupo, distribuição inicial da preparação documental e sequência de preparação dos artefactos. |

| N.º | Evidência ou posição | Apresentada por | Referência ou localização | Conclusão da análise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Necessidade de criar uma estrutura comum de organização do projeto | Grupo G08 | Hierarquia de pastas do projeto e ferramentas de trabalho | Estrutura de organização adotada. |
| 2 | Utilização do Microsoft Teams e SharePoint como meio de coordenação e partilha | Grupo G08 | Microsoft Teams; Microsoft SharePoint | Decisão aceite pelo grupo. |
| 3 | Necessidade de preparar PS, DA, CCA e Regulamento | Grupo G08 | Templates oficiais da Proposta de Sistema, Declaração de Âmbito e Checklist de Controlo de Artefactos; Regulamento Interno do Grupo em preparação. | Documentos identificados como artefactos iniciais. |
| 4 | Necessidade de criar Backlog de Projeto antes do Planning | Grupo G08 | Regulamento de Funcionamento da UC; template oficial do Backlog de Projeto; preparação do Backlog Refinement. | Após criação de Backlog de projeto, este deverá ser revisto no Refinement seguinte. |

5. Registos específicos aplicáveis

DECISÃO TÉCNICA, DE GESTÃO OU OUTRA MATÉRIA NÃO PREVISTA

| Natureza da matéria | Decisão de gestão relativa à organização inicial do projeto e preparação dos artefactos da Milestone M1. |
| --- | --- |
| Problema ou decisão | Definir a organização inicial do Grupo 08 e estabelecer a sequência de preparação dos principais artefactos e do Backlog de Projeto. |
| Âmbito afetado | Organização do grupo, gestão documental, planeamento do trabalho, artefactos de gestão e qualidade da Milestone M1. |
| Regras e restrições | Regulamento de Funcionamento da UC, templates oficiais obrigatórios, requisitos aplicáveis à Milestone M1 e Regulamento Interno do Grupo em preparação. |
| Impacto identificado | Necessidade de preparar os artefactos iniciais, estruturar o Backlog de Projeto e realizar posteriormente o Backlog Refinement e o Sprint Planning. |
| Decisão reservada ao docente? | Não. |

| Alternativa ou proposta | Vantagens | Riscos ou limitações | Evidência ou fundamento | Conclusão da análise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizar o trabalho de forma informal, sem estrutura documental inicial. | Menor esforço imediato. | Falta de rastreabilidade e dificuldade na preparação das reuniões seguintes. | Requisitos documentais da UC. | Não adotada. |
| Estruturar desde início os artefactos e preparar formalmente o Backlog | Melhora a organização e a rastreabilidade. | Exige preparação documental adicional. | Regulamento da UC e templates oficiais. | Adotada. |

6. Deliberações, votações e ações resultantes

DELIBERAÇÕES DA DECISÃO TÉCNICA, DE GESTÃO OU OUTRA MATÉRIA

| N.º | Matéria ou deliberação | Registo da votação | Resultado | Ação resultante, responsável e prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adotar uma organização inicial comum para o projeto e utilizar Microsoft Teams/SharePoint como meios principais de coordenação e partilha documental. | André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes; a favor. | Aprovada por unanimidade. | Configurar e utilizar os meios definidos para o trabalho do grupo. |
| 2 | Preparar a versão inicial do Backlog de Projeto com as tarefas materialmente relevantes identificadas para a Milestone 1. | André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes; a favor. | Aprovada por unanimidade. | Ivan Cristiano Silva Mendes, com participação dos restantes elementos do grupo, prepara as tarefas candidatas para análise no primeiro Backlog Refinement, a realizar em 18/09/2026. |
| 3 | Iniciar a preparação da Proposta de Sistema e da Declaração de Âmbito relativas ao projeto Gestão de Clínica Veterinária. | André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes; a favor. | Aprovada por unanimidade. | Preparar as versões de trabalho dos documentos aplicáveis. Responsável: Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira, com participação do grupo. Prazo: durante a Milestone M1. |
| 4 | Identificar os artefactos necessários à Milestone M1 e iniciar a respetiva organização documental. | André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes; a favor. | Aprovada por unanimidade. | Organizar os artefactos, templates e referências necessários à M1. Responsável: Gonçalo Magalhães Ribeiro, com participação do grupo. Prazo: antes do controlo final da M1. |

7. Anexos

ANEXOS DA DECISÃO TÉCNICA, DE GESTÃO OU OUTRA MATÉRIA

| N.º | Descrição | Anexo | Assinatura digital confirmada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anexos não aplicáveis | Não aplicável | Não aplicável |

Nota de Regularização: O presente documento foi elaborado posteriormente, no âmbito da reconstrução documental da Milestone 1, com

base no trabalho e nos artefactos efetivamente produzidos pelo grupo durante esse período. A sua criação visa completar a rastreabilidade

do processo e não alterar retroativamente o conteúdo técnico então realizado.

8. Encerramento, aprovação e assinaturas

Não existindo outros assuntos a tratar, o líder do grupo Ivan Cristiano Silva Mendes declarou encerrada a reunião em 2026-09-17 22:30. A presente ata e os documentos identificados como partes integrantes foram lidos e aprovados pelos alunos presentes, seguindo-se a respetiva assinatura digital nos termos previstos no Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular.

| Nome | Número de aluno | Declaração | Assinatura digital |
| --- | --- | --- | --- |
| André Filipe Moreira Mesquita | 8220764 | Li, aprovei e assino. |  |
| Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 8240293 | Li, aprovei e assino. |  |
| Gonçalo Magalhães Ribeiro | 8250466 | Li, aprovei e assino. |  |
| Ivan Cristiano Silva Mendes | 8220390 | Li, aprovei e assino. |  |