LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CONVOCATÓRIA DE BACKLOG REFINEMENT

| Grupo | Grupo 08 | Projeto | Gestão de Clínica Veterinária |
| --- | --- | --- | --- |
| Milestone de Entrega | M1 | Sprint em preparação | Sprint 01 |

1. Emissão da convocatória

| Emitida por | Ivan Cristiano Silva Mendes |
| --- | --- |
| Função | Líder do Grupo G08 |
| Data e hora de envio | 2026-09-17 às 18:00 |
| Canal de envio | E-mail institucional enviado a todos os elementos do grupo |
| Antecedência aplicável | 24 horas consecutivas |
| Antecedência efetiva | 27 horas consecutivas |
| Cumprimento do prazo | Sim |

2. Identificação da reunião

| Data e hora da reunião | 2026-09-18 às 21:00 |
| --- | --- |
| Modalidade | Remota |
| Local ou Link | Microsoft Teams — https://teams.microsoft.com/meet/313417696990503?p=dhQIFeeAjcHehXv2cE |
| Instruções de acesso | Entrar com a conta institucional cinco minutos antes da hora marcada |
| Sessão | Primeira sessão |
| Convocatória anterior | Não aplicável |

3. Participantes convocados

| Nome | Número de aluno | E-mail institucional | Participação ou função |
| --- | --- | --- | --- |
| André Filipe Moreira Mesquita | 8220764 | 8220764@estg.ipp.pt | Elemento do grupo |
| Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 8240293 | 8240293@estg.ipp.pt | Elemento do grupo |
| Gonçalo Magalhães Ribeiro | 8250466 | 8250466@estg.ipp.pt | Elemento do grupo |
| Ivan Cristiano Silva Mendes | 8220390 | 8220390@estg.ipp.pt | Líder do grupo |

4. Objeto e finalidade da reunião

A reunião tem como finalidade preparar as tarefas do Backlog de Projeto que poderão ser selecionadas para o Sprint 01. Serão analisadas as prioridades e clarificadas as tarefas candidatas, incluindo a identificação, descrição, objetivo, tipo e resultado esperado. Cada tarefa será estimada através de Planning Poker, utilizando a escala oficial, sendo definidos os elementos necessários à verificação da Definition of Ready. No final, será registada a decisão relativa a cada tarefa. Nesta reunião não serão atribuídos alunos aos papéis de Executor, Revisor ou Auditor, sendo essa atribuição realizada apenas no Sprint Planning.

5. Ordem de trabalhos

| N.º | Assunto | Objetivo ou decisão esperada | Responsável | Referências e preparação necessária | Duração |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abertura da reunião | Verificar o quórum aplicável e confirmar a ordem de trabalhos. | Ivan Cristiano Silva Mendes | Consultar a convocatória e comunicar antecipadamente qualquer impedimento conhecido. | 5 min |
| 2 | Prioridades e tarefas candidatas | Identificar e priorizar os trabalhos necessários para a M1 que poderão integrar a Sprint 01. | Ivan Cristiano Silva Mendes | PS, DA, CCA, Regulamento do Grupo, Plano de Qualidade e restantes artefactos previstos para M1. | 20 min |
| 3 | Clarificação e estruturação das tarefas | Definir para cada tarefa a identificação, descrição, objetivo, tipo e resultado esperado. | André Filipe Moreira Mesquita | Versão de trabalho inicial do Backlog de Projeto e documentação da M1. | 25 min |
| 4 | Estimativa por Planning Poker | Estimar as tarefas através da escala oficial e confirmar a repartição 60% / 30% / 10%, sem atribuição de alunos aos papéis. | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Informação e complexidade de cada tarefa; escala oficial de Planning Poker. | 25 min |
| 5 | Preparação e qualidade das tarefas | Definir critérios de aceitação, evidências do executor, verificações do revisor, checklist do auditor, dependências, Definition of Done, referências e pasta de destino. | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Definition of Ready, Definition of Done, Plano de Qualidade, CCA, hierarquia de diretórios do projeto. | 30 min |
| 6 | Decisão e aprovação da versão inicial do Backlog de Projeto | Determinar quais as tarefas que cumprem a Definition of Ready, aprovar a primeira versão do Backlog de Projeto e identificar as tarefas elegíveis para eventual seleção no Sprint Planning. | André Filipe Moreira Mesquita | Versão de trabalho inicial do Backlog de Projeto e tarefas analisadas durante a reunião. | 10 min |
| 7 | Encerramento | Rever as decisões tomadas e identificar documentos resultantes da reunião. | Ivan Cristiano Silva Mendes | Ata em preparação; decisões relativas às Issues; primeira versão aprovada do Backlog de Projeto em formato XLS/XLSX, a exportar integralmente para PDF e preparar para assinatura como anexo da ata. | 5 min |

6. Informações adicionais

Cada participante deverá ter consultado previamente o Regulamento de Funcionamento da UC e reunir a informação necessária à identificação, clarificação e preparação das tarefas a analisar durante a reunião. Nota de Regularização: O presente documento foi elaborado posteriormente, no âmbito da reconstrução documental da Milestone 1, com base no trabalho e nos artefactos efetivamente produzidos pelo grupo durante esse período. A sua criação visa completar a rastreabilidade do processo e não alterar retroativamente o conteúdo técnico então realizado.