LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

ATA DE SPRINT REVIEW

| Grupo | Grupo 08 |
| --- | --- |
| Projeto | Gestão de Clínica Veterinária |
| Milestone de Entrega | M3 |
| Sprint em avaliação | Sprint 03 |

1. Identificação da reunião, sessões realizadas e quórum

| Convocatória original | m3-s03-20261016-sprint-review-convocatoria-v01.pdf |
| --- | --- |

| Sessão | Convocatória | Data, hora e local | Presentes | Quórum aplicável | Quórum verificado | Resultado e fundamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sessão inicial | m3-s03-20261016-sprint-review-convocatoria-v01 | 2026-10-17 09:30 Microsoft Teams — https://teams.microsoft.com/meet/364384574435509?p=cHyyFNLlS15u6wrrj7 | André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes | 3 | Sim | Sessão válida; estavam presentes todos os elementos do grupo. |

2. Participantes e presenças

| Nome | Número de aluno | Função na reunião | Sessão inicial | Sessão remarcada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| André Filipe Moreira Mesquita | 8220764 | Secretário do Grupo | Presente | Não aplicável |
| Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 8240293 | Elemento do grupo | Presente | Não aplicável |
| Gonçalo Magalhães Ribeiro | 8250466 | Elemento do Grupo | Presente | Não aplicável |
| Ivan Cristiano Silva Mendes | 8220390 | Líder do Grupo | Presente | Não aplicável |

3. Abertura e ordem de trabalhos

Em 2026-10-17 09:30, Ivan Cristiano Silva Mendes, na qualidade de Líder do Grupo, declarou aberta a reunião. O Secretário do Grupo, André Filipe Moreira Mesquita, confirmou a presença dos quatro elementos do grupo e a existência do quórum exigido (quórum aplicável de 3 elementos) para a realização da reunião com a seguinte ordem de trabalhos, conforme a convocatória da reunião:

- Verificar o quórum aplicável, identificar eventuais impedimentos de voto e confirmar a ordem de trabalhos.

- Confirmar todas as tarefas do Sprint Backlog 03, os respetivos responsáveis, estados, versões, evidências e transferências formalmente autorizadas.

- Apreciar a Issue I058 (Criar a solução .NET 8 do backend e a infraestrutura transversal da API), incluindo separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor, as classificações, os Pontos Efetivamente Obtidos e o estado da tarefa.

- Apreciar a Issue I060 (Escrever o script de criação do esquema da base de dados), incluindo separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor, as classificações, os Pontos Efetivamente Obtidos e o estado da tarefa.

- Apreciar a Issue I027 (Elaborar o Plano de Testes do Backend), incluindo separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor, as classificações, os Pontos Efetivamente Obtidos e o estado da tarefa.

- Classificar o Secretário do Sprint 03.

- Confirmar e aprovar a versão atualizada do Mapa de Pontuação Individual.

- Recapitular as decisões, classificações e estados aprovados, confirmar os documentos integrantes da ata e encerrar a reunião.

4. Identificação do Sprint em avaliação

| Sprint em avaliação | Sprint 03 |
| --- | --- |
| Momento de Avaliação | M3 |
| Início do Sprint | 2026-10-13 16:30 |
| Fim do Sprint | 2026-10-20 17:00 |
| Sprint Backlog — versão editável (XLS/XLSX) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s03-sprint-backlog-v01.xlsx |
| Sprint Backlog — versão congelada (PDF) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s03-sprint-backlog-v01.pdf |

5. Tarefas e evidências abrangidas

| Issue | Tarefa | Executor | Revisor | Auditor | Estado antes do Sprint Review | Transferência formal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I058 | Criar a solução .NET 8 do backend e a infraestrutura transversal da API | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | André Filipe Moreira Mesquita | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Pronta para Sprint Review | Não aplicável. |
| I060 | Escrever o script de criação do esquema da base de dados | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Ivan Cristiano Silva Mendes | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Pronta para Sprint Review | Não aplicável |
| I027 | Elaborar o Plano de Testes do Backend | Ivan Cristiano Silva Mendes | André Filipe Moreira Mesquita | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Pronta para Sprint Review | Não aplicável. |

5.1. Resultados e evidências

| Issue | Resultado e evidências do Executor | Relatório de revisão | Checklist de auditoria | Outras evidências |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I058 | Solução .NET 8 do backend e infraestrutura transversal da API implementadas em /src/backend; branch feature/i058-backend-infrastructure; PR #150; commit c923cd5 (integrado em develop em 2026-10-16); versão posteriormente promovida para main pela PR #155, commit 6802187 (2026-10-17); compilação e verificação inicial identificadas no relatório de revisão. | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s03-i058-20261017-relatorio-revisao-v01.pdf | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s03-i058-20261017-checklist-auditoria-v01.pdf | Histórico arquivado da Issue I058 e da respetiva Pull Request #150. |
| I060 | Script de criação do esquema da base de dados Clínica Veterinária implementado; branch docs/scripts-base-dados; PR #152; commit 2329042, integrado em main como f300c52; evidências de execução na PR #153, commit 1a43c22, integrado como 052f366. | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s03-i060-20261017-relatorio-revisao-v01.pdf | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s03-i060-20261017-checklist-auditoria-v01.pdf | Histórico arquivado da Issue I060 e da respetiva Pull Request. |
| I027 | Plano de Testes do Backend elaborado e versionado em /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.01-plano-de-testes/m3-plano-testes-backend-v01.md; branch docs/i027-plano-testes-backend; PR #151; commit c1c3a94, integrado em develop como ed8f880 (2026-10-16), posteriormente promovido para main pela PR #155, commit 6802187 (2026-10-17); revisão e auditoria concluídas em 2026-10-17. A integração inicial antes da revisão formal encontra-se registada como desvio de processo. | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s03-i027-20261017-relatorio-revisao-v01.pdf | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s03-i027-20261017-checklist-auditoria-v01.pdf | Histórico da Issue I027 e da respetiva Pull Request #151. |

6. Apreciação das tarefas e cálculo dos pontos

6.1. Defeitos e propostas de melhoria

| N.º | Issue | Matéria | Aluno impedido | Registo da votação | Desempate | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Não aplicável | Não aplicável — Não existiram matérias controvertidas sobre defeitos ou propostas de melhoria que exigissem deliberação coletiva no Sprint 03. | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável |

6.2. Classificações de qualidade do Executor e do Revisor

| Issue | Papel | Aluno | Categoria de qualidade | Q | Quem atribuiu | Fundamento e evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I058 | Executor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | André Filipe Moreira Mesquita— Revisor | A solução .NET 8 do backend e a infraestrutura transversal da API cumpriram todos os critérios de aceitação e a Definition of Done na primeira submissão, conforme confirmado no relatório de revisão da I058. |
| I058 | Revisor | André Filipe Moreira Mesquita | Revisão completa, correta e sustentada por evidências | 100% | Gonçalo Magalhães Ribeiro — Auditor | A revisão verificou os critérios de aceitação, a estrutura e as referências entre projetos, a configuração, o middleware, o README e o histórico Git, com os resultados de compilação e testes descritos na PR #150, conforme confirmado na checklist de auditoria da I058. |
| I060 | Executor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Ivan Cristiano Silva Mendes — Revisor | O script cumpre os critérios de aceitação da I060; as divergências face ao Modelo de Dados foram identificadas, justificadas e decididas no relatório de revisão, sem defeitos obrigatórios, e a execução foi validada com evidências. |
| I060 | Revisor | Ivan Cristiano Silva Mendes | Revisão completa, correta e sustentada por evidências | 100% | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira — Auditor | A revisão validou todas as tabelas, restrições de integridade e execução do script com evidências completas, conforme confirmado na checklist de auditoria da I060 |
| I027 | Executor | Ivan Cristiano Silva Mendes | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | André Filipe Moreira Mesquita — Revisor | O Plano de Testes do Backend cumpre os seis critérios de aceitação e a Definition of Done, sem defeitos obrigatórios; foram registadas três propostas de melhoria, conforme o relatório de revisão da I027. |
| I027 | Revisor | André Filipe Moreira Mesquita | Revisão completa, correta e sustentada por evidências | 100% | Gonçalo Magalhães Ribeiro — Auditor | A revisão verificou os critérios de aceitação, a rastreabilidade, as ferramentas e comandos, a Definition of Done e a coerência documental, conforme confirmado na checklist de auditoria da I027. |

6.3. Classificação dos Auditores

| Issue | Auditor | Registo dos votos — categoria | Impedimentos e ausências | Desempate | Categoria de qualidade aprovada | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I058 | Gonçalo Magalhães Ribeiro | André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria completa em 2026-10-17, incluindo a confirmação final; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria completa em 2026-10-17, incluindo a confirmação final; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria completa em 2026-10-17, incluindo a confirmação final. | Gonçalo Magalhães Ribeiro impedido (Auditor da tarefa); sem ausências. | Não aplicável. | Auditoria completa em 2026-10-17, incluindo a confirmação final | 100% |
| I060 | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria completa em 2026-10-17, incluindo a confirmação final; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria completa em 2026-10-17, incluindo a confirmação final; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria completa em 2026-10-17, incluindo a confirmação final. | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira impedido (Auditor da tarefa); sem ausências. | Não aplicável. | Auditoria completa em 2026-10-17, incluindo a confirmação final | 100% |
| I027 | Gonçalo Magalhães Ribeiro | André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria completa em 2026-10-17, incluindo a confirmação final; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria completa em 2026-10-17, incluindo a confirmação final; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria completa em 2026-10-17, incluindo a confirmação final. | Gonçalo Magalhães Ribeiro impedido (Auditor da tarefa); sem ausências. | Não aplicável. | Auditoria completa em 2026-10-17, incluindo a confirmação final | 100% |

6.4. Transferências e Parcela Máxima Real

| Issue | Papel | Aluno | PMI | PC | PR | PMR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I058 | Executor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| I058 | Revisor | André Filipe Moreira Mesquita | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| I058 | Auditor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| I060 | Executor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| I060 | Revisor | Ivan Cristiano Silva Mendes | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| I060 | Auditor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| I027 | Executor | Ivan Cristiano Silva Mendes | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| I027 | Revisor | André Filipe Moreira Mesquita | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| I027 | Auditor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |

6.5. Qualidade, atraso e Pontos Efetivamente Obtidos

| Issue | Papel | Aluno | PMR | Q | PQ | Atraso imputável | A | PEO aprovado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I058 | Executor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 30,00 | 100% | 30,00 | Cerca de 33,7 horas | 50% | 15,00 |
| I058 | Revisor | André Filipe Moreira Mesquita | 15,00 | 100% | 15,00 | 0 horas | 0% | 15,00 |
| I058 | Auditor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 5,00 | 100% | 5,00 | 0 horas | 0% | 5,00 |
| I060 | Executor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 30,00 | 100% | 30,00 | Cerca de 37,9 horas | 50% | 15,00 |
| I060 | Revisor | Ivan Cristiano Silva Mendes | 15,00 | 100% | 15,00 | 0 horas | 0% | 15,00 |
| I060 | Auditor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 5,00 | 100% | 5,00 | 0 horas | 0% | 5,00 |
| I027 | Executor | Ivan Cristiano Silva Mendes | 18,00 | 100% | 18,00 | Cerca de 36,9 horas | 50% | 9,00 |
| I027 | Revisor | André Filipe Moreira Mesquita | 9,00 | 100% | 9,00 | 0 horas | 0% | 9,00 |
| I027 | Auditor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 3,00 | 100% | 3,00 | 0 horas | 0% | 3,00 |

O detalhe integral dos cálculos que sustentam os Pontos Efetivamente Obtidos apresentados, incluindo as parcelas máximas, as transferências, a qualidade, os atrasos, as perdas e os arredondamentos, encontra-se nas versões do Mapa de Pontuação Individual identificadas abaixo. O ficheiro editável em formato XLS ou XLSX conserva os dados e as fórmulas; o PDF assinado congela a versão apreciada e aprovada nesta reunião.

| Versão editável (XLS/XLSX) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-s03-mapa-pontuacao-individual-v01.xlsx |
| --- | --- |
| Versão congelada (PDF) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-s03-mapa-pontuacao-individual-v01.pdf |

6.6. Estado das tarefas e ações resultantes

| Issue | Resultado apreciado | Estado antes do Sprint Review | Estado após o Sprint Review | Ação resultante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I058 | Aceite sem correções obrigatórias. | Pronta para Sprint Review | Done | André Filipe Moreira Mesquita altera o estado da Issue I058 para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto. |
| I060 | Aceite sem correções obrigatórias. | Pronta para Sprint Review | Done | Ivan Cristiano Silva Mendes altera o estado da Issue I060 para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto. |
| I027 | Aceite sem correções obrigatórias. | Pronta para Sprint Review | Done | André Filipe Moreira Mesquita altera o estado da Issue I027 para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto. |

7. Classificação do Secretário do Sprint

| Secretário | André Filipe Moreira Mesquita |
| --- | --- |
| Categoria de qualidade | Trabalho completo e correto |
| Pontos após qualidade | 10,00 |
| Atraso imputável | 0 horas |
| Penalização por atraso | 0% |
| Pontos Efetivamente Obtidos | 10,00 |
| Fundamento e evidência | As obrigações de emissão de convocatórias, redação de atas, comunicação, recolha de assinaturas digitais e arquivo na estrutura do repositório foram cumpridas no Sprint 03. A convocatória do Sprint Review foi emitida a 2026-10-16 18:00, com 15 horas de antecedência; os alunos com direito de voto deliberaram não aplicar penalização por atraso (deliberação 3). |

| Secretário | Registo dos votos — categoria | Impedimentos e ausências | Desempate | Categoria de qualidade aprovada | PEO aprovado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| André Filipe Moreira Mesquita | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Trabalho completo e correto; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Trabalho completo e correto; Ivan Cristiano Silva Mendes: Trabalho completo e correto. | André Filipe Moreira Mesquita impedido (Secretário em avaliação); sem ausências. | Não aplicável. | Trabalho completo e correto | 10,00 |

8. Deliberações, votações e ações resultantes

| N.º | Matéria ou deliberação | Registo da votação | Resultado | Ação resultante, responsável e prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registar as classificações atribuídas na cadeia de avaliação e confirmar os Pontos Efetivamente Obtidos (PEO) das Issues I058, I060 e I027. | Classificações de Executor e Revisor atribuídas pela cadeia da secção 6.2; classificações dos Auditores aprovadas por unanimidade dos alunos com direito de voto na secção 6.3; cálculos confirmados no Mapa de Pontuação Individual. | Registado e confirmado. | André Filipe Moreira Mesquita atualiza o Mapa de Pontuação Individual antes da assinatura da ata (2026-10-17). |
| 2 | Aprovar a transição das tarefas I058, I060 e I027 para o estado Done após verificação do cumprimento da Definition of Done. | André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. | Aprovado por unanimidade dos presentes. | André Filipe Moreira Mesquita atualiza o estado das Issues I058, I060 e I027 para Done no final da reunião (2026-10-17). |
| 3 | Aprovar a classificação do Secretário do Sprint 03 (André Filipe Moreira Mesquita). | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Trabalho completo e correto; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Trabalho completo e correto; Ivan Cristiano Silva Mendes: Trabalho completo e correto; André Filipe Moreira Mesquita: impedido. | Aprovado pelos alunos com direito de voto. | André Filipe Moreira Mesquita regista 10,00 PEO na linha correspondente ao Secretariado no Mapa de Pontuação Individual (2026-10-17). |
| 4 | Aprovar a versão editável em formato XLSX e o respetivo PDF congelado do Mapa de Pontuação Individual atualizado no Sprint 03. | André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. | Aprovado por unanimidade. | André Filipe Moreira Mesquita exporta o PDF antes do início das assinaturas da ata e recolhe as assinaturas digitais de todos os elementos (2026-10-17) |
| 5 | Aprovar a penalização por atraso imputável ao Executor da I027: cerca de 36,9 horas, escalão «mais de 24 e até 48 horas», A = 50%, resultando em 9,00 PEO após Q = 100%. | André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: impedido, por ser o Executor da tarefa. | Aprovado por unanimidade dos alunos com direito de voto. | André Filipe Moreira Mesquita atualiza o Mapa de Pontuação Individual com A = 50% e 9,00 PEO do Executor da I027 antes da assinatura da ata (2026-10-17). |

9. Anexos

| N.º | Descrição | Anexo | Assinatura digital confirmada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mapa de Pontuação Individual — versão editável (XLS/XLSX) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-s03-mapa-pontuacao-individual-v01.xlsx | Não aplicável |
| 2 | Mapa de Pontuação Individual — versão congelada (PDF) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-s03-mapa-pontuacao-individual-v01.pdf | Sim |
| 3 | Relatório de revisão da I058 (PDF) | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s03-i058-20261017-relatorio-revisao-v01.pdf | Sim |
| 4 | Checklist de auditoria da I058 (PDF) | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s03-i058-20261017-checklist-auditoria-v01.pdf | Sim |
| 5 | Relatório de revisão da I060 (PDF) | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s03-i060-20261017-relatorio-revisao-v01.pdf | Sim |
| 6 | Checklist de auditoria da I060 (PDF) | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s03-i060-20261017-checklist-auditoria-v01.pdf | Sim |
| 7 | Relatório de revisão da I027 (PDF) | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s03-i027-20261017-relatorio-revisao-v01.pdf | Sim |
| 8 | Checklist de auditoria da I027 (PDF) | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s03-i027-20261017-checklist-auditoria-v01.pdf | Sim |

10. Encerramento, aprovação e assinaturas

Não existindo outros assuntos a tratar, Ivan Cristiano Silva Mendes declarou encerrada a sessão inicial em 2026-10-17 11:00. A presente ata foi consolidada documentalmente no próprio dia após a conclusão dos registos de revisão, auditoria e integração referidos nas secções anteriores. A versão final da ata e os documentos identificados como partes integrantes foram lidos e aprovados pelos alunos presentes, seguindo-se a sua assinatura digital nos termos previstos no Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular.

| Nome | Número de aluno | Declaração | Assinatura digital |
| --- | --- | --- | --- |
| André Filipe Moreira Mesquita | 8220764 | Li, aprovei e assino. |  |
| Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 8240293 | Li, aprovei e assino. |  |
| Gonçalo Magalhães Ribeiro | 8250466 | Li, aprovei e assino. |  |
| Ivan Cristiano Silva Mendes | 8220390 | Li, aprovei e assino. |  |