LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CONVOCATÓRIA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

| Grupo | G08 | Projeto | Gestão de Clínica Veterinária |
| --- | --- | --- | --- |
| Milestone de Entrega | M1 | Sprint | Não Aplicável |

1. Emissão da convocatória

| Emitida por | Ivan Cristiano Silva Mendes |
| --- | --- |
| Função | Líder do grupo |
| Data e hora de envio | 2026-09-16 às 18:00 |
| Canal de envio | E-mail institucional enviado a todos os elementos do grupo |
| Antecedência aplicável | 24 horas consecutivas |
| Antecedência efetiva | 27 horas consecutivas |
| Cumprimento do prazo | Sim |

2. Identificação da reunião

| Data e hora da reunião | 2026-09-17 às 21:00 |
| --- | --- |
| Modalidade | Remota |
| Local ou Link | Microsoft Teams — https://teams.microsoft.com/meet/3402378704561999?p=iGYOK2yJ1h6aDlf9Cg |
| Instruções de acesso | Entrar com a conta institucional cinco minutos antes da hora marcada |
| Sessão | Primeira sessão |
| Convocatória anterior | Não aplicável |

3. Participantes convocados

| Nome | Número de aluno | E-mail institucional | Participação ou função |
| --- | --- | --- | --- |
| André Filipe Moreira Mesquita | 8220764 | 8220764@estg.ipp.pt | Elemento do grupo |
| Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 8240293 | 8240293@estg.ipp.pt | Elemento do grupo |
| Gonçalo Magalhães Ribeiro | 8250466 | 8250466@estg.ipp.pt | Elemento do grupo |
| Ivan Cristiano Silva Mendes | 8220390 | 8220390@estg.ipp.pt | Líder do grupo |

4. Objeto e finalidade da reunião

A reunião tem como finalidade dar início formal à organização do projeto da Unidade Curricular de Laboratório de Desenvolvimento de Software para a milestone M1, definir a organização inicial do trabalho do Grupo 08 e preparar os primeiros artefactos necessários ao desenvolvimento do projeto. Serão analisadas as responsabilidades e regras de funcionamento do grupo, bem como iniciada a preparação do Regulamento Interno do Grupo, da Proposta de Sistema, da Declaração de Âmbito e da Checklist de Controlo de Artefactos. Será ainda realizada uma identificação inicial do trabalho necessário ao projeto, com vista à preparação do Backlog de Projeto e à realização do primeiro Backlog Refinement. A reunião deverá permitir estabelecer uma base comum de organização, identificar o trabalho inicial necessário e definir as ações a realizar pelos elementos do grupo para dar continuidade à milestone M1 e preparar o Sprint 01.

5. Ordem de trabalhos

| N.º | Assunto | Objetivo ou decisão esperada | Responsável | Referências e preparação necessária | Duração |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abertura da reunião | Verificar o quórum, apresentar a finalidade da reunião e confirmar a ordem de trabalhos. | Ivan Cristiano Silva Mendes | Convocatória da reunião e Regulamento de Funcionamento da UC. | 5 min |
| 2 | Organização inicial do grupo | Definir a organização inicial do grupo, incluindo os meios de comunicação, ferramentas de trabalho, responsabilidades iniciais e forma de coordenação necessária à preparação da Milestone 1. | Ivan Cristiano Silva Mendes | Regulamento de Funcionamento da UC e template do Regulamento Interno do Grupo. | 15 min |
| 3 | Preparação do Regulamento Interno | Preparar e analisar o conteúdo inicial do Regulamento Interno do Grupo e identificar os elementos necessários à sua aprovação. | André Filipe Moreira Mesquita | Template e versão de trabalho do Regulamento Interno do Grupo. | 15 min |
| 4 | Definição inicial do sistema e âmbito | Discutir a proposta inicial do sistema de Gestão de Clínica Veterinária e delimitar o âmbito inicial do projeto para preparação da PS e DA. | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Templates da Proposta de Sistema e Declaração de Âmbito; ideias iniciais do projeto. | 15 min |
| 5 | Identificação dos artefactos da Milestone 1 | Identificar os artefactos necessários à M1, respetiva organização e controlo, e iniciar a preparação da Checklist de Controlo de Artefactos. | Gonçalo Magalhães Ribeiro | CCA, estrutura da pasta /projeto e requisitos da milestone M1. | 15 min |
| 6 | Deliberação formal | Identificar o trabalho inicial necessário ao projeto e os trabalhos candidatos a serem posteriormente preparados no primeiro Backlog Refinement. | Ivan Cristiano Silva Mendes | Artefactos identificados para a M1, PS, DA, CCA e organização inicial do projeto. | 15 min |
| 7 | Ações resultantes da decisão | Confirmar as ações resultantes da reunião e a informação que deverá estar disponível para o primeiro Backlog Refinement. | André Filipe Moreira Mesquita | Decisões tomadas e trabalho identificado durante a reunião. | 5 min |
| 8 | Encerramento | Recapitular as decisões e ações definidas e encerrar a reunião. | Ivan Cristiano Silva Mendes | Ata em preparação e documentos resultantes da reunião. | 5 min |

6. Informações adicionais

Cada participante deverá ter consultado previamente o Regulamento de Funcionamento da UC e reunir informação relevante para a organização inicial do projeto. Deverão ainda ser analisados os templates e requisitos aplicáveis à Milestone M1, de forma a identificar os artefactos e o trabalho necessário à preparação inicial do projeto e do Backlog de Projeto. Nota de Regularização: O presente documento foi elaborado posteriormente, no âmbito da reconstrução documental da Milestone 1, com base no trabalho e nos artefactos efetivamente produzidos pelo grupo durante esse período. A sua criação visa completar a rastreabilidade do processo e não alterar retroativamente o conteúdo técnico então realizado.