LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CONVOCATÓRIA DE SPRINT PLANNING

| Grupo | G08 | Projeto | Gestão de Clínica Veterinária |
| --- | --- | --- | --- |
| Milestone de Entrega | M3 | Sprint a iniciar | Sprint 04 |

1. Emissão da convocatória

| Emitida por | André Filipe Moreira Mesquita |
| --- | --- |
| Função | Secretario do grupo |
| Data e hora de envio | 2026-10-19 às 00:30 |
| Canal de envio | E-mail institucional enviado a todos os elementos do grupo |
| Antecedência aplicável | 24 horas consecutivas |
| Antecedência efetiva | 41 horas consecutivas |
| Cumprimento do prazo | Sim |

2. Identificação da reunião

| Data e hora da reunião | 2026-10-20 às 17:30 |
| --- | --- |
| Modalidade | Remota |
| Local ou Link | Microsoft Teams: https://teams.microsoft.com/meet/3528349668832198?p=fYiLhvUa5QyWixKOqQ |
| Instruções de acesso | Entrar com a conta institucional cinco minutos antes da hora marcada |
| Sessão | Primeira sessão |
| Convocatória anterior | Não Aplicável |

3. Participantes convocados

| Nome | Número de aluno | E-mail institucional | Participação ou função |
| --- | --- | --- | --- |
| André Filipe Moreira Mesquita | 8220764 | 8220764@estg.ipp.pt | Secretário da Sprint 03 |
| Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 8240293 | 8240293@estg.ipp.pt | Elemento do grupo |
| Gonçalo Magalhães Ribeiro | 8250466 | 8250466@estg.ipp.pt | Elemento do grupo |
| Ivan Cristiano Silva Mendes | 8220390 | 8220390@estg.ipp.pt | Líder do grupo |

4. Objeto e finalidade da reunião

A reunião tem como finalidade planear o Sprint 04 da Milestone M3 e aprovar o respetivo Sprint Backlog (m3-s04-sprint-backlog-v01.xlsx e respetivo PDF congelado). Para esse efeito, serão consideradas exclusivamente as tarefas constantes do Backlog de Projeto (m3-backlog-projeto-v02.xlsx) que, no Backlog Refinement de 2026-10-19, tenham sido formalmente aprovadas como Ready, tendo como referência formal e fonte de verdade a respetiva versão congelada em PDF assinado. Será confirmado o cumprimento da Definition of Ready (DoR) e serão confirmados, sem alteração, os elementos aprovados no Backlog Refinement: a pontuação total, a respetiva repartição de 60% / 30% / 10% pelas parcelas de Executor / Revisor / Auditor, os critérios de aceitação, as evidências, as dependências e a Definition of Done (DoD). No Sprint Planning serão atribuídos alunos distintos aos três papéis (Executor, Revisor e Auditor), será fixado o prazo máximo do Executor, serão confirmados, para cada tarefa, o resultado esperado e a respetiva pasta de destino, será designado o Secretário do Sprint 04 e será verificado o equilíbrio acumulado da Carga das Tarefas Planeadas ($Q_{CTP} \le 1,10$) no momento de avaliação M3.

5. Ordem de trabalhos

| N.º | Assunto | Objetivo ou decisão esperada | Responsável | Referências e preparação necessária | Duração |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abertura da reunião | Verificar presenças, confirmar o quórum aplicável e confirmar a ordem de trabalhos | Ivan Cristiano Silva Mendes | Consultar a convocatória (m3-s04-20261019-sprint-planning-convocatoria-v01.pdf) e comunicar antecipadamente qualquer impedimento conhecido. | 5 min |
| 2 | Objetivo do Sprint 04 | Analisar e aprovar o objetivo geral que deverá orientar o Sprint 04 da Milestone M3. | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Consultar o Backlog de Projeto resultante do Refinement (m3-backlog-projeto-v02.xlsx), os entregáveis concluídos no Sprint 03 e as prioridades previstas para a Milestone M3 | 5 min |
| 3 | Confirmação das tarefas Ready | Confirmar quais as tarefas formalmente aprovadas como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19 e elegíveis para seleção no Sprint 04 (Issues candidatas previstas para S04: I028, I030, I059, I061, I062, I063, I064, I065, I066, I067, I068, I069, I070, I071, I072, I073, I074, I075, I076, I077, I079, I091, I098, I101 e I102). | André Filipe Moreira Mesquita | Backlog de Projeto (m3-backlog-projeto-v02.xlsx) e respetivo PDF assinado no Backlog Refinement; Definition of Ready (m1-definition-of-ready-v01.pdf); critérios de aceitação e dependências registadas. | 10 min |
| 4 | Constituição do Sprint Backlog e atribuição de papéis | Aprovar a constituição do Sprint Backlog do Sprint 04 (m3-s04-sprint-backlog-v01.xlsx), selecionando as tarefas a executar; confirmar, sem alteração, a pontuação total, as parcelas de Executor (60%), Revisor (30%) e Auditor (10%), os critérios, as evidências e as dependências aprovados no Backlog Refinement; atribuir alunos distintos aos três papéis; e fixar o prazo máximo do Executor e a localização do resultado esperado | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Proposta de Sprint Backlog (m3-s04-sprint-backlog-v01.xlsx); Backlog de Projeto editável (m3-backlog-projeto-v02.xlsx) e respetivo PDF assinado de origem; Grelha de Rotação de Papéis (m3-grelha-rotacao-papeis-v01.xlsx). | 20 min |
| 5 | Designação do Secretário da Sprint 04 | Designar o Secretário do Sprint 04, respeitando a rotação acumulada, garantindo que Líder e Secretário são pessoas diferentes e confirmando as responsabilidades associadas ao Secretariado do Sprint (10 pontos). | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Grelha de Rotação de Papéis (m3-grelha-rotacao-papeis-v01.xlsx, histórico dos Sprints 01 a 03) e Regulamento Interno do Grupo G08 (secção 7.3). | 5 min |
| 6 | Verificação da Carga Planeada | Confirmar que, depois da incorporação das tarefas selecionadas para o Sprint 04 e do Secretariado, a distribuição acumulada da Carga das Tarefas Planeadas (Sprint 01 a Sprint 04) respeita o limite máximo aplicável ao momento de avaliação M3. | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Mapa de Carga das Tarefas Planeadas atualizado (m3-mapa-carga-planeada-v02.xlsx), acumulado no momento de avaliação M3, e proposta de Sprint Backlog (m3-s04-sprint-backlog-v01.xlsx). | 5 min |
| 7 | Encerramento e registo de decisões | Recapitular as decisões tomadas, confirmar tarefas, papéis, prazos máximos e Secretário designado; aprovar os documentos que devem ficar congelados em PDF e integrados na ata (m3-s04-sprint-backlog-v01.pdf e m3-mapa-carga-planeada-v02.pdf); e encerrar formalmente a reunião | Ivan Cristiano Silva Mendes | Ata em preparação (m3-s04-20261020-sprint-planning-ata-v01); versões finais de m3-s04-sprint-backlog-v01.xlsx e m3-mapa-carga-planeada-v02.xlsx a exportar para PDF e assinar digitalmente | 10 min |

6. Informações adicionais

Cada participante deverá consultar antecipadamente o Backlog de Projeto resultante do Backlog Refinement de 2026-10-19 (m3-backlog-projeto-v02.xlsx e respetivo PDF assinado), as tarefas aprovadas como Ready candidatas ao Sprint 04 (I028, I030, I059, I061 a I077, I079, I091, I098, I101 e I102), a Definition of Ready (m1-definition-of-ready-v01.pdf), a proposta de Sprint Backlog (m3-s04-sprint-backlog-v01.xlsx), a Grelha de Rotação de Papéis (m3-grelha-rotacao-papeis-v01.xlsx) e o Mapa de Carga Planeada (m3-mapa-carga-planeada-v02.xlsx) referidos na ordem de trabalhos. Eventuais propostas de alteração ou impedimentos devem ser comunicadas através do canal interno do grupo (Microsoft Teams) até 2026-10-20 às 12:00.