INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO TEMPLATE — ELIMINAR DA ATA REAL Este ficheiro é o template obrigatório de ata de Sprint Review. Preserve a estrutura, as secções, os campos e a linha gráfica. Substitua todos os exemplos apresentados a amarelo pelos dados reais. Quando um conteúdo condicional não se aplicar, indique “Não aplicável” ou elimine apenas as linhas que a respetiva instrução autorize eliminar. Antes de gerar o PDF oficial, cumpra as instruções e elimine todas as caixas azuis. A ata e os anexos autónomos que a integram devem ser aprovados e assinados digitalmente nos termos do Regulamento de Funcionamento da UC. O PDF que congela um artefacto deve ser gerado a partir da versão efetivamente apreciada e antes do início das assinaturas. A ata e os respetivos anexos PDF autónomos devem ser aprovados e assinados no mesmo processo de formalização. Depois de iniciada a assinatura da ata, não é permitido gerar, substituir ou alterar os PDF que dela fazem parte integrante. Quando seja utilizado o prazo excecional de assinatura previsto no Regulamento de Funcionamento da UC, deve ser preservada sem alterações a versão aprovada na reunião.

LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

ATA DE SPRINT REVIEW

| Grupo | Grupo 03 |
| --- | --- |
| Projeto | MedStock |
| Milestone de Entrega | m2 |
| Sprint em avaliação | Sprint 02 |

1. Identificação da reunião, sessões realizadas e quórum

| Convocatória original | m2-s02-20261023-sprint-review-convocatoria-v01.pdf |
| --- | --- |
| SESSÕES E QUÓRUM — ELIMINAR DA ATA REAL Registe as sessões pertencentes à mesma reunião. Quando a primeira sessão for suspensa por falta de quórum, indique o motivo e acrescente a sessão remarcada na linha seguinte. A segunda sessão constitui a retoma da reunião suspensa e mantém-se uma única ata. Se a reunião terminar numa única sessão, elimine a linha de exemplo da sessão remarcada. |  |

| Sessão | Convocatória | Data, hora e local | Presentes | Quórum aplicável | Quórum verificado | Resultado e fundamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sessão inicial | m2-s02-20261023-sprint-review-convocatoria-v01.pdf | 2026-10-24 19:25 Microsoft Teams — [SUBSTITUIR PELO LINK REAL] | Aluno A; Aluno B; Aluno C | 3 | Sim | Sessão válida; Aluno D ausente. |

2. Participantes e presenças

[INSTRUÇÃO PEDAGÓGICA] — ELIMINAR DA ATA REAL Substitua os exemplos pelos dados reais. Registe a presença ou ausência de cada aluno em cada sessão. Na coluna «Sessão remarcada», indique «Não aplicável» quando a reunião tenha sido concluída numa única sessão. Acrescente ou remova linhas apenas se a constituição autorizada do grupo o exigir.

| Nome | Número de aluno | Função na reunião | Sessão inicial | Sessão remarcada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluno A | 80000001 | Líder | Presente | Não aplicável |
| Aluno B | 80000002 | Elemento do grupo | Presente | Não aplicável |
| Aluno C | 80000003 | Secretário do Sprint 02 | Presente | Não aplicável |
| Aluno D | 80000004 | Elemento do grupo | Ausente | Não aplicável |

3. Abertura e ordem de trabalhos

ABERTURA — ELIMINAR DA ATA REAL Adapte o texto às sessões efetivamente realizadas. Se a reunião tiver sido suspensa, registe no primeiro parágrafo a data, a hora e o fundamento da suspensão. Adapte o parágrafo seguinte para documentar a sessão remarcada em que a reunião foi retomada. Se a reunião tiver decorrido numa única sessão, elimine o parágrafo relativo à suspensão. A ordem de trabalhos apresentada na ata deve corresponder à convocatória e manter todos os assuntos obrigatórios do Sprint Review.

Em 2026-10-24 19:25, o Aluno A, na qualidade de Líder, declarou aberta a reunião. O Aluno C confirmou a presença de três elementos e a existência do quórum exigido para a realização da reunião com a seguinte ordem de trabalhos, conforme a convocatória da reunião:

- Verificar o quórum aplicável, identificar eventuais impedimentos de voto e confirmar a ordem de trabalhos.

- Confirmar todas as tarefas do Sprint Backlog, os respetivos responsáveis, estados, versões, evidências e transferências formalmente autorizadas.

- Apreciar a Issue I021, incluindo separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor, as classificações, os Pontos Efetivamente Obtidos e o estado da tarefa.

- Apreciar a Issue I022, incluindo separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor, as classificações, os Pontos Efetivamente Obtidos e o estado da tarefa.

- Classificar o Secretário do Sprint 02.

- Confirmar e aprovar a versão atualizada do Mapa de Pontuação Individual.

- Recapitular as decisões, classificações e estados aprovados, confirmar os documentos integrantes da ata e encerrar a reunião.

4. Identificação do Sprint em avaliação

SPRINT EM AVALIAÇÃO — ELIMINAR DA ATA REAL Identifique o Sprint apreciado, o Momento de Avaliação a que pertence, o instante em que começou e o instante em que terminou o período de execução de sete dias com o início do Sprint Review. Identifique também, através do caminho completo dentro de /projeto, a versão editável em formato XLS ou XLSX e o respetivo PDF do Sprint Backlog aprovados no Sprint Planning.

| Sprint em avaliação | Sprint 02 |
| --- | --- |
| Momento de Avaliação | m1+m2 |
| Início do Sprint | 2026-10-17 19:25 |
| Fim do Sprint | 2026-10-24 19:25 |
| Sprint Backlog — versão editável (XLS/XLSX) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m2-s02-sprint-backlog-v01.xlsx |
| Sprint Backlog — versão congelada (PDF) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/m2-20261017-sprint-planning-anexo-sprint-backlog-v01.pdf |

5. Tarefas e evidências abrangidas

[INSTRUÇÃO PEDAGÓGICA] — ELIMINAR DA ATA REAL A Sprint Review deve apreciar todas as tarefas do Sprint Backlog, incluindo as que estejam incompletas ou sem resultado. Na coluna “Transferência formal”, identifique o papel, os pontos transferidos, quem cedeu, quem recebeu e a ata ou autorização que formalizou a transferência. Não podem ser criadas transferências retroativamente durante o Sprint Review.

| Issue | Tarefa | Executor | Revisor | Auditor | Estado antes do Sprint Review | Transferência formal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I021 | Implementar a API de gestão de clientes | Aluno A; Aluno D como coexecutor da parte transferida | Aluno B | Aluno C | Pronta para Sprint Review | Sim — 6,00 pontos da parcela de Executor transferidos do Aluno A para o Aluno D, conforme m2-20261020-reuniao-extraordinaria-ata-v01.pdf. |
| I022 | Atualizar o modelo de dados dos fornecedores | Aluno D | Aluno C | Aluno B | Em Execução | Não aplicável |

5.1. Resultados e evidências

[INSTRUÇÃO PEDAGÓGICA] — ELIMINAR DA ATA REAL Na coluna “Outras evidências”, os dados relevantes sobre commits, branches, Merge Requests, testes e versões devem, sempre que possível, ser reproduzidos ou identificados no relatório de revisão ou na checklist de auditoria. Uma ligação externa é complementar e não substitui a evidência arquivada. Só deve ser criado um anexo adicional quando existir conteúdo relevante para a decisão que não esteja adequadamente congelado noutro documento. Os anexos permanecem nas respetivas pastas funcionais da hierarquia e são referenciados através do caminho completo. Não devem ser duplicados na pasta da ata. A integração como anexo é uma relação documental e não uma obrigação de proximidade física entre os ficheiros.

| Issue | Resultado e evidências do Executor | Relatório de revisão | Checklist de auditoria | Outras evidências |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I021 | API na branch feature/I021-clientes; MR !34; commit 7a31c9e; execução da collection Postman e dos testes unitários identificada no relatório de revisão. | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m2-s02-i021-20261023-relatorio-revisao-v01.pdf | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m2-s02-i021-20261024-checklist-auditoria-v01.pdf | Histórico arquivado da Issue I021 e da Merge Request !34. |
| I022 | Modelo de dados dos fornecedores atualizado, incluindo o código Mermaid e a respetiva representação renderizada. | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m2-s02-i022-20261023-relatorio-revisao-v01.pdf | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m2-s02-i022-20261024-checklist-auditoria-v01.pdf | Histórico arquivado da Issue I022 e comparação entre versões. |

6. Apreciação das tarefas e cálculo dos pontos

[INSTRUÇÃO PEDAGÓGICA] — ELIMINAR DA ATA REAL A cadeia de classificação é obrigatória: o Revisor classifica o Executor ou coexecutor; o Auditor valida a classificação do Executor e classifica o Revisor; os restantes alunos com direito de voto classificam o Auditor no Sprint Review. As classificações do Executor e do Revisor não são submetidas a votação do grupo. Utilize exclusivamente as categorias das escalas fechadas do documento Avaliação Interna dos Grupos. A percentagem Q não é objeto de votação: resulta diretamente da categoria de qualidade atribuída. Não podem ser calculadas médias entre votos nem criadas categorias ou percentagens intermédias.

6.1. Defeitos e propostas de melhoria

[INSTRUÇÃO PEDAGÓGICA] — ELIMINAR DA ATA REAL Utilize esta tabela apenas para matérias que exijam deliberação coletiva, como a distinção entre defeito e proposta de melhoria. Esta votação não substitui a classificação que o Revisor atribui ao Executor.

| N.º | Issue | Matéria | Aluno impedido | Registo da votação | Desempate | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I021 | Ausência de validação obrigatória do NIF: defeito ou melhoria? | Aluno A — Executor | Aluno B: melhoria; Aluno C: defeito; Aluno D: ausente. | O Aluno C, como Líder Temporário, exerceu voto de qualidade adicional e decidiu “defeito”. | Classificado como defeito. |
| 2 | I021 | Exportação da lista de clientes em CSV. | Aluno A — Executor | Aluno B: a favor; Aluno C: a favor; Aluno D: ausente. | Não aplicável. | Aprovada como proposta de melhoria; sem redução adicional. Criar I025. |

6.2. Classificações de qualidade do Executor e do Revisor

[INSTRUÇÃO PEDAGÓGICA] — ELIMINAR DA ATA REAL A coluna “Fundamento e evidência” não deve conter apenas o nome de um ficheiro ou a percentagem atribuída. Deve resumir os factos que sustentam a classificação e identificar o documento que permite confirmá-los.

| Issue | Papel | Aluno | Categoria de qualidade | Q | Quem atribuiu | Fundamento e evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I021 | Executor inicial | Aluno A | Aceite depois de correções menores | 85% | Aluno B — Revisor | Foram detetadas duas validações obrigatórias em falta. As correções foram localizadas e não alteraram o comportamento essencial da API, conforme o relatório de revisão da I021. |
| I021 | Coexecutor da parte transferida | Aluno D | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Aluno B — Revisor | A parte transferida foi concluída corretamente e confirmada no relatório de revisão da I021. |
| I021 | Revisor | Aluno B | Revisão completa, correta e sustentada por evidências | 100% | Aluno C — Auditor | A revisão cobriu critérios, evidências e correções; confirmação na checklist de auditoria da I021. |
| I022 | Executor | Aluno D | Resultado parcial, mas rejeitado | 25% | Aluno C — Revisor | O modelo apresenta trabalho utilizável, mas omite restrições obrigatórias; relatório de revisão da I022. |
| I022 | Revisor | Aluno C | Revisão válida, com deficiências menores | 80% | Aluno B — Auditor | A revisão identificou os principais problemas, mas omitiu uma verificação de consistência; checklist de auditoria da I022. |

6.3. Classificação dos Auditores

[INSTRUÇÃO PEDAGÓGICA] — ELIMINAR DA ATA REAL O Auditor não vota na própria classificação. Registe os votos dos restantes alunos com direito de voto, as ausências e impedimentos e, quando exista empate, o eventual voto de qualidade previsto no regulamento. Cada aluno com direito de voto deve escolher uma das categorias da escala de qualidade do Auditor. Os alunos não votam diretamente uma percentagem. A categoria aprovada determina automaticamente o valor de Q. Quando os votos não permitirem obter uma decisão, aplicam-se as regras de desempate previstas no Regulamento de Funcionamento da UC.

| Issue | Auditor | Registo dos votos — categoria | Impedimentos e ausências | Desempate | Categoria de qualidade aprovada | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I021 | Aluno C | Aluno A: Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final; Aluno B: Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final. | Aluno C impedido; Aluno D ausente. | Não aplicável. | Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final | 100% |
| I022 | Aluno B | Aluno A: Auditoria incompleta, corrigida no Sprint Review; Aluno C: Auditoria incompleta, corrigida no Sprint Review. | Aluno B impedido; Aluno D ausente. | Não aplicável. | Auditoria incompleta, corrigida no Sprint Review | 50% |

6.4. Transferências e Parcela Máxima Real

| [INSTRUÇÃO PEDAGÓGICA] — ELIMINAR DA ATA REAL PMI é a Parcela Máxima Inicial; PC são os Pontos Cedidos; PR são os Pontos Recebidos; PMR é a Parcela Máxima Real. Estas quatro grandezas devem ser sempre apresentadas. Apenas uma transferência previamente autorizada e documentada pode alterar a parcela máxima. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Issue | Papel | Aluno | PMI | PC | PR | PMR |
| I021 | Executor inicial | Aluno A | 30,00 | 6,00 | 0,00 | 24,00 |
| I021 | Coexecutor | Aluno D | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| I021 | Revisor | Aluno B | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| I021 | Auditor | Aluno C | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| I022 | Executor | Aluno D | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| I022 | Revisor | Aluno C | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| I022 | Auditor | Aluno B | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |

6.5. Qualidade, atraso e Pontos Efetivamente Obtidos

| Issue | Papel | Aluno | PMR | Q | PQ | Atraso imputável | A | PEO aprovado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I021 | Executor inicial | Aluno A | 24,00 | 85% | 20,40 | 10 horas | 25% | 15,30 |
| I021 | Coexecutor | Aluno D | 6,00 | 100% | 6,00 | 0 horas | 0% | 6,00 |
| I021 | Revisor | Aluno B | 15,00 | 100% | 15,00 | 0 horas | 0% | 15,00 |
| I021 | Auditor | Aluno C | 5,00 | 100% | 5,00 | 0 horas | 0% | 5,00 |
| I022 | Executor | Aluno D | 12,00 | 25% | 3,00 | 0 horas | 0% | 3,00 |
| I022 | Revisor | Aluno C | 6,00 | 80% | 4,80 | 0 horas | 0% | 4,80 |
| I022 | Auditor | Aluno B | 2,00 | 50% | 1,00 | 0 horas | 0% | 1,00 |

O detalhe integral dos cálculos que sustentam os Pontos Efetivamente Obtidos apresentados, incluindo as parcelas máximas, as transferências, a qualidade, os atrasos, as perdas e os arredondamentos, encontra-se nas versões do Mapa de Pontuação Individual identificadas abaixo. O ficheiro editável em formato XLS ou XLSX conserva os dados e as fórmulas; o PDF assinado congela a versão apreciada e aprovada nesta reunião.

| Versão editável (XLS/XLSX) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m2-mapa-pontuacao-individual-v02.xlsx |
| --- | --- |
| Versão congelada (PDF) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m2-20261024-sprint-review-anexo-mapa-pontuacao-v02.pdf |

[INSTRUÇÃO PEDAGÓGICA] — ELIMINAR DA ATA REAL O ficheiro editável em formato XLS ou XLSX e o PDF assinado do Mapa de Pontuação Individual são anexos obrigatórios. O mapa contém uma linha por Sprint, Issue, tarefa, aluno e papel, incluindo o Secretariado em linha própria. Deve permitir reconstruir, pelo menos: orçamento da tarefa; origem da parcela; PMI; referência da transferência, quando aplicável; PC; PR; PMR; categoria de qualidade aprovada; Q; fundamento e evidência; Classificação atribuída por; PQ; prazo aplicável; data e hora de conclusão; atraso imputável; penalização por atraso; fator A; perda por qualidade; PEO não arredondado; perda por atraso; PEO e referências das evidências. O mapa pode apresentar cumulativamente P_i, IB_i e NI_i, bem como os restantes valores de resumo necessários ao Momento de Avaliação. Contudo, o Sprint Review aprova apenas as classificações de qualidade, as penalizações por atraso, os Pontos Efetivamente Obtidos e os estados das tarefas abrangidas. Os valores finais n, B_T, P_i, IB_i e NI_i são apreciados e aprovados na reunião formal autónoma de fecho do Momento de Avaliação. O PDF assinado digitalmente prevalece sobre o ficheiro editável em caso de divergência relativamente ao conteúdo ratificado.

6.6. Estado das tarefas e ações resultantes

| Issue | Resultado apreciado | Estado antes do Sprint Review | Estado após o Sprint Review | Ação resultante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I021 | Aceite depois de correções menores; parte transferida aceite. | Pronta para Sprint Review | Done | Aluno C altera o estado para Done e cria a I025 para a melhoria aprovada. |
| I022 | Resultado parcial útil, mas rejeitado. | Em Execução | Em Execução | Aluno D completa o trabalho em falta, sem novo orçamento nem recuperação dos pontos perdidos. |

7. Classificação do Secretário do Sprint

[INSTRUÇÃO PEDAGÓGICA] — ELIMINAR DA ATA REAL Os restantes alunos com direito de voto classificam o Secretário. O Secretário não vota na própria classificação. A qualidade e o eventual atraso são tratados separadamente, sem duplicar penalizações pelo mesmo facto. Cada aluno com direito de voto deve escolher uma das categorias da escala do Secretário. Os alunos não votam diretamente pontos nem os PEO finais. A categoria aprovada determina os pontos depois da qualidade; a eventual penalização por atraso é aplicada posteriormente. Não podem ser calculadas médias entre votos nem atribuídos valores intermédios.

| Secretário | Aluno C |
| --- | --- |
| Categoria de qualidade | Trabalho completo e correto |
| Pontos após qualidade | 10,00 |
| Atraso imputável | 6 horas |
| Penalização por atraso | 10% |
| Pontos Efetivamente Obtidos | 9,00 |
| Fundamento e evidência | Uma obrigação de arquivo foi concluída com 6 horas de atraso. As restantes obrigações de convocatória, ata, comunicação, assinatura e arquivo foram corretamente asseguradas. |

| Secretário | Registo dos votos — categoria | Impedimentos e ausências | Desempate | Categoria de qualidade aprovada | PEO aprovado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluno C | Aluno A: Trabalho completo e correto; Aluno B: Trabalho completo e correto. | Aluno C impedido; Aluno D ausente. | Não aplicável. | Trabalho completo e correto | 9,00 |

LIMITES DO SPRINT REVIEW — ELIMINAR DA ATA REAL O Sprint Review aprova as classificações de qualidade, as penalizações por atraso, os Pontos Efetivamente Obtidos e os estados das tarefas abrangidas. Não realiza o controlo final da Milestone de Entrega nem aprova o fecho do Momento de Avaliação. Em m2, m3 e m4, os valores finais n, B_T, P_i, IB_i e NI_i são apreciados e aprovados na reunião formal autónoma realizada antes da submissão.

8. Deliberações, votações e ações resultantes

[INSTRUÇÃO PEDAGÓGICA] — ELIMINAR DA ATA REAL Registe aqui as deliberações coletivas e as ações que delas resultam. Não transforme as classificações atribuídas pelo Revisor e pelo Auditor em votações do grupo. A coluna “Ação resultante, responsável e prazo” deve indicar o que será feito, por quem e, quando aplicável, até quando.

| N.º | Matéria ou deliberação | Registo da votação | Resultado | Ação resultante, responsável e prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registar as classificações atribuídas e confirmar os PEO da I021 e da I022. | Classificações atribuídas pela cadeia das secções 6.2 e 6.3; cálculos confirmados no Mapa de Pontuação Individual. | Registado e confirmado. | Aluno C atualiza o Mapa de Pontuação Individual antes da assinatura da ata. |
| 2 | Manter a I022 em Em Execução, sem novo orçamento nem recuperação dos pontos perdidos, como especifica o Regulamento da UC. | Aluno A: a favor; Aluno B: a favor; Aluno C: a favor; Aluno D: ausente. | Aprovado por unanimidade dos presentes. | Aluno D completa o trabalho; Aluno C preserva o histórico da tarefa. |
| 3 | Aprovar a classificação do Secretário. | Aluno A: Trabalho completo e correto; Aluno B: Trabalho completo e correto; Aluno C: impedido; Aluno D: ausente. | Aprovado pelos alunos com direito de voto. | Aluno C regista 9,00 PEO após a penalização por atraso. |
| 4 | Aprovar a versão editável em formato XLS ou XLSX e o respetivo PDF do Mapa de Pontuação Individual. | Aluno A: a favor; Aluno B: a favor; Aluno C: a favor; Aluno D: ausente. | Aprovado. | Aluno C confirma o arquivo e as assinaturas digitais do PDF. |

9. Anexos

[INSTRUÇÃO PEDAGÓGICA] — ELIMINAR DA ATA REAL Os anexos integram documentalmente a ata, mas permanecem nas respetivas pastas funcionais da hierarquia. Na coluna “Anexo”, utilize o caminho completo dentro de /projeto; não duplique o ficheiro na pasta da ata. O ficheiro editável em formato XLS ou XLSX e o PDF assinado do Mapa de Pontuação Individual são anexos obrigatórios. Para cada tarefa apreciada, são igualmente obrigatórios o respetivo Relatório de Revisão e a respetiva Checklist de Auditoria, ambos em PDF assinado. Os PDFs autónomos devem ser assinados digitalmente pelos participantes que aprovam a ata. As linhas assinaladas como condicionais devem ser preenchidas apenas quando o respetivo documento existir; acrescente outras linhas quando necessário. A indicação «condicional» refere-se apenas à integração do ficheiro como anexo desta ata e não altera a obrigatoriedade de entrega definida na hierarquia de pastas. O Mapa de Carga Planeada demonstra o cumprimento do quociente acumulado máximo de 1,10. O Mapa de Carga Planeada e a Grelha de Rotação de Papéis devem ser anexados quando forem atualizados, ratificados ou utilizados como base material de uma deliberação nesta reunião.

| N.º | Descrição | Anexo | Assinatura digital confirmada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mapa de Pontuação Individual — versão editável (XLS/XLSX) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m2-mapa-pontuacao-individual-v02.xlsx | Não aplicável |
| 2 | Mapa de Pontuação Individual — versão congelada (PDF) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m2-20261024-sprint-review-anexo-mapa-pontuacao-v02.pdf | Sim |
| 3 | Relatório de revisão da I021 (PDF) | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m2-s02-i021-20261023-relatorio-revisao-v01.pdf | Sim |
| 4 | Checklist de auditoria da I021 (PDF) | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m2-s02-i021-20261024-checklist-auditoria-v01.pdf | Sim |
| 5 | Relatório de revisão da I022 (PDF) | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m2-s02-i022-20261023-relatorio-revisao-v01.pdf | Sim |
| 6 | Checklist de auditoria da I022 (PDF) | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m2-s02-i022-20261024-checklist-auditoria-v01.pdf | Sim |
| 7 | [CONDICIONAL] Mapa de Carga Planeada considerado — versão editável (XLS/XLSX) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m2-mapa-carga-planeada-v02.xlsx | Não Aplicável |
| 8 | [CONDICIONAL] Mapa de Carga Planeada considerado — versão congelada (PDF) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m2-20261024-sprint-review-anexo-mapa-carga-planeada-v02.pdf | Sim |
| 9 | [CONDICIONAL] Grelha de Rotação de Papéis considerada — versão editável (XLS/XLSX) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m2-grelha-rotacao-papeis-v02.xlsx | Não aplicável |
| 10 | [CONDICIONAL] Grelha de Rotação de Papéis considerada — versão congelada (PDF) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m2-20261024-sprint-review-anexo-grelha-rotacao-papeis-v02.pdf | Sim |
| 11 | [CONDICIONAL] Outra evidência ratificada | [CAMINHO COMPLETO DO FICHEIRO] | [Sim / Não aplicável] |

10. Encerramento, aprovação e assinaturas

ENCERRAMENTO E ASSINATURAS — ELIMINAR DA ATA REAL Adapte o texto à hora efetiva de encerramento. A ata e os anexos que dela fazem parte integrante devem ser lidos e aprovados. Inclua na tabela apenas os alunos que devam assinar nos termos do Regulamento. A data e a hora devem ficar visíveis na assinatura digital. A assinatura da ata não dispensa a assinatura digital dos anexos PDF autónomos que a integram.

Não existindo outros assuntos a tratar, o Aluno A declarou encerrada a reunião em 2026-10-24 21:40. A presente ata e os documentos identificados como partes integrantes foram lidos e aprovados pelos alunos presentes, seguindo-se a sua assinatura digital nos termos previstos no Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular.

| Nome | Número de aluno | Declaração | Assinatura digital |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluno A | 80000001 | Li, aprovei e assino. | [ASSINATURA DIGITAL] |
| Aluno B | 80000002 | Li, aprovei e assino. | [ASSINATURA DIGITAL] |
| Aluno C | 80000003 | Li, aprovei e assino. | [ASSINATURA DIGITAL] |