INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO TEMPLATE — ELIMINAR DA CONVOCATÓRIA REAL Este ficheiro é o template obrigatório de convocatória de Backlog Refinement e não pode ser substituído por um template próprio. Antes de o utilizar, crie uma cópia e atribua-lhe um nome conforme com o Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular. Preserve a estrutura, a ordem das secções, a designação dos campos e a linha gráfica. Pode acrescentar informação ou linhas, mas não eliminar campos, secções ou assuntos obrigatórios. Substitua os exemplos a amarelo pelos dados reais e elimine todas as caixas azuis antes de exportar para PDF. Nos campos condicionais não aplicáveis, indique «Não aplicável». O template original permanece em 01.01-templates; a convocatória real é enviada e arquivada em PDF na pasta das reuniões do grupo.

LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CONVOCATÓRIA DE BACKLOG REFINEMENT

| Grupo | Grupo 03 | Projeto | MedStock |
| --- | --- | --- | --- |
| Milestone de Entrega | m2 | Sprint em preparação | Sprint 02 |

1. Emissão da convocatória

| Emitida por | Aluno B |
| --- | --- |
| Função | Secretário do Sprint 01 |
| Data e hora de envio | 2026-10-10 às 18:00 |
| Canal de envio | E-mail institucional enviado a todos os elementos do grupo |
| Antecedência aplicável | 24 horas consecutivas |
| Antecedência efetiva | 48 horas consecutivas |
| Cumprimento do prazo | Sim |

2. Identificação da reunião

| Data e hora da reunião | 2026-10-12 às 18:00 |
| --- | --- |
| Modalidade | Remota |
| Local ou Link | Microsoft Teams — [SUBSTITUIR PELO LINK REAL] |
| Instruções de acesso | Entrar com a conta institucional cinco minutos antes da hora marcada |
| Sessão | Primeira sessão |
| Convocatória anterior | Não aplicável |

SESSÕES REMARCADAS — ELIMINAR DA CONVOCATÓRIA REAL Numa sessão remarcada, o campo «Sessão» deve indicar «Sessão remarcada» e o campo «Convocatória anterior» deve identificar o nome e a versão da convocatória original. Exemplo: Sessão: Sessão remarcada ¦ Convocatória anterior: m2-20261010-backlog-refinement-convocatoria-v01.pdf. A sessão remarcada exige uma nova convocatória e fica novamente sujeita à antecedência mínima aplicável.

3. Participantes convocados

| Nome | Número de aluno | E-mail institucional | Participação ou função |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluno A | 80000001 | 80000001@estg.ipp.pt | Líder do grupo |
| Aluno B | 80000002 | 80000002@estg.ipp.pt | Secretário do Sprint 01 |
| Aluno C | 80000003 | 80000003@estg.ipp.pt | Elemento do grupo |
| Aluno D | 80000004 | 80000004@estg.ipp.pt | Elemento do grupo |

PARTICIPANTES — ELIMINAR DA CONVOCATÓRIA REAL Substitua todos os dados da tabela pelos dados reais. A coluna «Participação ou função» identifica a condição em que cada pessoa é convocada; não antecipa os papéis de Executor, Revisor ou Auditor, cuja atribuição só ocorre no Sprint Planning. A presença efetiva e o quórum são registados na ata, não na convocatória.

4. Objeto e finalidade da reunião

INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO — ELIMINAR DA CONVOCATÓRIA REAL Adapte o texto às tarefas que serão analisadas, preservando todas as finalidades obrigatórias do Backlog Refinement. Acrescente outras quando necessário e confirme a correspondência com a ordem de trabalhos.

A reunião tem como finalidade preparar as tarefas do Backlog de Projeto que poderão ser selecionadas para o Sprint 02. Serão analisadas as prioridades e clarificadas as tarefas candidatas, incluindo a identificação, a descrição, o objetivo, o tipo e o resultado esperado. Cada tarefa será estimada através de Planning Poker, utilizando a escala oficial, e serão definidos a pontuação total, a repartição pelas parcelas de Executor / Revisor / Auditor, os critérios de aceitação, as evidências do Executor, as verificações do Revisor, a checklist do Auditor, as dependências, a Definition of Done aplicável, as normas e referências e a pasta de destino. No final, será registada a decisão relativa a cada tarefa. Nesta reunião não serão atribuídos alunos aos papéis de Executor, Revisor ou Auditor; essa atribuição ocorrerá apenas no Sprint Planning.

5. Ordem de trabalhos

INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO — ELIMINAR DA CONVOCATÓRIA REAL Substitua os exemplos pelas tarefas e assuntos reais. Em «Objetivo ou decisão esperada», indique concretamente o resultado pretendido e evite formulações vagas. Em «Referências e preparação necessária», identifique as Issues, os documentos, as versões, as evidências e o trabalho prévio. Mantenha e adapte as linhas obrigatórias do Backlog Refinement; pode acrescentar outras, mas não eliminar as obrigatórias.

| N.º | Assunto | Objetivo ou decisão esperada | Responsável | Referências e preparação necessária | Duração |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abertura da reunião | Verificar o quórum aplicável e confirmar a ordem de trabalhos. | Aluno B | Consultar a convocatória e comunicar antecipadamente qualquer impedimento conhecido. | 5 min |
| 2 | Prioridades e tarefas candidatas | Confirmar as prioridades do Backlog de Projeto e identificar as tarefas a preparar para o Sprint 02. | Aluno A | Backlog de Projeto em formato XLS ou XLSX; Declaração de Âmbito; requisitos e prioridades da milestone m2. | 10 min |
| 3 | Clarificação das tarefas | Confirmar a identificação, descrição, objetivo, tipo e resultado esperado das Issues I021 a I024. | Aluno C | Issues I021 a I024; requisitos, artefactos relacionados, dependências e dúvidas previamente identificadas. | 15 min |
| 4 | Estimativa por Planning Poker | Aprovar a pontuação total de cada tarefa através de Planning Poker e confirmar a repartição de 60% / 30% / 10% pelas parcelas de Executor / Revisor / Auditor, sem atribuir alunos aos papéis. | Aluno A | Escala oficial de 10, 20, 30, 50, 80 e 130 pontos; informação técnica, complexidade, incerteza e risco de cada Issue. | 20 min |
| 5 | Preparação e qualidade das tarefas | Aprovar os critérios de aceitação, as evidências do Executor, as verificações do Revisor, a checklist do Auditor, as dependências, a Definition of Done aplicável, as referências e a pasta de destino. | Aluno D | Definition of Ready, Definition of Done, Plano de Qualidade, CCA, hierarquia de pastas e conteúdo das Issues. | 25 min |
| 6 | Decisão e atualização do Backlog de Projeto | Registar, para cada tarefa, se fica Ready ou se continua em preparação; identificar pendências e atualizar a prioridade, o estado e o histórico no Backlog de Projeto. | Aluno A | Backlog de Projeto e Issues analisadas; lista de elementos ainda em falta e respetivos responsáveis e prazos. | 10 min |
| 7 | Encerramento | Recapitular as decisões, confirmar os documentos e conteúdos que devem ficar congelados e integrados na ata e encerrar a reunião. | Aluno B | Ata em preparação; decisões relativas às Issues; versão atualizada do Backlog de Projeto em formato XLS ou XLSX; identificação da versão aprovada que deve ser integralmente exportada para PDF e preparada para assinatura como anexo da ata. | 5 min |

6. Informações adicionais

CAMPO OPCIONAL — ELIMINAR DA CONVOCATÓRIA REAL Utilize esta secção apenas quando existirem informações adicionais relevantes, como instruções de acesso, preparação complementar, equipamento necessário, explicação de uma remarcação, prazo interno para propor alterações ou outra circunstância especial. Substitua o texto de exemplo ou indique «Não aplicável».

Cada participante deve consultar antecipadamente as Issues I021 a I024 e os documentos indicados na ordem de trabalhos. As dúvidas, propostas de clarificação e informação técnica em falta devem ser comunicadas através do canal interno do grupo até 2026-10-11 às 18:00. A estimativa final de pontos será realizada durante a reunião através de Planning Poker.