LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CONVOCATÓRIA DE SPRINT PLANNING

| Grupo | G08 | Projeto | Gestão de Clínica Veterinária |
| --- | --- | --- | --- |
| Milestone de Entrega | M1 | Sprint a iniciar | Sprint 01 |

1. Emissão da convocatória

| Emitida por | Ivan Cristiano Silva Mendes |
| --- | --- |
| Função | Líder do grupo |
| Data e hora de envio | 2026-09-18 às 14:00 |
| Canal de envio | E-mail institucional enviado a todos os elementos do grupo |
| Antecedência aplicável | 24 horas consecutivas |
| Antecedência efetiva | 20 horas consecutivas |
| Cumprimento do prazo | Não |

2. Identificação da reunião

| Data e hora da reunião | 2026-09-19 às 10:00 |
| --- | --- |
| Modalidade | Remota |
| Local ou Link | Microsoft Teams |
| Instruções de acesso | Entrar com a conta institucional cinco minutos antes da hora marcada |
| Sessão | Primeira sessão |
| Convocatória anterior | Não aplicável |

3. Participantes convocados

| Nome | Número de aluno | E-mail institucional | Participação ou função |
| --- | --- | --- | --- |
| André Filipe Moreira Mesquita | 8220764 | 8220764@estg.ipp.pt | Elemento do grupo |
| Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 8240293 | 8240293@estg.ipp.pt | Elemento do grupo |
| Gonçalo Magalhães Ribeiro | 8250466 | 8250466@estg.ipp.pt | Elemento do grupo |
| Ivan Cristiano Silva Mendes | 8220390 | 8220390@estg.ipp.pt | Líder do grupo |

4. Objeto e finalidade da reunião

A reunião tem como finalidade planear o Sprint 01 da Milestone M1 e aprovar o respetivo Sprint Backlog. Para esse efeito, serão analisadas as tarefas constantes do Backlog de Projeto aprovado no Backlog Refinement, tendo como referência formal a respetiva versão congelada em PDF assinado. Será confirmado o cumprimento da Definition of Ready e serão mantidos, sem alteração, os elementos aprovados no Backlog Refinement: a pontuação total, a respetiva repartição pelas parcelas de Executor / Revisor / Auditor, os critérios de aceitação, as evidências, as verificações, a checklist do Auditor, as dependências, a Definition of Done aplicável, as normas e referências e a pasta de destino. Serão selecionadas as tarefas que integrarão o Sprint 01, atribuídos os papéis de Executor, Revisor e Auditor e fixado o prazo máximo do Executor para cada tarefa. Será ainda designado o Secretário do Sprint e verificado o equilíbrio acumulado da Carga das Tarefas Planeadas no momento de avaliação aplicável.

5. Ordem de trabalhos

| N.º | Assunto | Objetivo ou decisão esperada | Responsável | Referências e preparação necessária | Duração |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abertura da reunião | Verificar o quórum aplicável e confirmar a ordem de trabalhos. | Ivan Cristiano Silva Mendes | Consultar a convocatória e comunicar antecipadamente qualquer impedimento conhecido. | 5 min |
| 2 | Objetivo do Sprint 01 | Analisar e aprovar o objetivo geral que deverá orientar o Sprint. | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Consultar o Backlog de Projeto e as prioridades previstas para a Milestone m1. | 10 min |
| 3 | Tarefas candidatas | Confirmar se as Issues cumprem a Definition of Ready. | André Filipe Moreira Mesquita | Issues I001 a I010; Definition of Ready; critérios de aceitação e dependências registadas no Backlog de Projeto. | 20 min |
| 4 | Constituição do Sprint Backlog | Aprovar a constituição do Sprint Backlog, incorporando as tarefas selecionadas; confirmar, sem alteração, a pontuação total, as parcelas de Executor / Revisor / Auditor, os critérios, as evidências e as dependências aprovados no Backlog Refinement; atribuir os três papéis; e fixar o prazo máximo do Executor e a localização do resultado esperado. | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Proposta de Sprint Backlog em formato XLS ou XLSX, identificada pelo respetivo nome e versão; Backlog de Projeto editável em formato XLS ou XLSX considerado no Backlog Refinement; Backlog de Projeto de origem — PDF assinado no Backlog Refinement. | 35 min |
| 5 | Secretário do Sprint 01 | Designar o Secretário e confirmar as responsabilidades associadas ao Secretariado do Sprint. | André Filipe Moreira Mesquita | Grelha de rotação de papéis e situação inicial do Secretariado. | 5 min |
| 6 | Equilíbrio da carga planeada | Confirmar que, depois da incorporação das tarefas propostas, a distribuição acumulada da Carga das Tarefas Planeadas respeita o limite aplicável ao momento de avaliação (m1+m2). | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Mapa de Carga das Tarefas Planeadas em formato XLS ou XLSX, acumulado no momento de avaliação, atualizado com as tarefas propostas e identificado pelo respetivo nome e versão. | 10 min |
| 7 | Encerramento | Recapitular as decisões tomadas, confirmar os documentos aprovados que devem ficar congelados e integrados na ata e encerrar a reunião. | Ivan Cristiano Silva Mendes | Ata em preparação, lista de decisões e identificação dos documentos aprovados que devem ser exportados para PDF, integrados no PDF assinado da ata ou assinados digitalmente como anexos separados. | 5 min |

6. Informações adicionais

Cada participante deve consultar antecipadamente as Issues e os documentos indicados na ordem de trabalhos. Eventuais propostas de alteração devem ser comunicadas através do canal interno do grupo até 2026-09-18 às 17:00. Nota de Regularização: O presente documento foi elaborado posteriormente, no âmbito da reconstrução documental da Milestone 1, com base no trabalho e nos artefactos efetivamente produzidos pelo grupo durante esse período. A sua criação visa completar a rastreabilidade do processo e não alterar retroativamente o conteúdo técnico então realizado.