Definition of Done (DoD)

Laboratório de Desenvolvimento de Software  |  Ano letivo 2026/2027

| Grupo | G08 | Projeto | Gestão de Clínica Veterinária |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | v01 | Data | 25/09/2026 |

1. Objetivo e âmbito

A presente Definition of Done (DoD) define as condições que uma tarefa deve cumprir para poder ser considerada concluída, aprovada e encerrada. A DoD aplica-se às tarefas do projeto sujeitas ao fluxo normal de execução, revisão e auditoria.

Uma tarefa não é considerada Done apenas porque o Executor terminou o trabalho. O encerramento exige a conclusão das verificações, evidências, revisão, auditoria, aceitação e aprovação formal previstas.

2. Documentos de referência

Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular de Laboratório de Desenvolvimento de Software, versão 19, em especial as secções 9, 14, 15, 16 e 17.

Regulamento Interno do Grupo G08, versão v01, em especial as secções 9, 10, 11, 12 e 15.

3. Definition of Done

3.1. Critérios obrigatórios da UC

| N.º | Critério | Condição |
| --- | --- | --- |
| 1 | Resultado acessível | O resultado final da tarefa está disponível e pode ser consultado, executado ou verificado, conforme a sua natureza. |
| 2 | Critérios cumpridos | Todos os critérios de aceitação aprovados para a tarefa estão cumpridos. |
| 3 | Sem defeitos válidos por resolver | Não existem defeitos obrigatórios identificados e ainda por corrigir. |
| 4 | Evidências do Executor | As evidências previstas para demonstrar a execução da tarefa estão produzidas e arquivadas. |
| 5 | Revisão arquivada | A revisão foi concluída e as respetivas evidências estão arquivadas. |
| 6 | Auditoria arquivada | A auditoria foi concluída e as respetivas evidências estão arquivadas. |
| 7 | Autorização do Auditor | O Auditor autorizou formalmente a aceitação da versão revista ou, quando aplicável, o merge. |
| 8 | Aceitação pelo Revisor | O Revisor efetuou a aceitação formal do artefacto ou executou o merge, depois da autorização do Auditor. |
| 9 | Confirmação final do Auditor | O Auditor confirmou a versão final, incluindo a ausência de alterações posteriores não revistas. |
| 10 | Transferências registadas | Quando existiram transferências, estas encontram-se formalmente registadas e refletidas no histórico aplicável. |
| 11 | Pontuações registadas | As pontuações e classificações aplicáveis à tarefa encontram-se registadas. |
| 12 | Aprovação no Sprint Review | O Sprint Review aprovou formalmente o encerramento da tarefa. |
| 13 | Estado Done | Depois da aprovação no Sprint Review, o Secretário move a tarefa para o estado Done. |

3.2. Critérios operacionais adicionais do G08

| Critério operacional | Condição |
| --- | --- |
| Código versionado | Quando a tarefa envolve código, a alteração está associada à Issue e segue a estratégia Git definida pelo G08. |
| Pull Request preparado | O Pull Request identifica a Issue, descreve as alterações e contém a checklist de verificação adotada pelo grupo. |
| Quality gates aprovados | Todos os quality gates aplicáveis terminam com sucesso antes da integração: build, testes, cobertura, análise estática, linters e restantes verificações definidas pelo G08. |
| Cobertura mínima aplicável | Quando aplicável ao backend, a cobertura de linhas cumpre o limiar mínimo de 70% definido pelo grupo. |
| Integração independente | O Executor não aprova nem integra o próprio trabalho; a aceitação/merge é realizada pelo Revisor apenas após autorização do Auditor. |
| Rastreabilidade preservada | A Issue, commits, branch, Pull Request, testes, logs de CI/CD e evidências aplicáveis podem ser relacionados entre si. |
| Artefactos sem código | Documentação e outros artefactos sem Merge Request seguem um fluxo equivalente de revisão, autorização, aceitação e confirmação. |

4. Fluxo de encerramento da tarefa

| Transição | Responsável | Condição |
| --- | --- | --- |
| Em Execução → Em Revisão | Executor | Entrega o resultado e solicita formalmente a revisão. |
| Em Revisão → Em Auditoria de Qualidade | Revisor | Conclui a revisão, produz as evidências e entrega ao Auditor. |
| Auditoria → autorização | Auditor | Se estiver conforme, regista AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO. |
| Aceitação / merge | Revisor | Aceita formalmente o artefacto ou executa o merge e regista ACEITAÇÃO FINAL CONCLUÍDA. |
| Auditoria final → Pronta para Sprint Review | Auditor | Confirma a versão final e regista AUDITORIA FINAL CONCLUÍDA. |
| Pronta para Sprint Review → Done | Secretário | Só após aprovação formal da tarefa no Sprint Review. |

5. Regra de decisão

| DONE | Todos os critérios obrigatórios aplicáveis estão cumpridos e o Sprint Review aprovou o encerramento. |
| --- | --- |
| NOT DONE | Existe pelo menos um critério obrigatório por cumprir ou o Sprint Review rejeitou o resultado. A tarefa regressa ao estado adequado do fluxo. |

6. Regra após o encerramento

Uma tarefa que tenha atingido o estado Done não é reaberta. Um defeito ou proposta de melhoria identificado posteriormente deve originar uma nova Issue relacionada com a tarefa original.

7. Checklist rápida de confirmação

| ☐ Resultado final acessível | ☐ Autorização de aceitação registada |
| --- | --- |
| ☐ Critérios de aceitação cumpridos | ☐ Aceitação/merge efetuado pelo Revisor |
| ☐ Sem defeitos válidos por resolver | ☐ Versão final confirmada pelo Auditor |
| ☐ Evidências do Executor arquivadas | ☐ Transferências e pontuações registadas |
| ☐ Revisão e evidências arquivadas | ☐ Quality gates aplicáveis aprovados |
| ☐ Auditoria e evidências arquivadas | ☐ Sprint Review aprovou o encerramento |