LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

ATA DE SPRINT PLANNING

| Grupo | Grupo 08 |
| --- | --- |
| Projeto | Gestão de Clínica Veterinária |
| Milestone de Entrega | M1 |
| Sprint a iniciar | Sprint 01 |

1. Identificação da reunião, sessões realizadas e quórum

| Convocatória original | m1-s01-20260918-sprint-planning-convocatoria-v01.pdf |
| --- | --- |

| Sessão | Convocatória | Data, hora e local | Presentes | Quórum aplicável | Quórum verificado | Resultado e fundamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sessão inicial | m1-20260918-convocatoria-sprint-planning-v01.pdf | 2026-09-19 às 10:00 Microsoft Teams | André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro Ivan Cristiano Silva Mendes | 4 | Sim | Sessão válida, estavam presentes os quatro elementos do grupo. |

2. Participantes e presenças

| Nome | Número de aluno | Função na reunião | Sessão inicial | Sessão remarcada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| André Filipe Moreira Mesquita | 8220764 | Elemento do grupo | Presente | Não aplicável |
| Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 8240293 | Elemento do grupo | Presente | Não aplicável |
| Gonçalo Magalhães Ribeiro | 8250466 | Elemento do grupo | Presente | Não aplicável |
| Ivan Cristiano Silva Mendes | 8220390 | Líder | Presente | Não aplicável |

3. Abertura e ordem de trabalhos

Em 2026-09-19 às 10:00, o Ivan Cristiano Silva Mendes, na qualidade de Líder, declarou aberta a reunião. O Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira confirmou a presença dos quatro elementos e a existência de quórum para a realização da reunião com a seguinte ordem de trabalhos, conforme a convocatória da reunião:

Verificar o quórum aplicável e confirmar a ordem de trabalhos.

Analisar e aprovar o objetivo geral que deverá orientar o Sprint 01.

Confirmar se as Issues de I001 a I010 cumprem a Definition of Ready.

Aprovar a constituição do Sprint Backlog, incorporando as tarefas selecionadas; confirmar, sem alteração, a pontuação total, as parcelas de Executor / Revisor / Auditor, os critérios, as evidências e as dependências aprovados no Backlog Refinement; atribuir os três papéis; e fixar o prazo máximo do Executor e a localização do resultado esperado.

Designar o Secretário e confirmar as responsabilidades associadas ao Secretariado do Sprint.

Confirmar que, depois da incorporação das tarefas propostas, a distribuição acumulada da Carga das Tarefas Planeadas respeita o limite aplicável ao momento de avaliação.

Recapitular as decisões tomadas, confirmar os documentos aprovados que devem ficar congelados e integrados na ata e encerrar a reunião.

4. Objetivo e duração do Sprint a iniciar

| Sprint a iniciar | Sprint 01 |
| --- | --- |
| Objetivo do Sprint | Elaborar o Regulamento Interno do Grupo, a Proposta de Sistema e a Declaração de Âmbito, preparar a Checklist de Controlo de Artefactos (CCA) e obter a homologação da PS, da DA e da CCA. |
| Início | 2026-09-19 às 10:00 |
| Duração | Sete dias consecutivos |

5. Constituição do Sprint Backlog

| Issue | Tarefa | DoR | Pontos totais | Executor | Revisor | Auditor | Prazo máximo do Executor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I001 | Elaborar Proposta de Sistema | Sim | 50 | Gonçalo Magalhães Ribeiro 30 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 15 pontos | André Filipe Moreira Mesquita 5 pontos | 2026-09-23 18:00 |
| I002 | Elaborar Declaração de Âmbito | Sim | 50 | André Filipe Moreira Mesquita 30 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 15 pontos | Gonçalo Magalhães Ribeiro 5 pontos | 2026-09-23 18:00 |
| I003 | Preparar Checklist de Controlo de Artefactos (CCA) | Sim | 30 | Ivan Cristiano Silva Mendes 18 pontos | André Filipe Moreira Mesquita 9 pontos | Gonçalo Magalhães Ribeiro 3 pontos | 2026-09-23 18:00 |
| I004 | Obter e Arquivar homologação da PS, DA e CCA | Sim | 10 | Ivan Cristiano Silva Mendes 6 pontos | André Filipe Moreira Mesquita 3 pontos | Gonçalo Magalhães Ribeiro 1 ponto | 2026-09-23 18:00 |
| I005 | Elaborar Regulamento Interno do Grupo | Sim | 30 | Ivan Cristiano Silva Mendes 18 pontos | André Filipe Moreira Mesquita 9 pontos | Gonçalo Magalhães Ribeiro 3 pontos | 2026-09-23 18:00 |
| I006 | Elaborar Plano de Qualidade do Processo | Sim | 50 | André Filipe Moreira Mesquita 30 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 15 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 5 pontos | 2026-09-23 18:00 |
| I007 | Elaborar Definition of Ready | Sim | 20 | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 12 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 6 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 2 pontos | 2026-09-23 18:00 |
| I008 | Elaborar Definition of Done | Sim | 20 | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 12 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 6 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 2 pontos | 2026-09-23 18:00 |
| I009 | Definir Critérios de Qualidade dos Requisitos | Sim | 30 | Gonçalo Magalhães Ribeiro 18 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 9 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 3 pontos | 2026-09-23 18:00 |
| I010 | Preparar Grelha de Rotação de Papéis | Sim | 20 | Ivan Cristiano Silva Mendes 12 pontos | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 6 pontos | André Filipe Moreira Mesquita 2 pontos | 2026-09-23 18:00 |

Pontuação total do Sprint Backlog: 310 pontos (186 do Executor, 93 do Revisor e 31 do Auditor), correspondendo à soma integral das 10 tarefas aprovadas como Ready no Backlog Refinement.

Os critérios de aceitação, as evidências esperadas, as verificações do Revisor, a checklist do Auditor, as dependências, as condições aplicáveis da Definition of Done, as referências e os restantes elementos aprovados no Backlog Refinement permanecem integralmente documentados no Backlog de Projeto de origem e no respetivo PDF assinado. O Sprint Backlog identifica essa origem e regista, de forma compacta, o planeamento aprovado para o Sprint. O PDF assinado que congela a versão do Sprint Backlog faz parte integrante da presente ata, e a sua aprovação abrange todos os campos nele reproduzidos.

| Backlog de Projeto — versão editável de origem (XLS/XLSX) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m1-backlog-projeto-v01.xlsx |
| --- | --- |
| Backlog de Projeto de origem — PDF assinado no Backlog Refinement | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m1-20260918-backlog-projeto-v01.pdf |
| Sprint Backlog — versão editável (XLS/XLSX) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m1-s01-sprint-backlog-v01.xlsx |
| Sprint Backlog — versão congelada (PDF) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/m1-20260919-sprint-planning-sprint-backlog-v01.pdf |

6. Designação do Secretário do Sprint

| Sprint | Sprint 01 |
| --- | --- |
| Secretário designado | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira |
| Pontuação máxima | 10 pontos |

7. Equilíbrio da Carga das Tarefas Planeadas

| Próximo Momento de Avaliação | m1+m2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprints abrangidos pelo acumulado | Sprint 01 |  |  |  |  |  |  |
| Mapa de Carga Planeada — versão editável (XLS/XLSX) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m1-mapa-carga-planeada-v01.xlsx |  |  |  |  |  |  |
| Mapa de Carga Planeada — versão congelada (PDF) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m1-20260919-sprint-planning-mapa-carga-planeada-v01.pdf |  |  |  |  |  |  |
| Aluno |  | Execução |  | Revisão | Auditoria | Secretariado | CTP acumulada |
| André Filipe Moreira Mesquita |  | 60 |  | 18 | 3 | 0 | 81 |
| Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira |  | 24 |  | 0 | 6 | 10 | 40 |
| Gonçalo Magalhães Ribeiro |  | 48 |  | 18 | 3 | 0 | 69 |
| Ivan Cristiano Silva Mendes |  | 54 |  | 57 | 19 | 0 | 130 |
| Fórmula |  |  | Cálculo com os valores obtidos |  |  |  |  |
| CTPmax = max(CTP1, …, CTPn) |  |  | CTPmax = 130 = max(81, 40, 69, 130) |  |  |  |  |
| CTPmin = min(CTP1, …, CTPn) |  |  | QCTP = 3,25 = 130 / 40 |  |  |  |  |
| QCTP = CTPmax / CTPmin |  |  | 3.25 = (320/40) |  |  |  |  |
| QCTP ≤ 1,10 |  |  | QCTP > 1.10 |  |  |  |  |
| Conclusão |  |  | O equilíbrio da Carga das Tarefas Planeadas não cumpre o limite máximo permitido. |  |  |  |  |

Legenda: CTPi — Carga das Tarefas Planeadas acumulada do aluno i; n — número de alunos do grupo; CTPmax — maior carga planeada acumulada; CTPmin — menor carga planeada acumulada; QCTP — quociente utilizado para verificar o equilíbrio.

8. Deliberações, votações e ações resultantes

| N.º | Matéria e deliberação | Registo da votação | Resultado | Ação resultante, responsável e prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aprovar o objetivo do Sprint 01 nos termos da secção 4. | André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos. | Aprovada por unanimidade. | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira regista a decisão na ata antes do encerramento da reunião. |
| 2 | Aprovar a constituição do Sprint Backlog (Issues I001 a I010), selecionando as tarefas Ready, atribuindo os responsáveis e fixando os prazos máximos dos Executores, sem alterar os elementos fechados no Backlog Refinement. | André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos. | Aprovada por unanimidade. | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira atualiza o Sprint Backlog em formato XLS/XLSX, exporta a respetiva versão congelada em PDF e prepara ambos para validação, ficando o PDF preparado para assinatura digital. |
| 3 | Designar o Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira como Secretário do Sprint 01. | André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos. | Aprovada por unanimidade. | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira assume o Secretariado do Sprint 01. |
| 4 | Validar o equilíbrio acumulado da Carga das Tarefas Planeadas apresentado na secção 7. | André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos. | Aprovada por unanimidade. | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira atualiza o ficheiro editável do Mapa de Carga Planeada, exporta-o para PDF e associa o PDF à ata antes da assinatura. |

9. Anexos

| N.º | Descrição | Anexo | Assinatura digital confirmada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint Backlog — versão editável (XLS/XLSX) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m1-s02-sprint-backlog-v01.xlsx | Não aplicável |
| 2 | Sprint Backlog — versão congelada (PDF) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/m1-20260919-sprint-planning-sprint-backlog-v01.pdf | Sim |
| 3 | Mapa de Carga Planeada – versão editável (XLSX) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m1-mapa-carga-planeada-v02.xlsx | Não aplicável |
| 4 | Mapa de Carga Planeada – versão congelada (PDF) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m1-20260919-sprint-planning-mapa-carga-planeada-v02.pdf | Sim |

10. Encerramento, aprovação e assinaturas

Não existindo outros assuntos a tratar, o Ivan Cristiano Silva Mendes declarou encerrada a reunião em 2026-09-19 às 12:30. A presente ata e os documentos identificados como partes integrantes foram lidos e aprovados pelos alunos presentes, seguindo-se a sua assinatura digital nos termos previstos no Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular.

| Nome | Número de aluno | Declaração | Assinatura digital |
| --- | --- | --- | --- |
| André Filipe Moreira Mesquita | 8220764 | Li, aprovei e assino. |  |
| Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 8240293 | Li, aprovei e assino. |  |
| Gonçalo Magalhães Ribeiro | 8250466 | Li, aprovei e assino. |  |
| Ivan Cristiano Silva Mendes | 8220390 | Li, aprovei e assino. |  |