LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

ATA DE BACKLOG REFINEMENT

| Grupo | Grupo 08 |
| --- | --- |
| Projeto | Gestão de Clínica Veterinária |
| Milestone de Entrega | m2 |
| Sprint em preparação | Sprint 02 |

1. Identificação da reunião, sessões realizadas e quórum

| Convocatória original | m2-s02-20261001-backlog-refinement-convocatoria-v01.pdf |
| --- | --- |

| Sessão | Convocatória | Data, hora e local | Presentes | Quórum aplicável | Quórum verificado | Resultado e fundamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sessão inicial | m2-s02-20261001-backlog-refinement-convocatoria-v01.pdf | 2026-10-01 15:00 Microsoft Teams — https://teams.microsoft.com/meet/316493585415155?p=VvBZyfr7oiVAfSSigH | André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes; | 2 | Sim | Sessão válida; estavam todos os membros presentes. |

2. Participantes e presenças

| Nome | Número de aluno | Função na reunião | Sessão inicial | Sessão remarcada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| André Filipe Moreira Mesquita | 8220764 | Elemento do grupo | Presente | Não aplicável |
| Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 8240293 | Secretário do Sprint 01 | Presente | Não aplicável |
| Gonçalo Magalhães Ribeiro | 8250466 | Elemento do grupo | Presente | Não aplicável |
| Ivan Cristiano Silva Mendes | 8220390 | Líder do Grupo | Presente | Não aplicável |

3. Abertura e ordem de trabalhos

Em 2026-10-1 15:00, Ivan Cristiano Silva Mendes, na qualidade de Líder, declarou aberta a reunião. O Gonçalo Magalhães Ribeiro confirmou a presença de todos os quatro elementos do grupo e a existência do quórum de três elementos. A reunião prosseguiu com a seguinte ordem de trabalhos, conforme a respetiva convocatória:

Verificar o quórum aplicável e confirmar a ordem de trabalhos.

Identificar e priorizar as tarefas I011 a I019 previstas para a M2 e o Sprint 02, confirmando âmbito, dependências e capacidade de preparação. Confirmar a identificação, descrição, objetivo, tipo e resultado esperado das Issues I011 a I019.

Definir, para cada tarefa, a identificação, descrição, objetivo, tipo e resultado esperado.

Estimar por Planning Poker, confirmar os orçamentos e a repartição de 60%/30%/10% pelas parcelas de Executor/Revisor/Auditor, sem atribuição de alunos aos papéis.

Completar os critérios de aceitação, as evidencias do Executor, as verificações do Revisor, a checklist do Auditor, as dependências, a Definition of Done aplicável, as preferências e a pasta de destino; resolver referencias de Issues incorretas e nomes de ficheiros por definir.

Registar, para cada tarefa, a decisão efetivamente tomada – Aprovada como Ready ou Permanece em preparação – confirmando o cumprimento da Definition of Ready.

Rever as decisões tomadas e identificar os documentos resultantes da reunião.

4. Tarefas aprovadas como Ready

| Issue | Tarefa e objetivo | Orçamento da tarefa | Executor | Revisor | Auditor | Decisão |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I011 | Atualizar Grelha de Rotação de Papeis | 10 | 6 | 3 | 1 | Aprovada como Ready |
| I012 | Especificação de Requisitos | 50 | 30 | 15 | 5 | Aprovada como Ready |
| I013 | Checklist de Aprovação dos Requisitos | 30 | 18 | 9 | 3 | Aprovada como Ready |
| I014 | Matriz de Rastreabilidade de Requisitos (RTM) v1 | 30 | 18 | 9 | 3 | Aprovada como Ready |
| I015 | Especificação dos casos de uso | 50 | 30 | 15 | 5 | Aprovada como Ready |
| I016 | Modelo de Dados (Base de dados clínica veterinária) | 50 | 30 | 15 | 5 | Aprovada como Ready |
| I017 | Protótipo de baixa fidelidade | 50 | 30 | 15 | 5 | Aprovada como Ready |
| I018 | Documentação de API | 50 | 30 | 15 | 5 | Aprovada como Ready |
| I019 | Documentação da Arquitetura | 50 | 30 | 15 | 5 | Aprovada como Ready |
| I020 | Modelo de Classes – Backend | 30 | 18 | 9 | 3 | Aprovada como Ready |
| I021 | Modelo de Classes – Frontend Web | 30 | 18 | 9 | 3 | Aprovada como Ready |
| I022 | Modelo de Classes – Frontend Mobile | 20 | 12 | 6 | 2 | Aprovada como Ready |
| I023 | Diagrama de sequência – autenticar utilizador | 20 | 12 | 6 | 2 | Aprovada como Ready |

Pontuação Total:

Mesmo que o grupo utilize uma plataforma de gestão de Issues, toda a informação considerada e aprovada no Backlog Refinement deve constar do Backlog de Projeto no formato editável efetivamente utilizado, XLS ou XLSX. A versão integral desse ficheiro editável deve ser exportada para PDF, aprovada e assinada digitalmente como parte integrante da ata. As ligações para Issues, quadros ou outros recursos externos são complementares e não substituem o conteúdo arquivado no ficheiro editável e congelado no PDF assinado.

| Backlog de Projeto — versão editável (XLS/XLSX) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m2-backlog-projeto-v01.xlsx |
| --- | --- |
| Backlog de Projeto — versão congelada (PDF) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/m2-20261001-backlog-refinement-anexo-backlog-projeto-v01.pdf |

5. Tarefas que permanecem em preparação e ações resultantes

| Issue | Tarefa e objetivo | Orçamento e parcelas Executor / Revisor / Auditor | Elementos em falta | Decisão e ação resultante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I023 | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável |

Não aplicável. As 9 tarefas analisadas (I011 a I019) cumpriram a Definition of Ready e foram aprovadas como Ready, conforme a secção 4.

6. Deliberações, votações e ações resultantes

| N.º | Matéria e deliberação | Registo da votação | Resultado | Ação resultante, responsável e prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Confirmar a ordenação das tarefas I011 a I019 no Backlog de Projeto, da mais importante ou urgente para a menos importante ou urgente. | André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. | Aprovada por unanimidade. | André Filipe Moreira Mesquita atualiza a ordenação das tarefas no Backlog de Projeto. |
| 2 | Aprovar as tarefas I011 a I019 como Ready, com os orçamentos e parcelas de Executor/Revisor/Auditor indicados na secção 4. | André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. | Aprovada por unanimidade. | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira regista as decisões e os valores no Backlog de Projeto. |
| 3 | Aprovar a versão atualizada do Backlog de Projeto e a respetiva versão congelada em PDF | André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. | Aprovada por unanimidade. | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira conclui o Backlog de Projeto no formato editável utilizado, XLSX, exporta o respetivo PDF e prepara ambos para validação e assinatura. |

7. Anexos

| N.º | Descrição | Anexo | Assinatura digital confirmada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Backlog de Projeto — versão editável (XLS/XLSX) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m2-backlog-projeto-v01.xlsx | Não aplicável |
| 2 | Backlog de Projeto — versão congelada (PDF) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/m2-20261001-backlog-refinement-anexo-backlog-projeto-v01.pdf | Sim |

8. Encerramento, aprovação e assinaturas

Não existindo outros assuntos a tratar, o Ivan Cristiano Silva Mendes declarou encerrada a reunião em 2026-10-01 às 16:40. A presente ata e os documentos identificados como partes integrantes foram lidos e aprovados pelos alunos presentes, seguindo-se a sua assinatura digital nos termos previstos no Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular.

| Nome | Número de aluno | Declaração | Assinatura digital |
| --- | --- | --- | --- |
| André Filipe Moreira Mesquita | 8220764 | Li, aprovei e assino. |  |
| Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 8240293 | Li, aprovei e assino. |  |
| Gonçalo Magalhães Ribeiro | 8250466 | Li, aprovei e assino. |  |
| Ivan Cristiano Silva Mendes | 8220390 | Li, aprovei e assino. |  |