Definition of Ready (DoR)

Laboratório de Desenvolvimento de Software  |  Ano letivo 2026/2027

| Grupo | G08 | Projeto | Gestão de Clínica Veterinária |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | v01 | Data | 25/09/2026 |

1. Objetivo e âmbito

A presente Definition of Ready (DoR) define as condições que uma tarefa normal deve cumprir antes de poder entrar no Sprint Planning. A DoR aplica-se às tarefas materialmente relevantes do projeto, incluindo desenvolvimento, testes, documentação, qualidade, gestão e administração.

Uma tarefa que não cumpra todos os critérios obrigatórios aplicáveis permanece no Backlog de Projeto e não pode ser selecionada nem distribuída no Sprint Planning.

2. Documentos de referência

Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular de Laboratório de Desenvolvimento de Software, versão 19, em especial as secções 8 (Organização do trabalho), 9 (Pontos, papéis e equilíbrio do planeamento) e 14 (Definition of Ready e Definition of Done).

Regulamento Interno do Grupo G08, versão v01, em especial as secções 5 (Ferramentas de trabalho), 9 (Gestão do Backlog de Projeto e das Issues) e 10 (Estratégia Git).

3. Definition of Ready

3.1. Critérios obrigatórios da UC

| N.º | Critério | Condição |
| --- | --- | --- |
| 1 | Issue | Existe uma Issue individual e inequivocamente identificada para a tarefa. |
| 2 | Identificação | A tarefa encontra-se identificada de forma inequívoca no Backlog de Projeto. |
| 3 | Descrição | A descrição permite compreender o trabalho a realizar sem depender de informação informal não registada. |
| 4 | Objetivo | O objetivo concreto da tarefa está definido. |
| 5 | Tipo | O tipo da tarefa está identificado. |
| 6 | Resultado esperado | Está definido o artefacto, funcionalidade, correção ou outro resultado a produzir. |
| 7 | Critérios de aceitação | Existem critérios objetivos e verificáveis para avaliar o resultado. |
| 8 | Evidências do Executor | Estão definidas as evidências que o Executor deverá produzir e arquivar. |
| 9 | Verificações do Revisor | Estão definidas as verificações que o Revisor deverá realizar. |
| 10 | Checklist do Auditor | Estão definidos os pontos que o Auditor deverá verificar. |
| 11 | Dependências | As dependências relevantes estão identificadas. |
| 12 | Ausência de impedimento incompatível | Não existe um impedimento conhecido que inviabilize a execução da tarefa no sprint. |
| 13 | Pontuação | A tarefa foi estimada por Planning Poker com a escala oficial e possui orçamento aprovado. |
| 14 | Repartição dos pontos | O orçamento está dividido em 60% Executor, 30% Revisor e 10% Auditor. |
| 15 | Referências | As normas, modelos e referências necessários estão identificados. |
| 16 | Pasta de destino | Está definida a pasta onde o resultado e as evidências serão arquivados. |
| 17 | Aprovação no Backlog Refinement | A tarefa foi analisada e aprovada formalmente como Ready no Backlog Refinement. |

3.2. Elementos fechados no Backlog Refinement

Além dos critérios acima, antes do Sprint Planning o G08 confirma que o Backlog Refinement fechou a prioridade da tarefa e a Definition of Done (DoD) aplicável. No Sprint Planning não são alterados a pontuação, os critérios de aceitação, a DoD nem as evidências exigidas.

3.3. Critérios operacionais adicionais do G08

| Critério operacional | Condição |
| --- | --- |
| Identificação da Issue | A Issue segue a convenção I<numero_sequencial_com_3_digitos> (ex.: I001). |
| Classificação operacional | A Issue utiliza, quando aplicável, etiquetas de componente, tipo e fase definidas pelo grupo. |
| Informação complementar | A Issue inclui os critérios de aceitação e as dependências adotados pelo G08 como informação operacional complementar. |
| Preparação da rastreabilidade | O ID da Issue permite relacionar posteriormente a tarefa com branches, commits, Pull Requests, testes e evidências. |
| Coerência com o Backlog oficial | A Issue complementa, mas não substitui, o registo formal da tarefa no Backlog de Projeto em XLS/XLSX e a respetiva versão congelada em PDF assinado. |

4. Processo de verificação e aprovação

A DoR é verificada no Backlog Refinement, antes de serem conhecidos os alunos que exercerão os papéis de Executor, Revisor e Auditor. A decisão sobre cada tarefa é registada na ata e na versão aprovada do Backlog de Projeto.

A atribuição dos alunos aos três papéis ocorre apenas no Sprint Planning. O Sprint Planning só pode incorporar tarefas cuja DoR esteja confirmada.

5. Regra de decisão

| READY | Todos os critérios obrigatórios aplicáveis estão cumpridos e a tarefa foi aprovada no Backlog Refinement. |
| --- | --- |
| NOT READY | Existe pelo menos um critério obrigatório por cumprir. A tarefa permanece no Backlog de Projeto e não pode ser distribuída. |

6. Exceção - tarefa agregada do Secretário do Sprint

A tarefa agregada do Secretário do Sprint segue as regras específicas definidas pela UC e não está sujeita à estimativa nem à divisão de pontos 60%/30%/10% aplicável às tarefas normais.

7. Checklist rápida de confirmação

| ☐ Issue criada e inequivocamente identificada | ☐ Dependências identificadas e sem impedimento incompatível |
| --- | --- |
| ☐ Descrição, objetivo, tipo, prioridade e resultado esperado definidos | ☐ DoD aplicável definida |
| ☐ Critérios de aceitação definidos | ☐ Pontuação estimada e repartida 60% / 30% / 10% |
| ☐ Evidências do Executor definidas | ☐ Normas, referências e pasta de destino definidas |
| ☐ Verificações do Revisor definidas | ☐ Backlog de Projeto atualizado e coerente com a Issue |
| ☐ Checklist do Auditor definida | ☐ Tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement |