LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CHECKLIST DE AUDITORIA DE QUALIDADE

| Grupo / Projeto | Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária |
| --- | --- |
| Issue / Tarefa | I027 — Elaborar o Plano de Testes do Backend |
| Sprint / Milestone | Sprint 03 / m3 |
| Executor | Ivan Cristiano Silva Mendes |
| Revisor | André Filipe Moreira Mesquita |
| Auditor | Gonçalo Magalhães Ribeiro |
| Relatório de revisão auditado | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s03-i027-20261017-relatorio-revisao-v01.pdf |
| Artefacto | m3-plano-testes-backend-v01.md; PR #151; commit ed8f880 (develop), integrado em main pela PR #155 (6802187) |
| Data da auditoria | 2026-10-17 — hora conforme a assinatura digital |
| Versão da checklist | v01 |

## 1. Auditoria inicial

| N.º | Ponto de verificação | Verificação e evidência | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Independência dos papéis | Executor, Revisor e Auditor são três alunos diferentes (Grelha de Rotação de Papéis m3, linha I027). | Conforme |
| 2 | Revisão completa e credível | O relatório cobre os 6 critérios de aceitação, a DoD, as verificações do Revisor do Backlog e a secção 19; método e evidência indicados em cada verificação. | Conforme |
| 3 | Defeitos e melhorias bem distinguidos | Zero defeitos obrigatórios; três melhorias (M1–M3) sem impacto na classificação. | Conforme |
| 4 | Evidências acessíveis | Relatório em 02.04-revisoes; PR #151 e commit ed8f880 no repositório; ficheiro do plano na pasta prevista. | Conforme |
| 5 | Datas e prazos | Limite de entrega do Executor: 2026-10-15 09:30. Entrega efetiva ao Revisor: 2026-10-16 22:21 (abertura da PR #151): atraso de cerca de 37 h, escalão >24 e ≤48 h, A = 50%. Janelas do regulamento: Revisor 24 h desde a receção efetiva; Auditor 16 h desde a receção do relatório de revisão. | Atraso do Executor (A = 50%), registado para o Sprint Review. |
| 6 | Pontos | Orçamento 30; PMI 18 (Executor), 9 (Revisor), 3 (Auditor), 60/30/10%. Sem transferências. Nota: a estimativa e o DoR da I027 constam no Backlog como «por ratificar». | Conforme (estimativa por ratificar, registada como observação) |
| 7 | Classificação do Executor sustentada | Q = 100% («aceite sem correções obrigatórias») coerente com a ausência de defeitos obrigatórios. | Conforme |
| 8 | Classificação do Revisor atribuída pelo Auditor | Revisão completa e sustentada por evidências do repositório (comparação da matriz com a Documentação de API, código em src/backend, hash do ficheiro integrado e histórico da PR #151). | Revisão completa, correta e sustentada por evidências (Q = 100%) |
| 9 | Nomenclatura e pasta | m3-s03-i027-20261017-relatorio-revisao-v01.pdf e m3-s03-i027-20261017-checklist-auditoria-v01.pdf (secção 18.2 e 19). | Conforme |

Decisão da auditoria inicial: AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO, registada após o merge devido ao desvio de processo identificado.

## 2. Aceitação e confirmação final

| N.º | Ponto de verificação | Verificação e evidência | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Versão integrada = versão revista | Ficheiro integrado em develop (commit ed8f880) e em main (PR #155, 6802187) com o mesmo SHA-256 do ficheiro revisto (f89c5097…754f5e); sem alterações posteriores. | Conforme |
| 11 | Aceitação pelo Revisor | O merge da PR #151 foi executado pelo Executor antes da revisão, sem pedido de revisão na PR. A aceitação formal («ACEITAÇÃO FINAL CONCLUÍDA») é registada pelo Revisor em comentário na Issue #58 depois desta auditoria. | Desvio de processo — merge executado pelo Executor, antes da revisão e da AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO do Auditor. |
| 12 | Estado da tarefa | A Issue #58 foi fechada pelo Executor a 2026-10-16, antes da aprovação no Sprint Review. Foi reaberta e mantida «Pronta para Sprint Review» no Project e no Sprint Backlog; só passa a Done após a aprovação formal. | Conforme — Issue #58 reaberta e mantida Pronta para Sprint Review. |

Decisão final: AUDITORIA FINAL CONCLUÍDA (2026-10-17 — hora conforme a assinatura digital), depois de o Revisor registar a ACEITAÇÃO FINAL.

| Auditor | Data e hora | Assinatura digital |
| --- | --- | --- |
| Gonçalo Magalhães Ribeiro | 2026-10-17 — hora conforme a assinatura digital |  |