LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

ATA DE SPRINT PLANNING

| Grupo | Grupo 08 |
| --- | --- |
| Projeto | Gestão de Clínica Veterinária |
| Milestone de Entrega | M3 |
| Sprint a iniciar | Sprint 04 |

1. Identificação da reunião, sessões realizadas e quórum

| Convocatória original | m3-s04-20261020-sprint-planning-convocatoria-v01.pdf |
| --- | --- |

| Sessão | Convocatória | Data, hora e local | Presentes | Quórum aplicável | Quórum verificado | Resultado e fundamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sessão inicial | m3-s04-20261020-sprint-planning-convocatoria-v01.pdf | 2026-10-20 17:30 às 19:00 Microsoft Teams — https://teams.microsoft.com/meet/3528349668832198?p=fYiLhvUa5QyWixKOqQ | André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes | 4 | Sim | Sessão válida: estavam presentes os quatro elementos do grupo (quórum de primeira convocatória: 4 alunos). Não tendo sido possível concluir a ordem de trabalhos, a sessão foi interrompida às 19:00, por decisão unânime dos presentes, ficando acordada a sua retoma em 2026-10-20 às 21:30. |
| Sessão remarcada 1 | Continuação da mesma reunião, acordada na sessão anterior. Convocatória original: m3-s04-20261020-sprint-planning-convocatoria-v01.pdf | 2026-10-20 21:30 às 22:30 Microsoft Teams — https://teams.microsoft.com/meet/3528349668832198?p=fYiLhvUa5QyWixKOqQ | André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes | 4 | Sim | Sessão válida: reunião retomada com a presença dos quatro elementos do grupo; mantém-se uma única ata. A sessão foi interrompida às 22:30, por decisão unânime dos presentes, ficando acordada a sua retoma em 2026-10-21 às 14:00. |
| Sessão remarcada 2 | Continuação da mesma reunião, acordada na sessão anterior. Convocatória original: m3-s04-20261020-sprint-planning-convocatoria-v01.pdf | 2026-10-21 14:00 às 18:00 Microsoft Teams — https://teams.microsoft.com/meet/3528349668832198?p=fYiLhvUa5QyWixKOqQ | André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes | 4 | Sim | Sessão válida: reunião retomada com a presença dos quatro elementos do grupo. Concluída a apreciação da ordem de trabalhos e aprovadas as deliberações da secção 8, a reunião foi encerrada às 18:00. |

2. Participantes e presenças

| Nome | Número de aluno | Função na reunião | Sessão inicial | Sessão remarcada 1 | Sessão remarcada 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| André Filipe Moreira Mesquita | 8220764 | Secretário do Sprint 03 | Presente | Presente | Presente |
| Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 8240293 | Elemento do grupo | Presente | Presente | Presente |
| Gonçalo Magalhães Ribeiro | 8250466 | Elemento do grupo | Presente | Presente | Presente |
| Ivan Cristiano Silva Mendes | 8220390 | Líder do grupo | Presente | Presente | Presente |

3. Abertura e ordem de trabalhos

- Em 2026-10-20 às 17:30, Ivan Cristiano Silva Mendes, na qualidade de Líder do grupo, declarou aberta a reunião de Sprint Planning do Sprint 04. Verificada pelo Secretário do Sprint 03, André Filipe Moreira Mesquita, a presença dos quatro elementos do grupo e a existência do quórum aplicável (4 alunos), iniciou-se a apreciação da ordem de trabalhos constante da convocatória. Não tendo sido possível concluí-la, a sessão foi interrompida às 19:00, por decisão unânime dos presentes.

- Em 2026-10-20 às 21:30, Ivan Cristiano Silva Mendes declarou retomada a reunião. Verificada a presença dos quatro elementos do grupo e a existência do quórum aplicável (4 alunos), prosseguiu a apreciação da ordem de trabalhos, tendo a sessão sido interrompida às 22:30, por decisão unânime dos presentes.

- Em 2026-10-21 às 14:00, Ivan Cristiano Silva Mendes declarou novamente retomada a reunião. Verificada a presença dos quatro elementos do grupo e a existência do quórum aplicável (4 alunos), foi concluída a apreciação da ordem de trabalhos, seguindo-se a votação das deliberações constantes da secção 8. Mantém-se, para as três sessões, uma única reunião e uma única ata. As interrupções e retomas da reunião foram efetuadas ao abrigo da autorização do docente, que admitiu que as reuniões pudessem ser interrompidas e retomadas posteriormente. A ordem de trabalhos, conforme a convocatória, foi a seguinte:

Verificar as presenças, quórum e confirmar a ordem de trabalhos.

Analisar e aprovar o objetivo geral que orientará o Sprint 04.

Confirmar quais as tarefas formalmente aprovadas como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19 e elegíveis para o Sprint 04.

Aprovar a constituição do Sprint Backlog do Sprint 04, incorporando as tarefas selecionadas; confirmar, sem alteração, a pontuação total, as parcelas de Executor / Revisor / Auditor, os critérios, as evidências e as dependências aprovados no Backlog Refinement; atribuir Executor, Revisor e Auditor distintos; e fixar o prazo máximo do Executor, o estado inicial e a localização do resultado esperado.

Designar o Secretário do Sprint 04, respeitando a rotação e garantindo que Líder e Secretário são pessoas diferentes, e confirmar as responsabilidades associadas ao Secretariado do Sprint.

Confirmar que, depois da incorporação das tarefas propostas, a distribuição acumulada da Carga das Tarefas Planeadas respeita o limite aplicável ao momento de avaliação M3.

Recapitular as decisões tomadas, confirmar tarefas, papéis, prazos e Secretário; aprovar os documentos aprovados que devem ficar congelados em PDF e integrados na ata e encerrar formalmente a reunião.

4. Objetivo e duração do Sprint a iniciar

| Sprint a iniciar | Sprint 04 |
| --- | --- |
| Objetivo do Sprint | Concluir as 23 tarefas incorporadas no Sprint Backlog do Sprint 04 (I059, I061, I062, I063, I067, I068, I069, I071, I073, I091, I102, I028, I030, I064, I065, I066, I070, I072, I074, I075, I077, I098 e I101), que implementam a camada de persistência EF Core, os scripts de dados iniciais e as migrações da base de dados, a autenticação e a gestão de contas e perfis de utilizador, a configuração da clínica, a gestão de Clientes e pacientes, a agenda e as marcações, o registo clínico, a especificação dos testes unitários e de integração, a infraestrutura dos testes de integração, a Collection Postman inicial, a análise estática e a pipeline de compilação e testes do backend, assegurando o cumprimento dos critérios de aceitação e da Definition of Done aplicável, a produção das evidências previstas e a realização das atividades de revisão e auditoria definidas no Backlog de Projeto de origem. |
| Início | 2026-10-21 18:00 |
| Duração | Sete dias consecutivos (até 2026-10-28 às 18:00) |

5. Constituição do Sprint Backlog

| Issue | Tarefa | DoR | Pontos totais | Executor | Revisor | Auditor | Prazo máximo do Executor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I059 | Implementar a camada de persistência com Entity Framework Core | Sim | 50 | Ivan Cristiano Silva Mendes 30 pontos | Gonçalo Magalhães Ribeiro 15 pontos | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 5 pontos | 2026-10-25 18:00 |
| I061 | Escrever os scripts de dados iniciais e de demonstração | Sim | 30 | Gonçalo Magalhães Ribeiro 18 pontos | André Filipe Moreira Mesquita 9 pontos | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 3 pontos | 2026-10-25 18:00 |
| I062 | Preparar as migrações e a reposição da base de dados por ambiente | Sim | 30 | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 18 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 9 pontos | André Filipe Moreira Mesquita 3 pontos | 2026-10-25 18:00 |
| I063 | Implementar autenticação JWT e controlo de acesso por perfil (EP-001, EP-003) | Sim | 50 | André Filipe Moreira Mesquita 30 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 15 pontos | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 5 pontos | 2026-10-25 18:00 |
| I067 | Implementar os dados gerais e o horário de funcionamento da clínica (EP-009, EP-010) | Sim | 20 | Ivan Cristiano Silva Mendes 12 pontos | André Filipe Moreira Mesquita 6 pontos | Gonçalo Magalhães Ribeiro 2 pontos | 2026-10-25 18:00 |
| I068 | Implementar a gestão de contas de Cliente (EP-011 a EP-014) | Sim | 30 | Ivan Cristiano Silva Mendes 18 pontos | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 9 pontos | André Filipe Moreira Mesquita 3 pontos | 2026-10-25 18:00 |
| I069 | Implementar a gestão de pacientes (EP-015 a EP-018) | Sim | 30 | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 18 pontos | André Filipe Moreira Mesquita 9 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 3 pontos | 2026-10-25 18:00 |
| I071 | Implementar a lista de Veterinários e o cálculo de disponibilidade (EP-021, EP-022) | Sim | 50 | Gonçalo Magalhães Ribeiro 30 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 15 pontos | André Filipe Moreira Mesquita 5 pontos | 2026-10-25 18:00 |
| I073 | Implementar a criação de marcações sem sobreposição (EP-025) | Sim | 50 | André Filipe Moreira Mesquita 30 pontos | Gonçalo Magalhães Ribeiro 15 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 5 pontos | 2026-10-25 18:00 |
| I091 | Criar a infraestrutura dos testes de integração | Sim | 50 | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 30 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 15 pontos | Gonçalo Magalhães Ribeiro 5 pontos | 2026-10-25 18:00 |
| I102 | Criar a pipeline de compilação e testes do backend | Sim | 50 | Gonçalo Magalhães Ribeiro 30 pontos | André Filipe Moreira Mesquita 15 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 5 pontos | 2026-10-25 18:00 |
| I028 | Especificar os Testes Unitários do Backend | Sim | 50 | André Filipe Moreira Mesquita 30 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 15 pontos | Gonçalo Magalhães Ribeiro 5 pontos | 2026-10-25 18:00 |
| I030 | Especificar os Testes de Integração do Backend | Sim | 50 | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 30 pontos | Gonçalo Magalhães Ribeiro 15 pontos | André Filipe Moreira Mesquita 5 pontos | 2026-10-25 18:00 |
| I064 | Implementar o fim de sessão com revogação do token (EP-002) | Sim | 20 | Gonçalo Magalhães Ribeiro 12 pontos | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 6 pontos | André Filipe Moreira Mesquita 2 pontos | 2026-10-25 18:00 |
| I065 | Implementar a consulta e a criação de contas de funcionário (EP-004 a EP-006) | Sim | 30 | Gonçalo Magalhães Ribeiro 18 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 9 pontos | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 3 pontos | 2026-10-25 18:00 |
| I066 | Implementar a atualização, atribuição de perfil e bloqueio de contas (EP-007, EP-008) | Sim | 30 | Ivan Cristiano Silva Mendes 18 pontos | André Filipe Moreira Mesquita 9 pontos | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 3 pontos | 2026-10-25 18:00 |
| I070 | Implementar a consulta de animais na área do Cliente (EP-019, EP-020) | Sim | 20 | André Filipe Moreira Mesquita 12 pontos | Gonçalo Magalhães Ribeiro 6 pontos | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 2 pontos | 2026-10-25 18:00 |
| I072 | Implementar a agenda e a consulta de marcações (EP-023, EP-024) | Sim | 20 | Gonçalo Magalhães Ribeiro 12 pontos | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 6 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 2 pontos | 2026-10-25 18:00 |
| I074 | Implementar a alteração de marcações e a mudança de estado (EP-026, EP-027) | Sim | 30 | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 18 pontos | André Filipe Moreira Mesquita 9 pontos | Gonçalo Magalhães Ribeiro 3 pontos | 2026-10-25 18:00 |
| I075 | Implementar o registo de chegada e as notas de preparação (EP-028, EP-029) | Sim | 20 | Ivan Cristiano Silva Mendes 12 pontos | Gonçalo Magalhães Ribeiro 6 pontos | André Filipe Moreira Mesquita 2 pontos | 2026-10-25 18:00 |
| I077 | Implementar a criação e a atualização do registo clínico (EP-031, EP-032) | Sim | 50 | André Filipe Moreira Mesquita 30 pontos | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 15 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 5 pontos | 2026-10-25 18:00 |
| I098 | Criar a Collection Postman e os pedidos de identidade, clínica, clientes e pacientes | Sim | 30 | Ivan Cristiano Silva Mendes 18 pontos | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 9 pontos | Gonçalo Magalhães Ribeiro 3 pontos | 2026-10-25 18:00 |
| I101 | Configurar a análise estática e o quality gate do backend | Sim | 30 | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 18 pontos | Gonçalo Magalhães Ribeiro 9 pontos | Ivan Cristiano Silva Mendes 3 pontos | 2026-10-25 18:00 |

Das 25 tarefas aprovadas como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19 (880 pontos) foram selecionadas 23 tarefas (820 pontos: 492 de Execução, 246 de Revisão e 82 de Auditoria). As Issues I076 (Implementar as marcações, o histórico e as despesas na área do Cliente — EP-030, EP-041) e I079 (Implementar contas, custos e valores em dívida — EP-035 a EP-037) não foram selecionadas por dependerem da funcionalidade F005 (contas e pagamentos), proposta como fora do âmbito do projeto na Declaração de Âmbito v05; permanecem no Backlog de Projeto, sem alteração do texto aprovado nem do orçamento, para reapreciação no Backlog Refinement do Sprint 05. O Sprint Backlog utiliza o texto e os orçamentos do Backlog de Projeto v02 aprovado em 2026-10-19; as alterações de redação decorrentes da rebaseline de 2026-10-20 serão apreciadas no Backlog Refinement do Sprint 05.

Os critérios de aceitação, as evidências esperadas, as verificações do Revisor, a checklist do Auditor, as dependências, as condições aplicáveis da Definition of Done, as referências e restantes elementos aprovados no Backlog Refinement permanecem integralmente documentados no Backlog de Projeto de origem e no respetivo PDF assinado. O Sprint Backlog identifica essa origem e regista de forma compacta o planeamento aprovado para o Sprint. O PDF assinado que congela a versão do Sprint Backlog faz parte integrante da presente ata e a sua aprovação abrange todos os campos nele reproduzidos. O PDF assinado do Backlog de Projeto de origem já foi ratificado no Backlog Refinement e é apenas referenciado nesta ata, não sendo novamente exportado nem assinado.

| Backlog de Projeto — versão editável de origem (XLS/XLSX) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-backlog-projeto-v02.xlsx |
| --- | --- |
| Backlog de Projeto de origem — PDF assinado no Backlog Refinement | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-backlog-projeto-v02.pdf |
| Sprint Backlog — versão editável (XLS/XLSX) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s04-sprint-backlog-v01.xlsx |
| Sprint Backlog — versão congelada (PDF) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s04-sprint-backlog-v01.pdf |

6. Designação do Secretário do Sprint

| Sprint | Sprint 04 |
| --- | --- |
| Secretário designado | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira |
| Pontuação máxima | 10 pontos |

7. Equilíbrio da Carga das Tarefas Planeadas

| Próximo Momento de Avaliação |  | M3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprints abrangidos pelo acumulado |  | Sprint 03 e Sprint 04 |  |  |  |  |  |
| Mapa de Carga Planeada — versão editável (XLS/XLSX) |  | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-mapa-carga-planeada-v02.xlsx |  |  |  |  |  |
| Mapa de Carga Planeada — versão congelada (PDF) |  | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-mapa-carga-planeada-v02.pdf |  |  |  |  |  |
| Aluno | Execução |  | Revisão |  | Auditoria | Secretariado | CTP acumulada |
| André Filipe Moreira Mesquita | 132 |  | 81 |  | 20 | 10 | 243 |
| Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 162 |  | 45 |  | 26 | 10 | 243 |
| Gonçalo Magalhães Ribeiro | 150 |  | 66 |  | 26 | 0 | 242 |
| Ivan Cristiano Silva Mendes | 126 |  | 93 |  | 23 | 0 | 242 |
| Fórmula |  |  |  | Cálculo com os valores obtidos |  |  |  |
| CTPmax = max(CTP1, …, CTPn) |  |  |  | CTPmax = max(243, 243, 242, 242) = 243 |  |  |  |
| CTPmin = min(CTP1, …, CTPn) |  |  |  | CTPmin = min(243, 243, 242, 242) = 242 |  |  |  |
| QCTP = CTPmax / CTPmin |  |  |  | QCTP = 243 / 242 = 1,00413 |  |  |  |
| QCTP ≤ 1,10 |  |  |  | QCTP = 1,00; 1,00 ≤ 1,10 (acumulado de M3 até ao Sprint 04) |  |  |  |
| Conclusão |  |  |  | O equilíbrio da Carga das Tarefas Planeadas cumpre o limite máximo permitido. O acumulado de M3 (Sprint 03 e Sprint 04) compensa a diferença registada na ata do Sprint Planning do Sprint 03 (QCTP = 1,15 apenas com o Sprint 03), nos termos nela previstos. |  |  |  |

Legenda: CTPi — Carga das Tarefas Planeadas acumulada do aluno i; n — número de alunos do grupo; CTPmax — maior carga planeada acumulada; CTPmin — menor carga planeada acumulada; QCTP — quociente utilizado para verificar o equilíbrio.

8. Deliberações, votações e ações resultantes

| N.º | Matéria e deliberação | Registo da votação | Resultado | Ação resultante, responsável e prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aprovar o objetivo do Sprint 04 nos termos da secção 4. | André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos. | Aprovada por unanimidade. | André Filipe Moreira Mesquita regista a decisão na ata antes do encerramento da reunião (2026-10-21). |
| 2 | Aprovar a constituição do Sprint Backlog do Sprint 04, selecionando 23 das 25 tarefas aprovadas como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19 (820 pontos; não selecionadas as Issues I076 e I079, nos termos da secção 5), atribuindo Executor, Revisor e Auditor distintos, com rotação dos restantes alunos antes de qualquer repetição de combinações, e fixando o prazo máximo dos Executores em 2026-10-25 às 18:00, sem alterar os elementos fechados no Backlog Refinement. | André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos. | Aprovada por unanimidade. | André Filipe Moreira Mesquita atualiza o Sprint Backlog em formato XLSX (m3-s04-sprint-backlog-v01.xlsx), exporta o respetivo PDF e prepara ambos para validação e assinatura digital. Ivan Cristiano Silva Mendes atualiza a Grelha de Rotação de Papéis (m3-grelha-rotacao-papeis-v02.xlsx) com as atribuições do Sprint 04, exporta-a para PDF e associa o PDF à ata antes da assinatura digital. |
| 3 | Designar Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira como Secretário do Sprint 04, respeitando a rotação e garantindo que Líder e Secretário são pessoas diferentes, e confirmar a transmissão imediata do expediente do Secretariado nos termos da secção 7.3 do Regulamento Interno do Grupo. | André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos. | Aprovada por unanimidade. | André Filipe Moreira Mesquita conclui a formalização da presente ata e transmite os modelos, repositório GitHub e registos ao novo Secretário designado, Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira, que assume o Secretariado do Sprint 04. |
| 4 | Validar o equilíbrio acumulado da Carga das Tarefas Planeadas apresentado na secção 7 (acumulado de M3 até ao Sprint 04). | André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos. | Aprovada por unanimidade. | André Filipe Moreira Mesquita atualiza o ficheiro editável do Mapa de Carga Planeada (m3-mapa-carga-planeada-v02.xlsx), exporta-o para PDF e associa o PDF à ata antes da assinatura digital. |

9. Anexos

| N.º | Descrição | Anexo | Assinatura digital confirmada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint Backlog — versão editável (XLS/XLSX) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s04-sprint-backlog-v01.xlsx | Não aplicável |
| 2 | Sprint Backlog — versão congelada (PDF) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s04-sprint-backlog-v01.pdf | Sim |
| 3 | Mapa de Carga Planeada — versão editável (XLS/XLSX) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-mapa-carga-planeada-v02.xlsx | Não aplicável |
| 4 | Mapa de Carga Planeada — versão congelada (PDF) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-mapa-carga-planeada-v02.pdf | Sim |
| 5 | Grelha de Rotação de Papéis — versão editável (XLS/XLSX) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-grelha-rotacao-papeis-v02.xlsx | Não aplicável |
| 6 | Grelha de Rotação de Papéis — versão congelada (PDF) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-grelha-rotacao-papeis-v02.pdf | Sim |

10. Encerramento, aprovação e assinaturas

Não existindo outros assuntos a tratar, Ivan Cristiano Silva Mendes, na qualidade de Líder do grupo, declarou encerrada a reunião em 2026-10-21 às 18:00. A presente ata e os documentos identificados como partes integrantes foram lidos e aprovados pelos alunos presentes, seguindo-se a sua assinatura digital nos termos previstos no Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular.

| Nome | Número de aluno | Declaração | Assinatura digital |
| --- | --- | --- | --- |
| André Filipe Moreira Mesquita | 8220764 | Li, aprovei e assino. |  |
| Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 8240293 | Li, aprovei e assino. |  |
| Gonçalo Magalhães Ribeiro | 8250466 | Li, aprovei e assino. |  |
| Ivan Cristiano Silva Mendes | 8220390 | Li, aprovei e assino. |  |